ASPECTE ALE PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE PROGRAMARE

I. Ivan –ASE, A. Balog – ICI, S. Coman – IMA Semănătoarea

# Rezumat

În lucrare sunt prezentate caracteristicile activităţii de programare, necesitatea şi importanţa calculării productivităţii muncii în programare. Sunt propuse diferite formule de calcul ale acesteia, formule care au fost verificate prin două experimente, evidenţiindu-se factorii principali care influenţează creşterea productivităţii în programare.

Lucrarea reprezintă un punct de vedere asupra problemei productivităţii muncii în domeniul programării.

- PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII DE PROGRAMARE

Elaborarea programelor constituie o etapă distinctă în ciclul de realizare a unui produs informatic, având obiective şi activităţi specifice care o delimitează de celelalte etape.

Conform „Indicaţiilor metodologice privind elaborarea şi avizarea proiectelor de sisteme informatice”, elaborate de I.C.I. în 1978, obiectivul etapei de elaborare a programelor este „construirea” integrală a unei componente a sistemului informatic (subsistem sau aplicaţie), în vederea implementări  în unitatea beneficiară.

Activităţile de bază care se execută în cadrul acestei etape sunt:

- proiectarea, codificarea, testarea şi documentarea produselor program pentru toate tipurile de echipamente din cadrul sistemului informatic;

- întocmirea documentaţiei aferente procedurilor manuale şi de prezentare a componentelor în ansamblu;

- testarea de ansamblu a componentei realizate şi integrarea acesteia în sistem.

Rezultatele acestei etape se concretizează în produsele de programare şi documentaţia aferentă componentelor realizate, care incorporează importante resurse de timp, umane şi financiare.

În lucrarea elaborată de un colectiv de specialişti din cadrul Institutului de economie industrială, I.C.I., A.S.G. şi A.S.E., /1/ s-a analizat ponderea pe care o ocupă diferitele faze în elaborarea produselor informatice şi a rezultat că activitatea de programare ocupă în medie 30% din durata ciclului de elaborare, iar costurile aferente acestei etape reprezintă aproximativ 40% faţă de totalul costurilor. Aceste rezultate sunt apropiate de cele prezentate în literatura de specialitate /2/.

Activitatea de elaborare a programelor necesită forţă de muncă strict specializată; ponderea muncii vii în realizarea unui produs program, exprimată în unităţi de timp, depăşeşte în numeroase cazuri 90%.

Distingem două laturi:

- activitatea de concepţie, respectiv dezvoltarea activităţii de proiectare de programe, determinată de alegerea metodelor şi tehnicilor moderne de programare;

- activitatea de programare propriu-zisă (codificare), strâns legată de depanarea şi testarea programelor.

Diferenţierile care apar în modul de desfăşurare a activităţii de programare sunt determinate, în special, de următoarele elemente: modalităţile de organizare a activităţii de programare în cadrul unităţilor de informatică; frecvenţa cu care sunt scrise programele care aparţin unor clase de probleme asemănătoare; nivelul de specializare atins în folosirea limbajelor de programare, a pachetelor de programe şi a facilităţilor sistemului de calcul; modul de eşalonare a resurselor sistemului de calcul şi a tipurilor acestora etc.

Din cele de mai sus, este evident că activitatea de programare este mult mai cuprinzătoare decât simpla codificare a unui algoritm, analiza activităţii de programare fiind de fapt analiza activităţii desfăşurate  de fiecare programator în parte.

Se pot identifica, astfel, ritmul de elaborare a arborelui de programare (sau a schemei logice), ritmul de scriere a instrucţiunilor, ritmul de depanare a programelor etc.

Stabilirea raportului optim între performanţe şi necesarul de resurse, pe de o parte, disponibilul de resurse şi forţă de muncă, pe de altă parte, depinde de posibilităţile financiare ale utilizatorilor şi ale unităţii de informatică. Construirea produselor program necesită evaluarea fondului de timp pentru a efectua analiza, proiectarea, codificarea programelor, testarea şi depanarea acestora, elaborarea documentaţiei etc. De semenea, trebuie planificate şi unele consumuri materiale. Toate acestea, reflectate valoric, devin costul planificat al proiectului.

La elaborarea componentelor ce alcătuiesc produsele program trebuie să se aibă în vedere posibilitatea reutilizării acestora, mai ales în cazul funcţiilor de prelucrare cu frecvenţa mai mare de utilizare, uşor identificabile în cadrul structurilor complexe.

- NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA CALCULULUI PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE PROGRAMARE

Productivitatea muncii reprezintă eficacitatea, rodnicia cu care este cheltuită o anumită cantitate de muncă; ea se măsoară fie prin cantitatea de produse obţinute într-o unitate de timp, fie prin cheltuiala de muncă pe unitate de produs.

Pentru activitatea de programare , productivitatea muncii este dată, în ultimă instanţă, de raportul dintre numărul de instrucţiuni ce se regăsesc In produse şi numărul de om/zile prestate pentru realizarea acestora.

Odată cu stabilirea nivelului productivităţii muncii este posibilă estimarea necesarului de resurse umane ce trebuie antrenate în realizarea produselor program (pe specialităţi, în cadrul echipelor de programatori).

De asemenea, prin raportul stabilit între fondul de timp care se afectează activităţilor de realizare a produselor program şi fondul de timp calculator /3/, folosind indicatorul „productivitatea muncii”, se stabileşte structura pe operaţii a forţei de muncă în cadrul unităţii de informatică, corespunzător volumului de activităţi planificate.

Fiecare etapă din cadrul ciclului de realizare a produselor program este caracterizată prin ritmuri specifice de muncă, deci şi prin niveluri specifice ale productivităţii muncii. Având în vedere diversitatea construcţiilor ce se realizează şi limitele comparabilităţii lor, nu se pot efectua măsurători precise şi obiective, ceea ce conduce la diminuarea aportului pe plan informatic al indicatorului „productivitatea muncii” /4/, /5/.

Calculul profuctivităţii muncii permite studierea raportului care se creează între acest indicator şi costurile produselor program, ca reflectare aproximată a valorii produselor program. Un interes deosebit în analiza productivităţii prezintă determinarea influenţei pe care o are introducerea tehnicilor de programare evoluate asupra productivităţii muncii, asupra dinamicii valoare-productivitate.

În sfârşit, calculul productivităţii muncii are menirea de a permite comparabilitate produselor program, a activităţii depuse în diferite unităţi de informatică, dar mai ales planificarea cu precizie sporită a necesarului de resurse pentru realizarea completă a produselor program /6/, /7/, /8/, /9/.

- CALCULUL PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE PROGRAMARE

Productivitatea muncii în activitatea ded programare, Wp, se calculează după formula:

(1)     Wp=NiNoz

## Ni – numărul de instrucţiuni ale produsului

Noz – numărul total de om/ore, necesar pentru realizarea produsului program, în forma care se livrează beneficiarului.

Existenţa mai multor limbaje de programare face ca indicatorul „productivitatea muncii” să se exprime ca număr de instrucţiuni în limbajul l în unitatea de timp.

Complexitatea diferită a instrucţiunilor fiecărui limbaj determină luarea în considerare a coeficienţilor de complexitate în calculul productivităţii muncii, după cum urmează:

(2)         Wpl=i=1Ilcil⋅niNoz , unde

Wpl – productivitatea muncii programatorilor care elaborează programe folosind limbajul l;

ni – numărul de instrucţiuni de tip i;

Il – numărul tipurilor de instrucţiuni aparţinând limbajului l;

cil – coeficientul de complexitate pentru instrucţiunea de tip i a limbajului l;

Noz – numărul de om/ore necesar elaborării produsului în forma finală.

Utilizarea simultană a mai multor limbaje de programare pentru elaborarea de componente ale aceluiaşi produs program impune găsirea unor modalităţi care asigură comparabilitatea eforturilor depuse de programatori, prin folosirea unui indicator sintetic al productivităţii muncii, având forma:

(3)    Wx=l=1Li=1Ilcil⋅nilNoz, unde

Wx – productivitatea muncii în activitatea de programare, în cadrul echipelor complexe;

cil – coeficientul de complexitate a instrucţiunii de tip i din limbajul de programare l;

nil – numărul instrucţiunilor de tip i, elaborate în limbajul l.

Pentru a asigura comparabilitatea deplină a productivităţii muncii diferitelor categorii de programatori, se impune efectuarea unui experiment prin elaborarea simultană de programe pentru acelaşi algoritm, folosind de fiecare dată un alt limbaj de programare.

Expresia valorică a productivităţii muncii este dată de relaţia:

(4)    Wpv=VpN, unde

Wpv – indicatorul „productivitatea muncii” în activitatea de programare, calculat în expresie valorică;

Vp – valoarea produselor program elaborate într-un an;

Np – numărul analiştilor şi programatorilor care au participat direct la elaborarea produselor program.

Fiecare din relaţiile (1), (2), (3) şi (4) reflectă un mod particular de cuprindere a efortului depus, în timp, de programatori.

Prin introducerea coeficienţilor de complexitate se diminuează tendinţa de utilizare a unui număr cât mai mare de instrucţiuni simple care conduc la creşterea artificială a productivităţii muncii, în cazul utilizării formulei (1).

Calculul productivităţii muncii pe baza relaţiei (2) stimulează selectarea instrucţiunilor adecvate unui limbaj considerat. Relaţia (3) stimulează atât alegerea limbajelor de programare cele mai potrivite pentru rezolvarea unui tip de probleme, cât şi a instrucţiunilor având nivelul de complexitate cel mai ridicat din acest limbaj.

Relaţia (4) concentrează, sub forma expresiei valorice, totalitatea eforturilor, intesitatea şi calitatea acestora, precum şi modul de repartizare pe membrii echipelor de programare. Întrucât valoarea produselor program reflectă atât laturile calitative cât şi pe cele cantitative, caracterizându-le complet, Wpv este forma cea mai sintetică de prezentare a indicatorului „productivitatea muncii”, stimulând realizarea unui volum cât mai mare de produse program în intervalul de un an. Intensităţile diferite ale corelaţiilor dintre valoarea produselor program, pe de o parte, şi structura acestora, caracteristicile tehnice şi resursele consumate, pe de altă parte, influenţează dezvoltarea produselor program, în sensul realizării cu precădere a acelor componente care se construiesc cu consumuri reduse de resurse, dar care, în totalul valoric al produselor program, au o pondere însemnată.

Forma de prezentare a indicatorului „productivitatea muncii” în activitatea de programare trebuie să fie simplă, sugestivă şi sintetică. Efortul de calcul trebuie să fie relativ redus, pentru a putea fi extins cu uşurinţă în activitatea de urmărire a realizărilor din unităţile de informatică.

Necesarul estimat al forţei de muncă pentru realizarea unui produs program poate fi dat de relaţiile:

(5)     Noz1=i=1pni⋅CiWp

(6)     Noz2=l=1Li=1pmil⋅CiWp1

Noz1 – necesarul de forţă de muncă, exprimat în om/ore pentru realizarea produsului program folosind un singur limbaj de programare L;

ni – numărul estimat de instrucţiuni ale componentei i din produsul program;

Wp - productivitatea muncii estimată în activitatea de programare, exprimată în unităţi naturale;

P – numărul de componente prevăzute a fi realizate pentru produsul program;

Noz2 – necesarul de forţă de muncă, exprimat în om/ore pentru realizarea produsului program în care componentele sunt elaborate în mai multe limbaje de programare;

L – număr de limbaje în care se elaborează componentele;

mil – numărul estimat de instrucţiuni ale componentei i din produsul program, în limbajul de programare l;

Wp1 – productivitatea muncii estimată în activitatea de programare, pentru produsele program elaborate în limbajul de programare l;

Ci – coeficientul de complexitate asociat instrucţiunilor din componenta i;

Ci1 – coeficientul de complexitate asociat instrucţiunilor din componenta i în limbajul l.

Folosindu-se relaţiile (5) şi (6), în condiţiile planificării realizării unei creşteri pentru productivitatea muncii, se obţin nivelurile planificate Wp şi, respectiv, Wp1; se trece apoi la studierea efectelor pe care creşterea le are asupra necesarului estimat al forţei de muncă.

Pentru produse program având niveluri de complexitate asemănătoare se impune stabilirea unor cheltuieli de realizare care să nu difere semnificativ.

Prin introducerea indicatorului de productivitate se creează premisa utilizării unui criteriu unic de repartizare a sarcinilor şi de apreciere atât a fiecărui programator, cât şi a echipei de programare, luată în totalitatea ei, se asigură posibilitatea comparabilităţii rezultatelor.

Calculul productivităţii muncii în unităţi fizice permite studierea ritmului în care sunt elaborate în timp lucrările ce însoţesc produsul program, în timp ce calculul productivităţii muncii în unităţi valorice creează o imagine globală a modului în care au fost folosite resursele.

4. FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE PROGRAMARE

În cadrul fiecărei etape de realizare a produselor program se pot identifica factorii care stimulează creşterea productivităţii muncii, după cum urmează /10/, /11/:

- in etapa de elaborare a arborilor de programare sau a schemelor se impune utilizarea unor construcţii tipizate, verificate anterior, descompunerea problemei pe un număr optim de niveluri, utilizarea entităţilor definite în etapele anterioare, verificarea fiecărei construcţii realizate, însuşirea unor tehnici de elaborare care conduc la obţinerea de construcţii cât mai corecte;

- în etapa de codificare sunt necesare structurarea optimă a echipei de programatori, ridicarea nivelului de pregătire profesională a membrilor echipei, crearea de specializări în utilizarea unor tehnici de programare şi a facilităţilor pe care le pun la dispoziţie sistemele de operare, utilizarea standardizării, reutilizarea componentelor existente cu adaptările corespunzătoare, utilizarea unor componente ca precompilatoare, generatoare de programe sau de sisteme de programe, programe aplicative, rutine generalizate, programe de analiză a corectitudinii programelor;

- în etapa de depanare şi testare s impune utilizarea procedurilor de depistare a cauzelor ce determină întreruperea rulării la calculator a programelor într-o anumită fază; aceste proceduri trebuie să identifice efecte, dar mai ales să propună soluţii pentru eliminarea cauzelor care generează efectele respective; folosind informaţiile şi facilităţile puse la dispoziţie de sistemul de operare, dar şi programe de testare simbolică, se obţine o reducere a duratei etapei de depanare-testare a produselor program.

Există factori care influenţează creşterea productivităţii muncii, având semnificaţii mai cuprinzătoare, ca de exemplu: implementarea unor tehnici de programare deosebit de performante, introducerea unor măsuri organizatorice care să reducă intervalul dintre două rulări succesive ale componentelor produsului program, crearea condiţiilor pentru introducerea sau extinderea acordului global în activitatea de analiză, proiectare şî codificare a produselor program.

Se apreciază /12/ că utilizarea tehnicilor de programare influenţează creşterea productivităţii muncii, conform tabelului 1.

| Tehnica de programare | Nivelul de creştere a productivităţii muncii |
| --- | --- |
| Programare structurată Proiectare Top-Down Programare standard | 50% - 200% 100% - 200% 80% - 150% |

Experienţa acumulată de programatori în timp şi continuitatea în activitatea de programare permit realizarea de produse program în condiţiile unui nivel ridicat al productivităţii muncii.

CONCLUZII

Studiul productivităţii muncii în activitatea de programare presupune analiza unui eşantion reprezentativ de programe, pentru care să se înregistreze date privind resursele consumate pentru realizare şi nivelurile caracteristicilor care dau performanţele programelor respective.

Folosind metode statistice, se procedează la studierea intensităţii cu care anumiţi factori, ca de exemplu, complexitatea produsului program, limbajul de programare utilizat, tehnica de programare, dimensiunea produsului program, tipurile de instrucţiuni, structurile de date şi tipurile de organizare a fişierelor etc, influenţează nivelul productivităţii muncii.

În /13/ este prezentată o formă analitică a legăturii dintre complexitatea programelor şi productivitatea muncii.

Datele necesare pentru calculul indicatorului „productivitatea muncii”, în cazul programelor elaborate, permit construirea unei proceduri de calcul automat. Automatizarea constă în realizarea unor programe capabile să analizeze şi să contorizeze tipurile de instrucţiuni sursă, să memoreze ponderile coeficienţilor de complexitate etc. şi – pe baza altor date provenind din evidenţa operativă a atelierelor – să permită calculul indicatorului „productivitatea muncii”.

Unele rezultate menţionate în cadrul acestui articol au fost sprijinite de concluziile ce au putut fi obţinute din două experimente realizate de autori asupra a 62 de programe scrise în limbajele COBOL şi FORTRAN.

Pentru fiecare program s-au efectuat înregistrări privind 14 caracteristici:; datele au fost prelucrate cu ajutorul programului aplicativ VERONICA, punându-se în evidenţă variaţia intensităţilor legăturilor dintre caracteristicile considerate. S-au efectuat mai multe regrupări după caracteristici diferite, urmărindu-se influenţa acestora asupra nivelului productivităţii muncii. Prin utilizarea metodei de regresie liniară s-a pus în evidenţă intensitatea legăturilor dintre caracteristicile independente şi indicatorul „productivitatea muncii”.

Rezultatele experimentale sunt următoarele:

- s-a constat o fluctuaţie a productivităţii muncii, mai mare la programele elaborate în limbajul COBOL în special datorită influenţei pe care o au instrucţiunile neexecutabile, mai frecvente la aceste programe;

- vechimea în activitatea de programare  a influnţat pozitiv nivelul productivităţii muncii; pe măsura creşterii vechimii (inclusiv calificare, experienţă etc); s-a constatat o creştere semnificativă a productivităţii muncii faţă de media calculată;

- complexitatea a influenţat nivelul productivităţii muncii, în sensul diminuării acesteia pe măsură ce programele au avut un grad de complexitate mai mare;

- s-a constatat o fluctuaţie mai mare a nivelului productivităţii muncii, în cazul programelor elaborate cu tehnicile clasice de programare datorită, în principal, vechimii programatorilor; fluctuaţiile nivelului productivităţii muncii pentru programele elaborate cu tehnica programării structurate se regăsesc între limite mai restrânse, chiar dacă diferenţele în vechime ale programatorilor au fost semnificative.

Aducem mulţumiri şi pe această cale tovarăşului profesor Ludovic Tovissi pentru discuţiile constructive purtate asupra acestui subiect şi pentru încurajările permanente acordate. Mulţumim, de asemenea, tovarăşei îleana Trandafir şi tovarăşului Nicolae Badea-Dincă pentru atenţia cu care au citit materialul şi pentru recomandările care ne-au condus la obţinerea formei finale a lucrării.

BIBLIOGRAFIE

- x x x – Eficienţa introducerii şi utilizării calculatoarelor de gestiune în organizarea şî conducerea unităţilor industriale. In : studii de economie industrială, nr.4, 1979, Bucureşti.

- Zelkowitz, M. V. – Perspectives in software engineering. In: Computing Surveys, vol.10, nr.2, 1978.

- I. C. I. – Normativ de muncă unificat pe economie pentru activităţi specifice realizării de sisteme informatice, Bucureşti, 1978.

- Coman, S.,  Ivan, I. – Productivitatea muncii în activitatea de programare; comunicare la Simpozionul „Conducerea, organizarea şi planificarea unităţilor economice, în condiţiile noului mecanism economico-financiar”, A. S. E., 6-7 nov. 1980, Bucureşti.

- Ivan, I. – Programare standard, Ed. Litera, Bucureşti, 1980.

- Johnson, J. R. – A working measure of productivity. In: Datamation, vol23., nr.2, 1977.

- Walston, C. E., Felix, C. P. – A method of programming measurement and estimation. In: IBM Systems Jounal, vol.16, nr.1, 1977.

- Jones, T. C. – Measuring programming quality and productivity. In: IBM Systems Journal, vol.17, nr.1, 1978.

- Schindler, M. – Software productivity. In: Electronic design, vol. 28, nr.17,1980.

- Chrysler, E. – Some basic determinants of computer programming productivity. In: Communication of the ACM, vol.21, nr.6, 1978.

- Balog, Al., Ivan, I., Coman, S. – Căi de creştere a productivităţii muncii în activitatea de programare; comunicare la Simpozionul „Eficienţa activităţii economice”, 20-21 aprilie 1981, A.S.E., Bucureşti.

- Alberts, D.S. – System evaluation and the design and acquisition process, The Mitre Corporation, 1980.

- Chen, E.T. – Program complexity and programmer productivity. In: IEEE Transactions on Software Engineering, vol. SE-4, nr.3, 1978.