# Managementul optimizării proiectelor TIC

Prof. univ. dr. Ion IVAN

Asist. Cătălin BOJA

Lect. dr. Marius POPA

Rezumat:

There are defined optimum criteria for IT&C projects. The paper analyses the process of management of IT&C projects optimization from the point of view of the IT&C project development stages. It is described a comparative analysis method for different solutions to develop a project. Based on this method  it is selected the solution that will maximize the project quality level.

Cuvinte-cheie: : optimization, IT&C project, management, comparative analysis, optimum criteria

## 1 Proiecte TIC

Există mai multe criterii de clasificare a proiectelor TIC.

După criteriul duratei de realizare:

- proiecte sub-anuale a căror durată este de la 1 luna – mai puţin de 12 luni;

- proiecte anuale a căror durată variază în jurul a 12 luni;

- proiecte multianuale cu durată 2,3,4 ani şi cu resurse de prelungire

După criteriul complexităţii există proiecte:

- simple;

- cu complexitate medie;

- cu complexitate ridicată

- deosebit de complexe.

După criteriul structurii celor care realizează proiectul TIC există:

- un singur furnizor de produse şi servicii;

- cu un consorţiu de firme prestatoare şi realizare de servicii.

După criteriul valorii proiectelor TIC există:

- proiecte de valoare mică, sub 5 milioane euro;

- proiecte de valoare medie, între 5 şi 40 milioane euro;

- proiecte de valoare mare, între 40 şi 100 milioane euro;

- proiecte deosebit de scumpe, peste 100 milioane euro.

După criteriul şansei de reuşită se identifică:

- proiecte certe;

- proiecte cu risc minim de realizare;

- proiecte cu risc mediu de realizare;

- proiecte cu risc mare de realizare;

- proiecte eşuate din start.

Atunci când se defineşte un proiect TIC se stabileşte apartenenţa lui la clasa corespunzătoare fiecărui criteriu şi se caută încadrarea cât mai bună pentru a obţine o corespondenţă perfectă între complexitate, durată, preţ, structură şi risc de eşec.

## 2 Criterii de optim pentru proiecte TIC

Minimizarea duratei de realizare a proiectului este un criteriu important prin faptul că implementarea sa generează efecte pozitive, iar cu cât se scurtează durata de realizare a proiectului cu atât efectele pozitive ale utilizării resurselor create se vor simţi în întreaga organizaţie sau la nivelul întregii societăţi, depinzând de anvergura proiectului.

Principalele metode de realizare a acestor obiective sunt:

- analiza activităţilor şi a dependenţelor dintre acestea astfel încât durata de realizare a proiectului să fie mai mică decât dea iniţială;

- realocare de resurse astfel încât activităţile ce sunt puse în stare de aşteptare din lipsă de resurse disponibile să fie executate în cel mai scurt timp.

Minimizarea costului proiectului trebuie urmărită atât de realizatorul proiectului cât mai ales de câtre beneficiarul acestuia. Există tendinţa de a declara câştigător varianta de proiect cu un cost iniţial minim. Întrucât legislaţia este permisivă în a produce modificări de cost pe parcursul implementării proiectului între limite stabilite, există riscul depăşirii semnificative a costurilor tuturor celorlalte oferte respinse de proiecte, fără a exista garanţia că proiectul va fi finalizat.

Minimizarea riscului de atingere a obiectivului vizează alegerea a celei oferte de proiect în care echipa care îl implementează dovedeşte că are experienţa adecvată, consumurile sunt realist dimensionate şi resursele financiare sunt judicios defalcate în timp. De asemenea, conţinutul ofertei evidenţiază utilizarea de metode şi tehnici cu grad de siguranţă ridicat, prezentarea succesiunilor de activităţi şi operaţii într-un mod logic, natural, cu luarea în calcul  a unor variante de siguranţă.

Maximizarea calităţii vizează definirea de procese, de proceduri, care asigură îndeplinirea unor cerinţe impuse de standarde în elaborarea de software, în obţinerea bazelor de date operaţionale şi în îndeplinirea cerinţelor înscrise în specificaţiile care condiţionează oferta de proiect

Figura 1. Etapele procesului de optimizare.

Stabilirea ca obiectiv a unui criteriu de optim implică derularea unui proces ciclic, descris în figura 1, în care se parcurg etapele:

- analiza; faza curentă a proiectului este analizată prin prisma criteriului de optim ales evidenţiind punctele forte şi slabe; sunt identificate punctele fazelor curente şi viitoare ce influenţează negativ derularea întregului proiect; această etapă este necesară deoarece derularea proiectului este influenţată de o serie mare de factori, a căror acţiune implică modificări asupra planului iniţial de derulare a proiectului;

- design; pe baza analizei realizate la pasul anterior sunt propuse soluţii de îmbunătăţire a situaţiei; se definesc paşii ce trebuie parcurşi pentru a atinge obiectivele stabilite;din mulţimea de soluţii propuse se aleg acelea care conduc la obţinerea unor niveluri optime pentru criteriile considerate;

- construire; soluţiile selectate sunt implementate în cadrul proiectului; sunt măsurate nivelurile criteriilor de optim pentru a analiza efectele metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire utilizate.

## 3 Etapele de realizare ale proiectului TIC

Oferta de proiect conţine o descriere detaliată asupra ciclului de realizare pentru proiectul TIC. Un proiect TIC vizează:

- elaborare de software destinat efectuării prelucrărilor;

- achiziţionare de echipamente pentru stocarea de date, realizarea interacţiunii om-calculator, obţinerii de rapoarte, transmisie de date;

- asigurarea accesului la resursele reţelelor de calculatoare Internet şi Intranet;

- instruirea de personal pentru prelucrări curente şi pentru administrarea aplicaţiilor;

- asigurarea continuităţii fluxurilor de prelucrare;

- menţinerea calităţii intrărilor şi ieşirilor fiecărei componente ce alcătuieşte proiectul TIC

Proiectul TIC este implementat de către persoane de specialitate, cu experienţă şi pentru a optimiza întregul ansamblu trebuie desfăşurate activităţi caracteristice unui management activ bazat pe principiul programării dinamice în care din aproape în aproape trebuie îmbunătăţite performanţele operaţiilor, astfel încât în final să se obţină un proiect caracterizat prin optimalitate.

În primul rând se stabilesc variante de soluţii pentru proiectul TIC. Acestea vizează:

- numărul de staţii de lucru;

- numărul de servere;

- modul de legare a staţiilor de lucru cu serverele;

- modul de legare a serverelor între ele;

Analiza comparată a variantelor va conduce la evidenţierea ca fiind avantajoasă pentru un anumit stadiu de dezvoltare a societăţii informaţionale a uneia dintre variante. Este important să se procedeze la a lua în considerare părţile pozitive şi părţile negative ale unui număr cât mai mare de variante pentru a nu exclude din start mai ales variantele mai îndrăzneţe în ceea ce priveşte tehnologiile de realizare.

După alegerea variantei de structură, se creează un schelet al aplicaţie, care trebuie îmbrăcat cu elemente de detaliu privind:

- generaţia de interfeţe ;

- tipul de bază de date;

- procese acceptate;

- nivele de securitate;

- accesibilitatea la resurse în mod diferenţiat;

- caracterul deschis.

A optimiza la acest nivel revine la a efectua o alocare şi nivelare de instrumente de asistare a proceselor de proiectare, realizare, testare şi implementare software.

Optimizarea trebuie privită ca un proces iterativ convergent care conduce, din aproape în aproape la îmbunătăţirea performanţei generale a sistemului informatic rezultat, a aplicaţiei informatice elaborate sau a produsului program destinat soluţionării unei probleme.

Pentru proiectul TIC numit alpha care are ca obiectiv acordarea de asistenţă pentru obţinerea de credite se defineşte obiectivul maximizarea gradului de acces la informaţia privind posibilitatea de obţinere a creditului.

Proiectul are alocat un fond de maximum 100.000 unităţi valorice.

Durata de realizare a proiectului este 1 an.

Varianta 1: se pune la dispoziţia populaţiei un CD cu software şi cu baze de date, fiecare persoană care dispune de un calculator are acces la resursele produsului, obţinând pe baza unor date de intrare precum salariu net, alte credite, durata de rambursare a creditului maxim care se acordă.

Această variantă este clasică, necesită înlocuirea CD-ului ori de câte ori apar modificări în condiţiile oferite de bănci pentru acordarea de credite.

Costul iniţial este 40.000 unităţi valorice.

Costul de întreţinere anual este 30.000 unităţi valorice.

Varianta 2: se proiectează o aplicaţie distribuită pe un server, persoanele având acces la resursele sale folosind Internetul.

Înseamnă că aplicaţia este administrată într-un singur punct şi are un nivel de protecţie ridicat care asigură acurateţe proceselor. Actualizarea datelor se efectuează de către fiecare bancă.

Costul iniţial este 80.000 unităţi valorice.

Costul de întreţinere anual este 10.000 unităţi valorice.

Analiza comparată a celor două variante conduce la opţiunea realizării celei de-a doua chiar dacă din punct de vedere al costurilor iniţiale este mai costisitoare.

Dacă se doreşte stabilirea perioadei pentru care varianta 2 este mai avantajoasă trebuie soluţionată inecuaţia:

80.000 + 10.000 * k < 40.000 + 30.000 * k

Pentru o perioadă mai mare de 2 ani cheltuielile suplimentare pentru varianta 2 se amortizează.

Compararea celor două variante şi alegerea uneia dintre ele este începutul procesului de optimizare.

Acest proces continuă cu:

- stabilirea structurii produsului software pentru calcul credit;

- stabilirea structurii bazei de date;

- stabilirea modului de încărcare a bazei de date;

- definirea modului de actualizare a bazei de date;

- structurarea interfeţei;

- asigurarea securităţii aplicaţiei;

- alegerea sistemului de management a bazei de date.

Şi aici se identifică două variante de lucru.

Prima variantă presupune utilizarea de software nelicenţiat cu toate riscurile. Cheltuielile cu obţinerea de software sunt nule, iar cheltuielile de prevenire a riscurilor sunt de 30.000 unităţi valorice anual.

A doua variantă presupune utilizarea de software licenţiat cu costuri de 75.000 unităţi valorice şi cu costuri de prevenire a riscurilor de 5.000 unităţi valorice.

A doua variantă se dovedeşte eficientă dacă

75.000 + 5.000 * k < 30.000 * k

Rezultă că varianta a doua este eficientă dacă durata de utilizare a aplicaţiei este mai mare de trei ani.

Orizontul de timp fezabil pentru această aplicaţie este nelimitat, având în vedere faptul că atât timp cât vor exista bănci vor exista diferenţe de condiţii de creditare pentru diferite niveluri de salarii nete.

Al doilea proces de optimizare în realizarea proiectului TIC, alegerea tipului de instrument de soluţionare.

În ceea ce priveşte echipamentele există, de asemenea, două variante şi anume:

- varianta 1; achiziţionarea unui server puternic şi instalarea la sediul băncilor a terminalelor  de acces la resursele acestei aplicaţii, de către funcţionarii băncii, cetăţenilor oferindu-li-se câte o pagină de hârtie cu varianta de credit rezultată din dialog între specialistul băncii şi solicitant;

- varianta 2; serverul este legat la internet şi interfaţa aplicaţiei este suficient de puternică pentru a nu mai necesita dialogul cu specialistul din bancă, fiecare solicitant având toate elementele pentru a alege şi defini condiţiile în care doreşte obţinerea de credit.

Varianta 2 este preferată. În continuare intervin elementele de optimizare specifice proceselor de dezvoltare aplicaţii informatice prin:

- optimizare software;

- optimizare date;

- optimizare calitate.

Pentru aplicaţia dată elementele de optimizare la nivelul de date, la nivelul de software şi la nivelul de calitate impun o serie de costuri care totalizează 50.000 unităţi valorice.

În cazul în care la nivelul calităţii nu se realizează ameliorările necesare, în fiecare an vor trebui efectuate cheltuieli suplimentare de cel puţin 20.000 unităţi valorice, ceea ce conduce la ideea că trebuie urmărită optimizarea calităţii, cheltuielile suplimentare recuperându-se după 2 ani şi jumătate.

Rezultă un cost total al proiectului optimizat de 205.000 unităţi valorice. Acesta va genera în 3 ani de zile, costuri suplimentare în valoare de 45.000 unităţi valorice.

În cazul în care proiectul merge pe alegerea în fiecare etapă a costurilor minime, costul total este de 40.000 unităţi valorice, însă va genera în 3 ani de zile cheltuieli suplimentare de 240.000 unităţi valorice, compromiţând în final eficienţa aplicaţiei.

## 4 Analiza comparată a soluţiilor optime

Se consideră un proiect Proj pentru rezolvare căreia s-au construit independent de către mai multe echipe Team1, Team2, …, Teammt, soluţii pentru realizarea proiectului. Aceste proiecte sunt Pr1, Pr2, …, Prnpr, unde:

mt 	– numărul echipelor;

Teamj 	– compania producătoare j;

npr 	– numărul de soluţii destinate realizării proiectului Proj;

Pri 	– proiect realizat de echipa Teami.

Un client care doreşte să realizeze realizarea proiectului Proj se vede în situaţia de a alege din mulţimea de soluţii formată din Pr1, Pr2, …, Prnpr un singur proiect Proptim ce corespunde cel mai bine cerinţelor sale. El trebuie să compare cele nsf soluţii pentru a decide din punctul de vedere al unui set de caracteristici măsurabile şi comparabile care soluţie:

- se încadrează în limitele economice şi informatice impuse de resursele sale;

- optimizează procesul de rezolvare a proiectului Proj, minimizând costurile şi maximizând rezultatele;

- are cele mai bune niveluri ale caracteristicilor ce descriu proeictul Pri.

Studiul comparat al soluţiilor este privit din punctul de vedere al proiectului Proj. În faza iniţială, a definirii problemei de rezolvat, se conturează obiectivele urmărite şi cel mai important se precizează niveluri de performanţă ale rezultatelor. Acestea, împreună, constituie caracteristici de urmărit la alegerea proiectului.

În concluzie, trebuie aleasă soluţia care:

- oferă toate instrumentele necesare rezolvării proiectului;

- are toate caracteristicile cerute;

- în comparaţie cu alte proiecte, nivelul caracteristicilor este cel optim.

Fiecare proeict este însoţită  de o documentaţie ce conţine nivelurile caracteristicilor de calitate KR1, KR2, …,KRlk impuse prin standard şi măsurate după aceleaşi proceduri pentru a le face comparabile.

În acest caz se construieşte tabelul 1.

Tabel  1. Înregistrarea  nivelului agregat al caracteristicilor pentru proiecte.

| Proiect | Caracteristica KR1 | Caracteristica KR2 | … | Caracteristica KRj | … | Caracteristica KRlk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | xkr11 | xkr12 | … | xkr1j | … | xkr1lk |
| Pr2 | xkr21 | xkr22 | … | xkr2j | … | xkr2lk |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Pri | xkri1 | xkri2 | … | xkrij | … | xkrilk |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Prnsf | xkrnsf1 | xkrnsf1 | … | xkrnsfj | … | xkrnsflk |

în care:

nsf 	– numărul de proiecte testate;

lk 	– numărul de caracteristici software analizate;

Pri 	– proiectul i;

KRj 	– caracteristica j analizată;

xkrij 	– nivelul agregat al caracteristicii KRj pentru proiectul  Pri.

În cazul în care aceste măsurători nu există sau nu sunt efectuate folosind proceduri definite care nu oferă comparabilitatea datelor potenţialul client solicită simulări sau rezultate anterioare cu ajutorul cărora procedează la efectuarea de măsurători proprii.

Presupunem că pentru proiectele Pr1, Pr2, …, Prn s-au realizat simulări de testare şi clientul Clientx defineşte situaţiile de test Dat1, Dat2, …, Dattd. Pentru fiecare proiect se întocmeşte tabelul 2.

Tabel 2. Înregistrarea  nivelului măsurat al caracteristicilor pentru situaţia simulată.

| Situaţie | Caracteristica KR1 | Caracteristica KR2 | … | Caracteristica KRj | … | Caracteristica KRlk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dat1 | ykr11 | ykr12 | … | ykr1j | … | ykr1lk |
| Dat2 | ykr21 | ykr22 | … | ykr2j | … | ykr2lk |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Dati | ykri1 | ykri2 | … | ykrij | … | ykrilk |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Dattd | ykrtd1 | ykrtd1 | … | ykrtdj | … | ykrtdlk |

în care:

td	– numărul de seturi de date de test;

lk 	– numărul de caracteristici analizate;

Dati 	– parametrii simulării i;

KRj 	– caracteristica j analizată;

ykrij 	– nivelul măsurat al caracteristicii KRj pentru situaţia Dati

Clientul aplică proceduri de agregare pe datele din tabelele obţinute prin rularea cu parametrii Dat1, Dat2, …, Dattd şi obţine niveluri agregate, medii, dispersii, coeficienţi de corelaţie, coeficienţi de variaţie, indicatori agregaţi, intervale de valori, niveluri minime sau maxime pe care le foloseşte în vederea construirii unui tabel de forma 4.1.

Cele npr proeicte se diferenţiază între ele nu numai prin echipa titulară dar şi prin diferitele opţiuni şi situaţii suplimentare incluse pentru a atrage clientul în cazul unei analize superficială, de suprafaţă. În cazul comparării de proiecte, soluţie ale aceleiaşi probleme, caracteristicile suplimentare şi independente de rezolvarea proiectului Proj, nu sunt studiate pentru că nu sunt relevante pentru găsirea soluţiei Soptim. Fiecare proiect este redus doar la un set comun de caracteristici rezultat din analiza problemei Proj. Dacă unul dintre cele n soluţii nu are şi caracteristica Kj, atunci clientul decide dacă:

- include proiectul respectiv în analiza comparată. Situaţia este posibilă dacă clientul consideră caracteristica respectivă ca nu fiind critică şi atunci dă  acesteia nivelul minim posibil pentru probleme de maximizare sau nivelul maxim posibil pentru probleme de minimizare;

- exclude proiectul din colectivitatea de studiat. Dacă caracteristica respectivă este considerată critică de către client, acesta hotărăşte din start că proiectul nu îi rezolvă problema.

Se consideră  mk persoane Ps1, Ps2, …,Psmk care cunosc problema Proj şi care sunt implicate în implementarea proiectului Soti.  Programul ales rezolvă optim problema Proj şi este selectat din lotul de rsot proiecte Sot1, Sot2, …, Sotrsot.

Persoanele sunt instruite să acorde note cuprinse în intervalul [aps ,bps], cu aps şi bps numere întregi pozitive finite, pentru cele ncrt criterii de selecţie. Criteriile de selecţie sunt crt1, crt2, …, crtncrt şi funcţiile asociate procesului de optimizare valorilor sunt fie de maximizare, fie de minimizare.

Persoanele dau note :

- care să nu fie egale pentru cele ncrt criterii. Este incorect să se dea aceeaşi notă de către aceeaşi persoană la două sau mai multe caracteristici. Astfel, odată ce dă note, persoana Ps este obligată să clasifice din punctul său de vedere caracteristicile analizate. Pentru a exista  posibilitate aceasta trebuie avut în vedere ca numărul notelor posibile, excluzând nota maximă şi cea minimă, să fie mai mare sau egal cu numărul caracteristicilor;

- care să nu se găsească la extreme. Nu se dau notele cu valoarea aps sau bps.

Pentru a avea o imagine completă a caracteristicilor şi a notelor aferente se construieşte tabelul 3.

Tabel 3. Acordare de note celor ncrt criterii de selecţie pentru un proiect Sot.

| ## Criteriu ---------- ## Persoane | crt1 | crt2 | … | crtj | … | crtncrt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ps1 | kz11 | kz12 | … | kz1j | … | kz1ncrt |
| Ps2 | kz21 | kz22 | … | kz2j | … | kz2ncrt |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Psi | kzi1 | kzi2 | … | kzij | … | kzincrt |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Psmk | kzmk1 | kzmk2 | … | kzmkj | … | kzmkncrt |

unde:

kzij – reprezintă nota acordată de persoana Psi criteriului crtj.

Validitatea datelor din tabel este dată de:

- inexistenţa căsuţelor goale. Toate persoanele selectate acordă note tuturor criteriilor;

- notele acordate de fiecare persoană verifică dubla inecuaţie:

ncrt∗aps<j=1ncrtkzij<ncrt∗bpsi=1..mk

Dacă experienţa anterioară a implementării analizei comparate a proiectelor arată că persoanele dau note rezonabile trebuie ca

ncrt∗aps'<j=1ncrtkzij<ncrt∗bps'

unde valorile aps’ şi bps’ sunt prezente în documentaţia de instruire a acordării notelor.

Introducerea acestei metode de caracterizare a proiectelor este impusă de faptul că cea mai bună testarea o constituie implementarea într-un mediu real de lucru al proiectului.

Procedura de prelucrare a datelor constă în parcurgerea etapelor:

- se elimină persoanele Psi care au acordat note identice:

kzij = kzik cu k, j = 1…ncrt şi k ≠ j

- se elimină persoanele Psi care au acordat notele extreme:

kzij = aps sau kzij = bps, cu j = 1…ncrt

- se elimină persoanele Psi care au acordat note în afara intervalului stabilit:

kzij ∉aps,bps, cu j = 1…ncrt

În continuare se însumează notele pe coloană, obţinându-se totalul Tcrtj:

Tcrtj=i=1mkkzij, cu j = 1…ncrt

Se însumează toate notele, obţinându-se indicatorul agregat TTcrt, dat de relaţia:

TTcrt=j=1ncrtTcrtj

Se calculează  ponderile Pcrtj:

Pcrtj=TcrtjTTcrt

unde Pcrtj reprezintă ponderea notelor acordate pentru caracteristica crtj din totalul notelor acordate pentru cele ncrt caracteristici;

Se măsoară comportamentul proiectelor Sot1, Sot2, …, Sotrsot pe setul de date Da1, Da2, …, Data în raport cu criteriile crt1, crt2, …, crtncrt. Nivelurile măsurate sunt trecute în tabelul 4.

Tabel 4. Măsurarea nivelurilor celor ncrt criterii de selecţie.

|  | Proiect Sot1 |  |  |  | … | Proiect Sotj |  |  |  |  | … | Proiect Sotrsot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set de Date | crt1 | crt2 | … | crtncrt | … | crt1 | … | crtk | … | crtncrt | … | crt1 | crt2 | … | crtncrt |
| Da1 | α111 | α112 | … | α11ncrt | … | α1j1 | … | α1jk | … | α1jncrt | … | α1rsot1 | α1rsot2 | … | α1rsotncrt |
| Da2 | α211 | α212 | … | α21ncrt | … | α2j1 | … | α2jk | … | α2jncrt | … | α2rsot1 | α2rsot2 | … | α2rsotncrt |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Dai | αi11 | αi12 | … | αi1ncrt | … | αij1 | … | αijk | … | αijncrt | … | αirsot1 | αirsot2 | … | αirsotncrt |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Data | αta11 | αta12 | … | αta1ncrt | … | αtaj1 | … | αtajk | … | αtajncrt | … | αtarsot1 | αtarsot2 | … | αtarsotncrt |

unde:

ta 	– numărul de parametrii;

Dai 	– setul de parametrii i;

αijk 	– nivelul măsurat pentru criteriul crtk la produsul Sotj cu setul de date Dai.

αijk este descrisă folosind unitatea de măsură aferentă caracteristicii crtk. Tabelul 4.4 descrie situaţia generală în care toate cele ncrt caracteristici sunt măsurate utilizând aceleaşi seturi de parametrii Da1, Da2, …, Data. În cazul în care anumite caracteristici necesită seturi diferite de parametrii Da’1, Da’2, …, Da’ta, se construiesc mai multe tabele de acelaşi tip.

Se aleg pe coloane valorile minime şi maxime. La tabelul 4.4 se adaugă liniile:

| Min | α11min | α12min | … | α1ncrtmin | … | αjkmin | … | αjncrtmin | … | αrsot1min | αrsot2min | … | αrsotncrtmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | α11max | α12max | … | α1ncrtmax | … | αjkmax | … | αjncrtmax | … | αrsot1max | αrsot2max | … | αrsotncrtmax |

unde αjkmin şi αjkmax reprezintă valoarea măsurată minimă respectiv maximă a caracteristicii crtk pentru soluţia Sotj şi sunt determinate de relaţiile:

αjkmin=minαijki=1..ncrt, αjkmax=maxαijki=1..ncrt

Se face normalizarea colectivităţii. Operaţia implică eliminarea elementelor aberante, acele valori definite în statistică ca fiind prea depărtate de valoarea medie ce caracterizează eşantionul de produse. Pentru a uşura analiza comparată a proiectelor, este permisă eliminarea încă din această fază preliminară a proiectelor care la un studiu superficial nu convin condiţiilor impuse de client. Pentru anumite caracteristici considerate critice în urma unei analize a problemei Proj, clientul defineşte praguri limită minime sau maxime. Dacă analiza datelor din tabelul 3 scoate în evidenţă un proiect care pentru caracteristicile respective se găseşte peste/sub pragul limită, acesta nu mai este luat în considerare.

Se construieşte un alt tabel în care valorile α ijk sunt înlocuite de:

βijk=αijk−αjkminαjkmax−αjkmincu αjkmax−αjkmin≠0

Definirea noului indicator βijk este impusă de necesitatea agregării nivelurilor măsurate, αijk, a caracteristicii crtk, într-o valoare adimensională, independentă de unitatea de măsură specifică fiecărei caracteristici. Scopul final al analizei comparate este construirea unui indicator agregat a cărui valoare să sintetizeze toate nivelurile măsurate a caracteristicile studiate şi care să reprezinte proiectul Sotj. Având în vedere indicatorii folosiţi în mod curent şi unităţile de măsură aferente fiecăruia şansele ca măsurătorile să se efectueze în aceeaşi unitate de măsură pentru toate caracteristicile sunt minime şi de aceea trebuie să se ajungă la indicatori agregaţi adimensionali.

Indicatorul βijk ia valori în intervalul [0,1] şi are valorile particulare:

- 1, dacă α ijk = α ikmax;

- 0, dacă α ijk = α ikmin;

- 12, dacă α ijk = αikmax−αikmin2

În cazul criteriilor cu valoare constantă, indiferent de setul de date utilizat, nu este folosită formula precedentă deoarece αjkmax−αjkmin=0, fapt care contrazice ipoteze determinării variabilei βijk. Valoarea constantă a caracteristicii nu constituie un impediment în analiza comparată, însă unitatea de măsură asociată ei este o problemă deoarece indicatorul βijk trebuie să fie adimensional. Deci noua formulă utilizată este:

βijk=αijk∗1z

unde z  = 1 reprezentând o unitate de măsură a caracteristicii crtk şi  este definit pentru a obţine în final o valoarea adimensională;

Se calculează valorile medii βij1, βij2, ..., βijk, …, βijncrt pentru fiecare caracteristică crtk după formula:

βijk=i=1taβijkta=i=1taαijk−αjkmini=1taαijmax−αjkminta=i=1taαijk−ta∗αjkminta⋅ta⋅αijmax−αjkmin=i=1taαijkta−αjkminta⋅αijmax−αjkmin

Fiecare dintre indicatori medii iau valori în intervalul [0,1]. Încă din această etapă a analizei comparate, datorită semnificaţiei acestui indicator agregat se trag concluzii asupra alegerii proiectului optim. Există cazurile în care:

- valoarea caracteristicii crtk reprezintă variabila endogenă a unei funcţii matematice de maximizare;

- valoarea caracteristicii crtk reprezintă variabila endogenă a unei funcţii matematice de minimizare.

Cu toate acestea, analiza continuă deoarece există ncrt factori şi situaţiile în care găsim un proiect Sotj care să aibă pentru toate valorile βijk potrivite sunt rare. Trebuie să agregăm toţi cei ncrt indicatori într-unul singur.

După calcularea indicatorilor β este foarte important ca în cazul caracteristicilor crtk, al căror nivel optim căutat este  unul de minim, valoarea lui βijk să fie înmulţită cu valoarea -1.

Se evaluează pentru produsul Sotj valoarea agregată:

Δj=P1βij1+P2βij2+...+Pkβijk+...+Pnβijn=k=1nPkβijk

Astfel s-au agregat cele ncrt criterii şi notele acordate de persoane, rezultând valorile adimensionale Δ1, Δ2, …, Δrsot. Comparând aceste valori se alege proiectul cel mai bun, cel care are valoarea cea mai mare.

Fără a înmulţi cu –1 la pasul precedent valorile indicatorului βasociat acelor caracteristici crtk al căror nivel urmărit este unul minim, valoarea indicatorului agregat  Δj îşi pierdea semnificaţia. Astfel, valoarea unui indicator βijk care în mod normal constituie un dezavantaj al proiectului Sotj în comparaţie directă cu celelalte proiecte, deoarece are o valoare mai mare, prin adunare cu ceilalţi indicatori măreşte valoarea lui Δj. Deci există posibilitatea să fie desemnat proiectul optim, lucru complet fals. Înmulţindu-i valoarea cu –1, dezavantajul său se conservă şi în semnificaţia lui ∆j.pt.

## 5 Concluzii

Managementul optimizării proiectelor TIC este un concept modern, de actualitate care urmăreşte amplificarea efectelor pozitive pe care le aduce managementul de proiecte în gestiunea resurselor şi în gestiunea riscurilor de atingere de obiective.

Managementul optimizării trebuie privit privit ca o nouă ramură a dezvoltării de proiecte TIC pentru că o abrodare rigidă conduce la soluţii care la momentul iniţial sunt favorabile, dar care în timp se dovedesc a fi total ineficiente. Trebuie cunoscut faptul că numeroasele modele de optimizare utilizate au caracter static în timp ce realizarea soluţiei în viaţa de zi cu zi se efectuează treptat, dinamic.

De exemplu, problema de transport, utilizată frecvent în programarea liniară presupune echilibrarea distanţelor, existând cazuri în care un beneficiar nu se aprovizionează de la cel mai apropiat furnizor.

În cazul în care apar modificări obiective şi trebuie reactualizată soluţia, din reactualizare în reactualizare de cele mai multe ori soluţia veche se dovedeşte a fi mai bună decât soluţia optimă.

Lucrurile devin mai complicate atunci când procesul de optimizare a proiectului nu include în modelul asociat toate variabilele şi toate costurile pe care le implică fiecare operaţie în parte.

În cazul în care se îmbină metodele moderne, rigiuroase de optimizare cu metodele euristice sau cu metodele de simulare rezultatele care se obţin sunt mult mai stabile decât cele obţinute cu modele de optimizare globale.

## Bibliografia

- Dick BILLOWS – Managing Complex Projects, The Hampton Group Inc., 2001

- Dick BILLOWS – Project Manager’s KnowledgeBase, The Hampton Group Inc., 2003

- Cătălin BOJA – Software Multicriterial Optimization, The Proceedings of the Seventh International Conference of Informatics in Economy, May 2005, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, Inforec Printing House, pp. 1068 – 1074, ISBN 973-8360-04-8.

- Constanţa Nicoleta BODEA (editor) – Handbook of Project-Based Management, Editura Economică, Bucureşti, 2002

- Constanţa BODEA – Project Oriented Society: from a Theoretic Concept to a Concrete Economic Reality, Economy Informatics, no. 2, 2002, pg. 13 – 19

- Constanţa Nicoleta BODEA, Vasile BODEA, Iulian INTORSUREANU, Paul POCATILU, Ramona Ana LUPU, Daniela COMAN – Managementul Proiectelor, Editura INFOREC, Bucureşti, 2000

- Jason CHARVAT – Project Management Nation – Tools, Techniques and Goals for the New and Practicing IT Project manager, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2002, ISBN 0471139262.

- Managementul Proiectelor – Glosar, Asociaţia Project Management România

- Ion IVAN, Cătălin BOJA – Managementul calităţii proiectelor TIC, Editura ASE, Bucureşti,  2005, ISBN 973-594-558-4.

- Ion IVAN, Cristian DIACONU, Daniel MILODIN – SISTEME INFORMATICE AMIS, Economistul nr. 1798 (2824) luni 31 ianuarie 2005, Suplimentul ECONOMIE teoretica si practica, nr. 430

- Ion IVAN, Cătălin BOJA – Collaborative systems components empirical software optimization effect assessment, The proceedings of The International Workshop on COLLABORATIVE SUPPORT SYSTEMS IN BUSINESS AND EDUCATION, October 28 – 29, 2005, Cluj-Napoca, Romania, Risoprint Printing House, Cluj-Napoca, pp 152 – 189, ISBN 973-651-008-9, Romania, 2005.

- Ion IVAN, Cătălin BOJA – Empirical Software Optimization, Revista Informatică Economică, vol. IX, nr. 2/2005, Editura Inforec, Bucureşti, 2005, ISSN 1453 – 1305, pp 43 – 50.

- Ion IVAN, Cătălin BOJA – Metode statistice în analiza software, Editura ASE, 2004.

- Ion IVAN – Managementul calităţii proiectelor software, Proceedings of the International Conference „Trends in the Development of the Information and Communication Technologies in Education and Management”, Chişinău, 20 – 21 martie 2003, pg. 25 – 30

- Ion IVAN, Paul POCATILU, Doru UNGUREANU – IT Projects Complexity in Project-Oriented Companies, University of Business Administration, 29 octombrie 2003

- Pankaj Jalote – Software Project Management in Practice, Addison Wesley, ISBN 0-201-73721-3, 2002.

- Harold KERZNR - Project Management – A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley and Sons, 1998, ISBN 0-471-28835-7

- John KNUDSON, Ira BITZ – Project Management, AMACOM Books, 1991, ISBN 0814450431

- A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute Standards Committee, 2002

Academia de Studii Economice, Bucureşti, ionivan@ase.ro

Academia de Studii Economice, Bucureşti, catalin.boja@ie.ase.ro

Academia de Studii Economice, Bucureşti, marius.popa@ie.ase.ro