7. MĂSURAREA CALITĂŢII SOFTWARE

Se analizează stabilirea cadrului de măsurare şi sunt prezentate metrici pentru evaluarea calităţii. Sunt identificaţi indicatori ai calităţii necesari comparării calităţii produselor program. Se propun metode de estimare şi comparare a nivelurilor calităţii software în etapele ciclului de viaţă al acestuia. Sunt analizaţi factorii care influenţează calitatea şi se propun metode de cuantificare a acestor factori.

7.1 Stabilirea unui cadru de măsurare

Evaluarea calităţii se realizează prin măsurare. Măsurând caracteristici şi aspecte ale proceselor şi produselor se obţine o evaluare a calităţii acestora. În evoluţia vieţii social – economice fiecare disciplină a adoptat propriile metodologii de măsurare a calităţii. Ingineria software şi-a stabilit o varietate de de metrici, indicatori şi măsurători pentru evaluarea calităţii unui sistem software. Măsurarea se aplică la toate fazele ciclului de dezvoltare şi de asemenea la produsele tehnice care sunt realizate pe timpul fiecărei faze de a ciclului de dezvoltare. Acest lucru oferă o idee despre calitatea construită în proiectare şi ajută managerii de proiect şi grupul de asigurare a calităţii să monitorizeze şi să controleze proiecte de mari dimensiuni. Măsurarea calităţii permite luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii. Faza de proiectare se aplică la toate sistemele software indiferent de modelul procesului de dezvoltare ales. Faza de proiectare face legătura între etapa cerinţelor şi generarea codului. Din acest considerent este necesar să se evalueze calitatea proiectării sistemului pe toata durata fazei de proiectare. În cadrul organizaţiilor producătoare de software măsurătorile sunt utilizate pentru descrierea, înţelegerea, estimarea, compararea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea proceselor, produselor şi resurselor. Măsurătorile sunt elementele cheie ale oricărei metode de îmbunătăţire a calităţii. Măsurătorile efectuate în domeniul software sunt influenţate, în mod fundamental, de particularităţile acestor produse. Cuprinzând o gamă foarte largă de aspecte, plecând de la mărime, complexitate şi cost, până la un aspect mult mai complex cum este calitatea, multe atribute software sunt încă puţin înţelese şi adesea rezultă în măsurători vag definite şi nereutilizabile [PANK02].

Procesul de măsurare software este o metodă sistematică de măsurare, evaluare şi ajustare a procesului de dezvoltare software utilizând date obiective. Datele necesare  sunt colectate pe baza unor aspecte cunoscute sau anticipate, preocupări, întrebări sau necesităţi. Datele sunt analizate atât din punct de vedere al caracteristicilor procesului de dezvoltare, cât  şi din punctul de vedere al produselor software şi sunt utilizate pentru a evalua progresul, calitatea şi performanţa pe durata procesului de dezvoltare.

Un proces de măsurare eficient include următoarele  componente:

- definirea cu claritate a aspectelor dezvoltării software şi a măsurătorilor software  care sunt necesare susţinerii activităţilor stabilite;

- procesarea datelor software în rapoarte grafice sau tabelare pentru a realiza analiza problemelor;

- analizarea indicatorilor în scopul evaluării problemelor dezvoltării;

- utilizarea rezultatelor pentru implementarea îmbunătăţirilor şi identificarea noilor probleme şi întrebări.

Măsurătorile permit:

- exprimarea cantitativă a cerinţelor, scopurilor şi criteriilor de acceptanţă;

- monitorizarea progresului şi anticiparea problemelor;

- cuantificarea şi alocarea resurselor;

- predicţia atributelor software referitoare la termene, cost şi calitate.

Motivele măsurării proceselor, produselor şi resurselor software  sunt caracterizarea, evaluarea, predicţia şi îmbunătăţirea [PARK96]. Acestea formează un ciclu, iar repetarea lor conduce la creşterea calităţii care se stabilizează în timp.

Caracterizarea are ca obiectiv stabilirea criteriilor de comparare ale unor viitoare evaluări. Se caracterizează procesul, produsul, resursele şi mediul.

Evaluarea se face în scopul determinării stării curente în raport cu cea planificată.

Predicţia permite planificarea. Măsurarea în scopul predicţiei implică înţelegerea relaţiilor dintre procese şi produse şi construirea modelelor acestor relaţii, astfel încât aceste valori ale unor atribute se utilizează la predicţia altora. În acest mod se realizează stabilirea unor obiective accesibile pentru cost, durată şi calitate. Predicţie este baza unor extrapolări pentru estimarea costului, timpului şi calităţii.

Obţinerea, prin măsurare, a unor informaţii cantitative ajută la identificarea cauzelor erorilor, a ineficienţei, precum şi a altor date asigurând luarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii produsului şi performanţelor procesului.

Elementele unei măsurări sunt:

- entităţi – obiective de interes;

- atribute – caracteristicile entităţilor;

- reguli pentru atribuirea valorilor la atribute.

Înainte de a începe măsurarea se identifică în mod clar entităţile şi atributele de măsurat şi regulile prin care valorile sunt atribuite atributelor.

Pentru executarea măsurătorilor este necesar, în primul rând, să se stabilească un cadru de măsurare.

Cadrul de măsurare presupune:

- stabilirea scopurilor şi obiectivelor referitore la produs şi la proces;

- definirea şi selectarea măsurilor pentru a stabili gradul de îndeplinire a scopurilor şi obiectivelor;

- definirea procesului de colectare a datelor şi mecanismelor de înregistrare;

- stabilirea modelului de raportare a datelor atât a celor curente, cât şi a celor istorice, echipei tehnice şi echipei manageriale;

- analiza datelor utilizate la realizarea produsului în scopul îmbunătăţirii viitoarelor proiecte şi managementului proceselor.

Calitatea produselor program este direct influenţată de existenţa defectelor şi problemelor. Măsurarea defectelor şi problemelor permite estimarea, planificarea şi urmărirea procesului de dezvoltare software. În vederea executării măsurătorilor se impune definirea termenilor [FLOR92]:

- defect software este orice imperfecţiune în produsul muncii sau în procesul software care conduce la întreruperea prelucrării sau la obţinerea de rezultate incorecte sau incomplete;

- produsul muncii software este orice rezultat al procesului de dezvoltare software, incluzând programe, proceduri, documentaţia asociată şi date;

- procesul software  reprezintă un set de activităţi, metode, practici şi   transformări utilizate în dezvoltarea şi menţinerea produselor muncii software.

Defectele software sunt cauzate de greşeli în definirea cerinţelor, în proiectare, codificare, întocmirea documentaţiei, în procesul de testare, precum şi în alte activităţii. Cauzele care duc la apariţia problemelor sunt:

- deficienţe de hardware pentru care software nu a fost proiectat cu              toleranţă la erori;

- erori de utilizare cauzate de înţelegerea sau utilizarea incorectă a              software;

- erori de operare date de etapa operaţională a sistemului informativ;

- cerinţe noi sau modificarea cerinţelor existente;

- nedeterminate, în cazul în care informaţiile sunt incomplete sau dinamica proceselor nu permite definirea întregului context.

Cele mai multe probleme referitoare la calitate apar din cauza neconcordanţelor între produsele program şi nevoile clienţilor şi mai puţin din cauza erorilor.

Măsurătorile problemelor şi defectelor permit înţelegerea modului în care problemele şi defectele apar, a locului de apariţie în cadrul ciclului de viaţă al produsului program şi contribuie la menţinerea sub control a calităţii şi costului [FLOR 92]. Arhitectura unui proces de măsurare este prezentată în figura 7.1.

Figura 7.1 Arhitectura procesului de măsurare [PARK96]

Creşterea calităţii software impune urmărirea comportării acestuia în exploatare. Luând în considerare acest aspect se propune o nouă arhitectură a procesului de măsurare, aşa cum se prezintă în figura 7.2.

Figura 7.2 Arhitectura procesului de măsurare cu luarea în considerare a etapei de exploatare

Măsurătorile constituie baza cuantificării unor criterii, factori şi atribute software cum sunt: fiabilitatea, corectitudinea, completitudinea, eficienţa şi utilizabilitatea.

Fazele măsurătorii sunt: evaluarea, analiza, măsurarea şi îmbunătăţirea, figura 7.3.

Figura 7.3 Schemă de măsurare

Evaluarea presupune următoarele activităţi:

- evaluarea mediului proiectului;

- definirea obiectivelor primare pentru măsurare;

- verificarea corespondenţei obiective – concluzii.

În cadrul fazei de analiză se realizează:

- descompunerea obiectivelor primare în subobiective;

- verificarea consistenţei arborelui rezultant al obiectivelor;

- realizarea unui tabel cu întrebări pentru a identifica măsurătorile.

Măsurarea propriu – zisă constă în:

- scrierea şi validarea unui plan de măsurare;

- colectarea datelor;

- validarea datelor.

Realizarea îmbunătăţirii calităţii presupune:

- distribuirea, analiza şi examinarea datelor măsurătorilor;

- validarea măsurătorilor;

- legătura dintre date şi obiective;

- legătura datelor la obiective şi acţiuni de implementare.

Beneficiul obţinut prin măsurarea software provine de la deciziile şi acţiunile luate ca răspuns la analiza datelor. Succesul unui program de măsurare este dat de analiza datelor nu de colectarea datelor. Pentru ca un program de măsurare să fie eficient şi din punct de vedere al costului, el este proiectat şi orientat spre sprijinirea obiectivelor afacerii organizaţiei. Procesul de măsurare condus prin obiective produce măsurători care furnizează o vedere internă a aspectelor importante pentru management ca identificate prin obiectivele afacerii, [GOET01].

Pentru a verifica nivelul real al caracteristicilor calităţii pe durata procesului de dezvoltare se aplică diferite metode. În tabelul 7.2 se prezintă corelaţia dintre metode de verificare şi caracteristici ale calităţii.

Tabelul nr. 7.1 Corelaţia dintre  caracteristicile calităţii şi metode de verificare [MAND03]

| Factorii calităţii | adaptabilitate | utilizabilitate | eficienţă | completitudine | corectitudine | mentenabilitatee | portabilitate | robusteţe | securitate | reutilizabilitate | fiabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metode de verificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizii utilizând liste de control | A | A | * | * | * | A | A | A | A | A | * |
| Benchmarking | * | * | A | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Modele analitice | * | * | A | * | * | * | * | A | * | * | A |
| Simulare | * | * | A | A | * | * | * | A | * | * | * |
| Analiza funcţionării eronate | * | A | * | * | A | * | * | A | A | * | A |
| Analiza dinamică | * | * | * | * | A | * | * | * | * | * | A |
| Analiza statistică | A | * | * | * | A | A | A | * | * | * | A |
| Strategii de testare a intrărilor eronate Revizii, Inspecţii | * | A | * | A | A | * | A | A | A | * | A |
| Demonstrarea corectitudinii | * | * | * | * | a | * | * | * | * | * | * |
| Evaluarea erorilor în date | * | A | * | * | * | * | * | * | * | * | A |

A: Metode adecvate verificării

*: Metode neadecvate

Măsurarea calităţii software este, în mod inerent, subiectivă. Calitatea este apreciată de către experţi. Este necesară, aşadar, o specializare în domeniu. Subiectivitatea şi specializare contribuie la evaluarea calităţii. Absenţa unor cunoştinţe absolute referitoare la calitate influenţează exactitatea măsurării calităţii.

7.2 Metrici  pentru  evaluarea  calităţii

Metricile sunt unităţi de măsură. Termenul metrici este, de asemenea, frecvent utilizat pentru a înţelege măsurătorile specifice efectuate pe un proces sau produs particular. Metricile ingineriei software sunt unităţi de măsură utilizate pentru a caracteriza:

- produsele ingineriei software, cum sunt de exemplu proiectul, codul sursă şi testarea;

- procesele ingineriei software, ca de exemplu analiza activităţilor, proiectarea şi codificarea,

- personalul ingineriei software, ca de exemplu eficienţa individuală a unui tester sau productivitatea unui programator

Utilizate în mod corect, metricile ingineriei software permit:

- definirea cantitativă a succeselor şi căderilor şi/sau gradul succeselor sau căderilor pentru un produs, un proces sau o  persoană;

- identificarea şi cuantificarea  îmbunătăţirilor sau degradărilor în produse, procese sau persoane;

- înţelegerea şi utilizarea deciziilor tehnice şi manageriale;

- identificarea trendurilor;

- înţelegerea şi cuantificarea estimărilor.

Metrica reprezintă nivelul standard pentru măsura cantitativă a unei caracteristici sau subcaracteristici de calitate. Nivelul standard este o valoare absolută, o valoare relativă sau un interval de valori.

Stabilirea programului de metrici software

- identificarea scopului afacerii;

- identificare a ceea ce se doreşte cunoscut;

- identificarea obiectivelor;

- descompunerea obiectivelor în subobiective;

- formalizarea obiectivelor de măsurat;

- definirea măsurătorilor de  utilizat şi a indicatorilor referitori la subobiective;

- identificarea datelor necesare de colectat pentru construirea indicatorilor

- crearea definiţiilor operaţionale pentru măsurători;

- identificarea acţiunilor necesare implementării măsurătorilor;

- pregătirea planului de implementare a măsurătorilor.

Practica software a demonstrat câteva trenduri în cadrul ingineriei software:

- utilizarea izolată a unei singure metrici este, în cele mai multe cazuri,   irelevantă; cu toate acestea, pentru un proces, produs sau  persoană, sunt   suficiente trei la cinci metrici; utilizarea a mai mult de cinci metrici duce   la cheltuieli nejustificate;

- metricile sunt aproape întotdeauna intercorelate; încercarea de a   influenţa o metrică are, în mod uzual, impact asupra altei metrici;

- pentru a fi folositoare metricile se colectează sistematic, de preferat într-o   manieră automată.

Metrica software este un model matematic, format dintr-o singura ecuaţie, asociat unei caracteristici de calitate [IVAN97].

Expresia matematica a unei metrici este:

y = f(x1 , x2 ,… xn)

Necesitatea utilizării metricilor

- permit stabilirea unor obiective pentru îmbunătăţire;

- asigură o cale reală de a determina îmbunătăţirea procesului;

- permit identificarea cauzelor defectelor;

- ajută la identificarea:

  - cerinţelor utilizatorului cele mai probabile la schimbare;

  - modulelor cu cea mai mare probabilitate de erori;

  - testările necesare fiecărui modul.

Măsura este o valoare numerică obţinută fie prin măsurători directe, fie prin măsurători indirecte. Măsura este, de asemenea, o intrare, o ieşire sau valoarea unei metrici [BALO94].

Metricile sunt instrumente ale managementului utilizate pentru a estima costul şi resursele necesare proiectului. Pentru realizarea proiectului este necesar să se înţeleagă scopul, riscurile, resursele, sarcinile de îndeplinit, etapele de urmat, costul, calitatea şi termenul de execuţie. Metricile permit înţelegerea procesului de realizare a proiectului. Procesul este măsurat pentru a fi îmbunătăţit, iar produsul este măsurat pentru creşterea calităţii.

Există, încă, păreri diferite privind măsurarea proiectului. Nu este clar care sunt cele mai adecvate metrici pentru evaluare şi, de asemenea, sunt controverse referitoare la posibilitatea comparării personalului, proceselor sau produselor cu ajutorul metricilor.

Estimările calităţii, costului proiectului şi termenelor de execuţie se fac în faza de planificare. În multe cazuri estimările se bazează pe experienţă. Experienţa este insuficientă în cazul în care proiectul este de un tip nou.

Metricile software includ calcule bazate pe măsurători ale câtorva sau ale tuturor componenţilor dezvoltării software. Metrici software sunt măsuri folosite pentru cuantificarea resurselor dezvoltării software şi procesul dezvoltării software. Existenţa unui număr foarte mare de metrici posibil de utilizat face necesară stabilirea unor criterii pentru alegerea metricilor în funcţie de particularităţile proiectului [IVAN97]:

- criteriul efortului de culegere a datelor pentru estimarea coeficienţilor în    model şi pentru calculul nivelului caracteristicii pentru un program dat;

- criteriul automatizării culegerii datelor pentru calcului nivelului caracteristicii, pe măsură ce programul este construit;

- criteriul concordanţei între nivelul caracteristicii estimat la lansarea în   exploatare a programului şi nivelul efectiv al caracteristicii, obţinut la anumite intervale de timp pe durata exploatării.

Alte criterii care se recomandă a fi luate în considerare sunt [HALE95]:

- simplitate – atât definirea cât şi utilizarea metricei să fie simple;

- obiectivitate – obţinerea de valori identice de către persoane diferite;             consistenţă şi prevenirea înclinaţiilor individuale;

- robusteţe – nesenzivitate la schimbări nerelevante; să permită efectuarea comparaţiilor  utile;

- validitate – să asigure măsurarea a ceea ce se doreşte; validitatea  generează încredere în măsurători.

Este posibil să se măsoare orice aspect al dezvoltării unui produs sau proces, dar nu orice aspect este necesar să fie cunoscut. Este necesar să se acorde o atenţie sporită atât stabilirii datelor de colectat cât şi modului de colectare a acestora. Se va  evita atât un număr prea mic de metrici, cât şi un număr exagerat de metrici. Ambele aspecte influenţează negativ costul calităţii produsului. Specificarea metricilor presupune alegerea celor mai adecvate cadrului de măsurare dintre un mare număr de metrici existente şi implementarea datelor colectate.

Cuantificarea metricilor reduce subiectivismul în evaluarea software, chiar dacă analiza rezultatelor depinde, încă, de abilitatea şi experienţa experţilor.

Rezultatele măsurătorilor sunt valori pe scala metricilor,  cum sunt valori de la  unu la zece, un răspuns binar Da/Nu, un raport etc. Standardul ISO/IEC 9126 propune patru niveluri de apreciere: Excelent, Bun, Corect şi Scăzut. Primele trei sunt considerate satisfăcătoare, iar ultimul nesatisfăcător.

Pentru a ilustra relaţiile dintre caracteristicile de calitate şi metrici se prezintă caracteristica mentenabilitate. Caracteristica se subdivide în patru subcaracteristici:

- posibilitatea efectuării analizei:

  - numărul ciclomatic;

  - numărul de declaraţii;

  - rata comentariilor;

  - apeluri de corectare;

- existenţa schimbărilor:

  - numărul de salturi;

  - mărimea medie a declaraţiilor;

- stabilitate:

  - numărul parametrilor referiţi;

  - numărul variabilelor globale;

  - numărul parametrilor schimbaţi;

- testabilitate

  - numărul căilor non –ciclice;

  - numărul ciclomatic.

Implementarea fiecărei metrici depinde de limbajul de programare.

Un alt factor care se ia în considerare la alegerea unei metrici este costul de colectare şi gestionare a procesului metricilor, cost care influenţează costul calităţii. Gestionarea metricilor este mai mult la latitudinea  managerului de proiect şi a culturii generale a organizaţiei. În multe cazuri, costul colectării şi utilizării câtorva tipuri de metrici este prohibitiv. Aceste metrici nu sunt urmărite. Alte metrici sunt interesante, dar nu asigură tipul de informaţii utile îmbunătăţirii procesului. Este necesar ca să se analizeze costul colectării fiecărei metrici cu beneficiul potenţial obţinut. Se selecţionează metricile care necesită cel mai scăzut cost şi asigură cel mai bun potenţial de obţinere a beneficiului.

Cele mai multe dintre caracteristicile calităţii sunt foarte complexe pentru a fi evaluate pe o simplă scală. Pentru o evaluare corectă a caracteristicilor este necesar să se ia în considerare contextul în care se face evaluarea. În  [DROM96] sunt oferite exemple referitoare la dificultatea evaluării atributelor calităţii, dificultate generată de complexitatea acestor atribute.

Evaluarea gradului de modificare se face luând în considerare atât acomodarea produsului la o nouă platformă, cât şi la o nouă bază de date. De exemplu,  un produs software se acomodează la o nouă platformă de calcul numai prin recompilare, dar acelaşi produs necesită schimbări manuale  la o   mulţime   de programe pentru a se acomoda cu o nouă bază de date: În acest caz este dificil de apreciat nivelul de  modificare al produsului respectiv.

La  evaluarea utilizabilităţii unei aplicaţii informatice se va lua în considerare nivelul de pregătire al utilizatorului. De exemplu, o interfaţă a unei aplicaţii este foarte bine realizată, astfel încât un utilizator neexperimentat o utilizează cu o pregătire minimă, dar unul experimentat o consideră plictisitoare.

Exemplele de mai sus demonstrează necesitatea abordării contextuale a caracteristicilor calităţii. Deşi caracteristicile că calităţii există izolate, ele au înţeles numai în cadrul unui context. Un sistem este modificabil în raport cu anumite clase de schimbări, sigur în raport cu anumite resurse şi aşa mai departe. O declaraţie de forma: acest sistem are un grad ridicat de mentenabilitate este fără înţeles operaţional. Noţiunea evaluării atributelor calităţii în cadrul unui context dat a condus la adoptarea metodei scenariilor ca mijloc descriptiv pentru specificarea şi evaluarea atributelor calităţii [CLEM03].

Calitatea software  înseamnă obiective tangibile precum:

- procentul de cerinţe ale utilizatorului care este urmărit pentru a demonstra funcţiile sistemului;

- mentenabilitate – durata medie de remediere a unui efect;

- portabilitate – ponderea componentelor software care au contact direct cu sistemul de operare.

Pentru  a fi utilizate metricile sunt validate. Validarea unei metrici software este procesul prin care se asigură că valoarea obţinută prin aplicarea metricii respective caracterizează corect, din punct de vedere numeric, caracteristica  software. Standardul ISO 9126 stabileşte criterii de validare a metricilor caracteristicilor calităţii software.

O abordare corectă a măsurărilor caracteristicilor unui proiect de software influenţează, în final, calitatea produsului. Aceasta presupune:

- stabilirea obiectivelor;

- determinarea întrebărilor la care se răspunde în vederea îndeplinirii   obiectivelor;

- alegerea măsurătorilor pe baza a ceea ce este necesar de cunoscut pentru a  răspunde la întrebări.

Sistemul caracteristicilor ierarhice având o structură ierarhică metricile se împart în metrici primare şi metrici derivate. Metricile primare sunt cele care măsoară subcaracteristicile la nivelul cel mai de jos al structurii ierarhice. Prin agregarea metricilor primare se obţin metricile derivate cu ajutorul cărora se măsoară nivelul caracteristicilor de calitate aflate pe o anumită treaptă ierarhică, aşa cum se arată în exemplele din tabelul 7.2.

Tabelul nr. 7.2 Metrici ale calităţii produsului

| Caracteristica de calitate | Subcaracteristica | Metrica | Explicaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcţionalitate | Conformitate | Completitudinea implementării funcţionale: Numărul funcţiilor lipsă detectate pe durata testării sistemului / Numărul funcţiilor descrise în specificaţiile cerinţelor. | Câte funcţii au fost implementate în relaţie cu specificaţiile cerinţelor? |
|  |  | Corectitudinea implementării funcţionale: Numărul funcţiilor implementate corect confirmate pe durata testării sistemului / Numărul funcţiilor descrise în specificaţiile cerinţelor. | Câte funcţii au fost implementate în conformitate cu specificaţiile cerinţelor? |
| Fiabilitate | Maturitate | Numărul mediu de rulări între două căderi: Numărul total de rulări pe timpul testării / Numărul defectelor, produse de controlorul software, detectate pe timpul operării. | Cât de frecvente sunt defectele controlorului software în operare? |
|  |  | Detectarea defectelor: Numărul absolut de defect detectate pe timpul tuturor fazelor de testare/Numărul estimat al defectelor de detectat, măsurat pentru fiecare release. | Care este proporţia defectelor detectate? |
|  |  | Completitudinea testării: Numărul cazurilor de testare executate real/ Numărul cazurilor de testare de executat. | Cât de fiabil este procesul de testare pentru produs? |
| Mentenabilitate | Analizabilitate | Disponibilitatea documentaţiei de proiectare: Documentaţia de proiectare disponibilă (arhitectura software, proiectare top-level, specificaţiile de interfaţă) / Documentaţia de proiectare identificată. | Cât este ponderea volumului documentaţiei disponibile? |
|  |  | Documentaţia de proiectare inspectată: Documentaţia de proiectare inspectată / Documentaţia de proiectare disponibilă | Cât de fiabil şi corect este conţinutul documentaţiei de proiectare? |

re

Măsurarea specificaţiilor cerinţelor  software furnizează o atenţionare timpurie asupra problemelor calităţii, asigură o predicţie mai acurată a proiectului şi de permite  îmbunătăţirea specificaţiilor.

Metricile primare ale mărimii implică o simplă numărare. Componente mari sunt presupuse a avea un număr mai mare de erori reziduale şi sunt mult mai dificil de înţeles în comparaţie cu componentele de mici dimensiuni; ca rezultat, fiabilitatea lor este afectată.

- număr de pagini sau cuvinte;

- număr de cerinţe;

- număr de funcţii.

Trasabilitatea cerinţelor, Trcer, este  utilizată pentru a evalua gradul de urmărire a cerinţelor prin măsurarea procentului de cerinţe  care a fost implementat în proiectarea software şi pentru a identifica atât  cerinţele care lipsesc, cât şi cerinţele care au fost adăugate faţă de cerinţele originale. Măsura este calculată utilizând ecuaţia:

Trcer=NcerarhNcerorig2×100

unde:

Ncerarh – numărul cerinţelor aflate în arhitectură;

Ncerorig – numărul cerinţelor originale.

Numărul de zile ale defectului este o metrică primară care specifică numărul de zile în care defectul se află în produsul software, de la introducere, până la remediere. Măsura utilizează două primitive: activitatea, data sau timpul în care defectul a fost introdus şi activitatea, data sau timpul în care defectul a fost înlăturat. Este un indicator al calităţii proiectării software şi al procesului de dezvoltare software. O valoare ridicată indică neremedierea defectelor la timp şi/sau  existenţa a multor defecte cauzate de un proces de dezvoltare  software ineficient.

Pe timpul procesului de dezvoltare software este indicat să se calculeze metrici în cadrul fiecărei etape de dezvoltare.

Metricile calculate în etapa de proiectare furnizează indicaţii timpurii despre starea proiectului, asigură selectarea alternativei de proiectare, identifică problemele potenţiale în fazele timpurii ale dezvoltării,  limitează  complexitatea, ajută la luarea deciziei privind  modularizarea, astfel încât modulele rezultate să fie testabile şi mentenabile. Practici bune de proiectare implică o coeziune ridicată a modulelor, nivel scăzut de cuplare al acestora şi o modularitate eficientă.

Numărul estimat al modulelor furnizează o măsură a mărimii produsului, faţă de care completitudinea activităţilor bazate pe modulele subsecvente este evaluată. Estimarea numărului de module este dată de formula:

Nestmod=SM

unde:

Nestmod – numărul estimat de module;

S – mărimea estimată în  LOC;

M’– mărimea  modului median din proiecte  similare

Nestmod se compară cu numărul de module din alte  proiecte.

Metrici primitive ale greşelilor identifică modulele potenţial predispuse la erori:

- numărul greşelilor asociate cu fiecare  modul;

- numărul greşelilor în cerinţe şi greşeli de proiectare structurală descoperite în faza  proiectării detaliate.

Metrici primitive ale complexităţii identifică:

- numărul  parametrilor  pe modul;

- numărul ramurilor în fiecare modul.

Cuplarea este  modul şi gradul de  interdependenţă dintre modulele software. Cuplarea unui modul este  stabilită pe baza tipului de cuplare utilizând a diagramă de determinare standard. Conform diagramei  cuplarea prin date este cel mai bun tip de cuplare şi  cuplarea prin conţinut este cel mai prost.

Coeziunea este gradul la care sarcinile îndeplinite de un singur modul software  se referă la scopul modulului. Valoarea coeziunii modulului pentru un modul este alocată utilizând o diagramă de rating standard. Conform diagramei nivelul cel mai bun de coeziune este cel funcţional, iar cel mai slab este cel coincidental, cu cel mai bun nivel având cea mai scăzută valoare.

Structural, fan-in/fan-out. Fan-in/fan-out  reprezintă  numărul modulelor  care apelează sau sunt apelate de către un modul dat. Identifică  dacă descompunerea  sistemului este adecvată. De exemplu,  nici un modul nu  cauzează strangulări, nu lipsesc niveluri în descompunerea ierarhică,  nu sunt module neutilizate, identificarea modulelor  critice. Este util să se calculeze  maximum, media şi  totalul fan-in/fan-out.

Metrica fluxului informaţiilor reprezintă numărul total de combinaţii  al unei surse de intrare la numărul total al combinaţiilor unei destinaţii de ieşire

C = Ci x (fan-in x fan-out)

unde C i reprezintă o metrică de cod.

Produsul dintre paranteze  reprezintă numărul  total al căilor printr-un  modul.

Numărul de ore persoană pe defect major detectat este o  metrică utilizată la evaluarea eficienţei inspecţiilor proiectării Se utilizează primitivele: timpul consumat pentru  pregătirea inspecţiilor, T1, timpul consumat  pentru inspecţii, T2, numărul  defectelor majore detectate pe timpul  inspecţiilor, Si, şi  numărul total de  inspecţii, i.

M=i=1iT1+T2iSi

Măsura se aplică la codul nou şi este între trei şi cinci.  Dacă este o deviere semnificativă de la acest interval este necesar să se analizeze pentru a se depista cauza.

Densitatea defectelor, DD, este utilizată după inspecţiile proiectării noii dezvoltării software sau modificări mari ale blocului în scopul evaluării procesului de inspecţie. Se folosesc primitivele: numărul total al defectelor unice detectate pe timpul cele de a i inspecţii sau a i activităţi de dezvoltare software, Di, numărul  total nal inspecţiilor, la data i şi numărul  linilor sursă ale declaraţiilor de  proiectare în mii (KSLOD). Măsura este calculată prin raportul de mai jos:

DD=i=1iDiKSLOD

Această măsură este utilizată şi la activitatea de implementare, caz în care numărul liniilor sursă al codului executabil în mii, KSLOC, se utilizează în loc de  KSLOD.

Metricile primare referitoare la testare controlează dacă fiecare modul va fi/a fost testat în mod adecvat sau evaluarea eficienţei activităţilor timpurii de testare. Dintre cele mai utilizate sunt:

- numărul cazurilor de testare integrată a software planificate/executate implicând fiecare modul;

- numărul cazurilor de testare black box test planificate/executate  per modul;

- numărul greşelilor în cerinţe detectate, şi reevaluarea calităţii specificaţiilor.

Cu ajutorul metricilor primare se analizează calitatea şi eficienţa testării.

7.3. Indicatori de calitate

Caracteristicile calităţii produselor program reflectă diferite aspecte ale comportamentului acestora de la o execuţie la alta. Diversităţii caracteristicilor  calităţii îi va corespunde o diversitate de moduri de apreciere a nivelurilor de calitate. Există produse program pentru care una dintre caracteristicile de calitate este prioritară, importanţa altora fiind secundară.

Indicatorii calităţii software sunt expresii matematice cu ajutorul cărora se apreciază calitatea produselor respective. În funcţie de nivelul la care se face proiectarea, determinarea indicatorilor ia în considerare o serie de parametri referitori la structura sistemelor de programe, cum sunt:

- numărul componentelor şi numărul de niveluri din structura ierarhică a sistemului;

- tipul de structură a sistemului: liniară, arborescentă, în reţea;

- tipul datelor transmise prin interfeţe  între componente: simple, compuse, structuri de date, fişiere etc.;

- tipul relaţiei între componente: succesiune, precedenţă, paralelism, sincronizare etc.

Restricţiile care apar pentru definirea completă a sistemului de indicatori sunt legate de posibilitatea de comensurare a cât mai multor efecte sau a cauzelor care determină calitatea sau sunt independenţi faţă de aceasta.

Pentru construirea indicatorilor de evaluare a nivelului calităţii se impune:

- stabilirea caracteristicilor de calitate pentru care se construiesc indicatori;

- precizarea tipului de indicatori care se asociază caracteristicii;

- analiza modului în care indicatorul reflectă schimbările de calitate;

- stabilirea factorilor care influenţează caracteristica de calitate pentru a             include nivelurile acestora în formula indicatorilor.

Pentru caracteristicile calităţii se utilizează un indicator din următoarele categorii:

- indicatori care marchează prezenţa sau absenţa caracteristicii  calităţii la             un anumit produs program; indicatorii din această categorie au valoarea             1,  prezenţa caracteristicii sau 0, absenţa caracteristicii;

- indicatori care au valori cuprinse într-un  anumit interval ale cărui limite  marchează prezenţa, respectiv, absenţa caracteristicii; valorile în interiorul intervalului arată intensitatea în care este regăsită în produsul              program caracteristica respectivă;

- indicatori care măsoară probabilitatea de apariţie a unui eveniment ce defineşte prezenţa sau absenţa unei caracteristici de calitate;

- indicatori care conţin mai mult de două niveluri cărora li se asociază expresii formate din grupuri de cuvinte;

- indicatori complecşi care realizează raportarea de frecvenţe de realizare a unor eveniment la totalul de frecvenţe.

Portabilitatea se evaluează prin raportul:

Ip=Er−EmmaxEr, Es

unde:

Ip – indicele de portabilitate;

Er – efortul necesar rescrierii produsului program pentru a putea fi executat pe un alt tip de calculator;

Em – efortul necesar modificării programului iniţial pentru a-l face executabil pe un alt tip de calculator;

Es – efortul necesar elaborării programului.

Nivelul fiabilităţii unui produs program este dat sub forma probabilităţii de apariţie a unei întreruperi în execuţie. Modul de calcul al probabilităţii este dependent de modelul utilizat la analiza fiabilităţii produselor program. Dacă, de exemplu, se efectuează înregistrări asupra modului cum se comportă produsul, fiabilitatea apare sub formă de raport:

If=nent

unde:

If – indicatorul fiabilităţii;

ne – numărul execuţiilor programului în care au avut loc incidente de prelucrare;

nt – numărul total al execuţiilor programului.

În cazul în care sunt utilizate modele structurate cu luarea  în considerare a relaţiilor dintre componentele ce formează programul şi fiabilităţile lor specifice, nivelul fiabilităţii este bazat pe calcule matematice cu ajutorul cărora se exprimă structura produsului program.

Indicatorii pentru evaluarea mentenabilităţii produselor program se exprimă luând în considerare efortul pe care îl necesită menţinerea în execuţie a produselor program sau a unor elemente de structură ale ciclului de viaţă al acestora, ca de exemplu:

Im=DeDc

unde:

Im – indicatorul de mentenabilitate;

De – durata de execuţie a produsului program;

Dc – durata ciclului de viaţă.

Pentru caracteristica de complexitate, indicatorii iau în considerare structura produsului program dată de graful asociat sau prin considerarea structurii secvenţelor de instrucţiuni.

De exemplu, prin atribuirea unor ponderi instrucţiunilor, nivelul de complexitate se estimează cu ajutorul formulei:

Ic=i=1pi−pm212

unde:

Ic – indicele de complexitate;

pi – complexitatea unei instrucţiuni din limbaj;

pm – complexitatea medie a instrucţiunilor de limbaj;

n – numărul de instrucţiuni.

Evaluarea şi analiza calităţii proiectelor permite compararea unor proiecte de acelaşi tip. În funcţie de rezultatele obţinute în urma comparării, echipa managerială ia deciziile necesare dezvoltării proiectelor. Este important, pentru a asigura compatibilitatea programelor să se precizeze de fiecare dată tipul indicatorului, formula şi nivelurile coeficienţilor utilizaţi sau sursa lor de provenienţă.

7.4 Factori care influenţează calitatea software

Calitatea produselor program este influenţată de o serie de factori a căror cunoaştere şi analiză conduc la obţinerea unor produse program de calitate superioară cu consumuri reduse de resurse. Cunoaşterea factorilor şi a influenţei lor asupra calităţii permite echipei manageriale să stabilească măsuri eficiente pe toată durata ciclului de viaţă al produsului program în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Factorii care influenţează calitatea se grupează în: factori tehnici, factori economici, factori sociali şi factori psihologici [BARO88].

Factorii tehnici cuprind gradul de dezvoltare al tehnicilor de calcul, evoluţia limbajelor de programare, dezvoltarea sistemelor de operare, a sistemelor de protecţie software, implementarea sistemelor distribuite, alocarea şi nivelarea resurselor în reţetele de calculatoare, tehnologiile de elaborare a produselor program şi, respectiv, de construire a echipamentelor, evoluţia sistemelor de organizare, stocare şi acces la informaţie, elaborarea de software asistat de calculator în cadrul fluxurilor.

Factorii economici includ nivelul de calificare a personalului din unităţile de informatică, managementul activităţilor de analiză, proiectare, elaborare, testare, exploatare a produselor program, cointeresarea materială, exigenţele şi evoluţia cererii şi ofertei de programe, gestiunea eficientă a resurselor.

Factorii sociali cuprind natura relaţiilor de muncă stabilite în unităţile de informatică, modalităţile de stimulare morală, ambientul locului de  muncă.

Factorii de structură influenţează calitatea prin modificările care au loc la nivelul tipologiilor de produse program, orientarea eforturilor spre acele componente care folosesc facilităţile tehnicii de calcul din dotare, valorificând superior resursele existente, alocarea de resurse pentru dezvoltarea de noi funcţii de prelucrare, modificările în structura etapelor de realizare a produselor program în concordanţă cu caracteristicile de calitate.

Factorii psihologici influenţează comportamentul şi rezultatele analiştilor, programatorilor şi operatorilor în raport cu gradul de integrare în echipe complexe, viteza de reacţie în cazul situaţiilor neprevăzute, gradul de asimilare a cunoştinţelor, rezistenţa la efectuarea repetată a unor operaţii, motivaţia şi realizarea de obiective, gradul de satisfacţie a muncii, receptivitatea la elementele de noutate care apar în domeniile hardware şi software.

Factorii care afectează calitatea produsului software se clasifică, din punct de vedere al măsurabilităţii, în factori direct măsurabili şi factori indirect măsurabili.

Factorii de influenţă se constituie într-un sistem de a cărui structură depind căile de creştere a calităţii produselor program şi ale cărui interacţiuni sunt reflectate în modele de costuri ale calităţii.

Atât identificarea factorilor de influenţă a calităţii, cât, mai ales, cuantificarea acestora sunt activităţi care necesită eforturi permanente. Se are  în vedere că unii factori influenţează mai multe caracteristici de calitate, unele dintre caracteristici fiind în conflict. În acest sens este necesară o foarte bună cunoaştere a atributelor şi o foarte bună definire a metodelor prin care se descriu cantitativ acele atribute. Stabilirea metricilor utilizate în efectuarea măsurătorilor este, de asemenea, o acţiune deosebit de importantă, dar, în acelaşi timp, dificilă.

O condiţie esenţială pentru cunoaşterea şi analiza complexă a unui fenomen economic investigat o constituie  măsurarea parametrilor definitorii ai acestuia. O astfel de activitate este dificilă pentru că implică aprecierea atât a unor indicatori cantitativi, cât şi a unor indicatori calitativi. În acest scop este necesară stabilirea modalităţii de măsurare a acestora. Pentru măsurarea datelor privitoare la fenomenele economice se utilizează mai multe categorii  de scale:

- scale nemetrice sau nenumerice: nominale, ordinale;

- scale metrice  denumite şi parametrice sau numerice: intervale, proporţionale.

În elaborarea unei scale de apreciere este necesar să se aibă în vedere următoarele cerinţe:

- să fie înţeleasă de către subiecţii de la care se culeg informaţiile;

- să stabilească diferite niveluri de intensitate a proprietăţilor fenomenului cercetat.

Scala nominală este cea mai elementară şi cea mai puţin restrictivă din punct de vedere matematic. Scala nominală are următoarele caracteristici [FENT90]:

- sistemul relaţiilor empirice constă numai din clase diferite; nu există o noţiune de ordine între clase;

- orice reprezentare numerică sau simbolică a clasei este o măsură acceptabilă, dar nu există o noţiune a mărimii asociate cu numere sau  simboluri.

Exemplu: un grup preferă produsul A, iar alt grup nu preferă produsul A.

Scala ordinală permite abordarea alternativelor cercetate în funcţie de un anumit criteriu. Scala ordinală are următoarele caracteristici [FENT96 ]:

- sistemul relaţiilor empirice constă din clase care sunt ordonate cu respectarea caracteristicilor;

- orice legătură  care păstrează ordinea, deci orice funcţie monotonă,  este acceptabilă;

- numerele reprezintă numai ranguri, deci adunarea, scăderea şi alte operaţiuni aritmetice nu au sens.

Această scală nu spune nimic în legătură cu distanţele existente între alternative. Exemplu: Metoda ordonării rangurilor.

Scala interval se bazează pe utilizarea unor unităţi de măsură egale, care permite aprecieri ale distanţelor existente. Caracteristicile scalei interval  [FENT96]:

- scala interval păstrează ordinea, ca o scală ordinală;

- scală interval păstrează diferenţa, dar nu şi raportul;

- au sens operaţiile aritmetice de adunare şi scădere.

Exemplu: scalele de temperatură Fahrenheit şi Celsius în care punctul zero are semnificaţii diferite.

Scala proporţională este scala care le înglobează pe toate cele anterioare şi are  următoarele caracteristici [FENT96]:

- este o măsură care păstrează ordinea, mărimea intervalelor între entităţi şi rapoartele între entităţi;

- există elementul zero care reprezintă lipsa totală a atributului;

- măsurarea legăturilor începe cu zero şi să crească prin intervale egale, cunoscute ca unităţi;

- toate cele patru operaţii aritmetice au sens.

Metodele de studiere a factorilor cantitativi sunt prin excelenţă metode statistice [ISAI95]:

- analiza  regresiei – este utilizată pentru a descrie modul în care o variabilă dependentă evoluează în funcţie de modificarea uneia sau mai multor variabile cauzale. Analiza corelaţiei urmăreşte să stabilească nivelul sau gradul în care variabila în cauză influenţează modificarea variabilei efect;

- analiza factorială – se utilizează în mod deosebit atunci când se dispune de un volum mare de date. Obiectul analizei îl formează reprezentarea datelor într-un  spaţiu euclidian de dimensiuni reduse. Metodele aplicate în cadrul analizei factoriale sunt: analiza în componentele principale, analiza corespondenţelor, analiza corespondenţelor multiple.

Înainte de a expune metodele de asociere a numerelor unor factori calitativi, este necesară definirea riguroasă şi clasificarea factorilor nenumerici. Un factor de influenţă a unui proces economic este:

- esenţial de natură nenumerică dacă nu se cunoaşte încă nici o procedură de măsurare, cu sau fără aparate de măsură, a unei caracteristici directe sau chiar indirecte legate cauzal de acest factor;

- conjunctural de natură nenumerică dacă se cunosc proceduri de măsurare  a cel puţin unei caracteristici a factorului, dar din anumite motive de forţă majoră nu se efectuează măsurători, fie nu se dispune, temporar, de aparate de măsură, fie nu este de timp suficient pentru aplicarea unei proceduri cunoscute .

În ultima categorie intră chiar şi acei factori la care se efectuează măsurători ale unei caracteristici pentru care încă nu există certitudinea că are legătură cauzală cu obiectul analizat.

Metode de asociere a unor numere reale la diferiţi factori calitativi sunt:

Stabilirea unor relaţii de ordine între rezultatele unor experimente efectuate. În acest caz se efectuează mai multe observaţii asupra unor obiecte O1, O2, ..., On. În funcţie de mai multe criterii se stabilesc relaţii de ordine de forma:

Oi≻Oji,j=1,2,............,n.

Relaţia arată că obiectul Oi este preferat obiectului Oj. În cazul în care există relaţii de indiferenţă, se obţin clase de echivalenţă. Între elementele aceleiaşi clase de echivalenţă există relaţii de indiferenţă.

Metoda  acordării de calificative, note,  punctaje etc, presupune că pentru fiecare obiect i specialistul k acordă o notă Nik. În cazul acordării unor calificative transformarea în note se face prin numerotarea calificativelor scrise în ordine crescătoare. Şi în cazul acestei metode apare necesitatea compunerii notelor acordate de mai mulţi specialişti. Până în prezent majoritatea aplicaţiilor se bazează pe media aritmetică ponderată.

Asocierea unor utilităţi tip Neuman-Morgenstern se recomandă în cazurile în care mulţimea criteriilor include atât factori numerici, cât şi nenumerici. Pentru factorii nenumerici se acordă note  Nij. Utilitatea uij va fi dată, în acest caz, de relaţia:

uij=Nij−MinNijMaxNij−MinNij

Avantajul calcului utilităţii constă în aducerea tuturor mărimilor în intervalul (0,1), ceea ce asigură comparabilitatea rezultatelor. De asemenea, utilităţile sunt calculate şi pentru o mulţime de caracteristici exprimate în unităţi de măsură eterogene, unele urmând a fi maximizate, ca şi notele, iar altele minimizate. Se stabileşte un număr optim de criterii, adică un grad de dezagregare care asigură minimizarea dispersiilor rezultatelor, deci maximizează gradul de încredere în rezultatele obţinute. Pentru a se evita un număr prea mare de consultări ale specialiştilor este posibil ca, pe baza unor estimări, să se stabilească parametrii unor variabile aleatoare Kj reprezentând coeficienţii de importanţă ai criteriilor considerate. În acest scop, specialiştii sunt consultaţi o singură dată. După aceea variabilele aleatore Kj sunt generate pentru diferite variante de descompunere a criteriilor şi pentru diferite obiecte analizate.

Metoda de  asociere a unor grade de apartenenţă, folosind teoria mulţimilor fuzzy, constă în asocierea unui grad de apartenenţă µij,  fiecărui obiect Oi, după un anumit criteriu sau caracteristică j:

IOij=μij

Stabilirea gradelor de apartenenţă introduce, ca şi notele sau utilităţile, subiectivismul estimatorului. Se folosesc mai multe metode de calcul sau apreciere a gradelor de apartenenţă, printre care se numără:

- asocierea unei caracteristici numerice;

- descompunerea în serii simple şi interogarea specialiştilor;

- estimarea subiectivă a gradelor de apartenenţă;

- folosirea metodei comparaţiei;

- introducerea unui operator de observare.

Pentru a utiliza criteriile de bază ale teoriei măsurării în domeniul software este necesar să se identifice şi să se definească:

- atributele produselor şi proceselor software;  acestea caracterizează foarte bine software şi să fie foarte bine înţelese;

- modelele şi abstractizările care includ atributele;

- legăturile şi relaţiile de ordine care există între model şi obiectul modelat;

- trecerea de la modele la sistemele de numere care păstrează relaţiile de ordine şi legăturile stabilite anterior.

Indicatorii utilizaţi în evaluarea calităţii sunt ierarhizaţi după anumite criterii.

Indicatorii de evaluare a calităţii software se împart, la fel ca şi caracteristicile calităţii care sunt evaluate, în indicatori de primul nivel şi indicatori derivaţi. Clasificarea se face în funcţie de modelul de calitate ales. Se propune un model al calităţii în care se consideră următorii indicatori ca fiind de primul nivel:

- dependenţa;

- calitatea documentării;

- funcţionalitatea;

- utilizabilitatea;

- performanţa;

- suportul;

- reutilizabilitatea;

Factori de care depind indicatorii de bază:

- dependenţa:

  - disponibilitatea;

    - toleranţa la erori;

    - mentenabilitatea:

      - analizabilitatea:

        - traseabilitatea;

        - modularitatea:

          - decompozabilitatea;

          - compozabilitatea;

          - continuitatea;

          - protecţia;

          - înţelegerea modulelor;

        - autodocumentarea;

        - complexitatea;

      - schimbabilitatea;

      - consistenţa:

        - consistenţa în proiectare

        - consistenţa în documentare

      - monitorizarea bazată pe instrumentare;

      - stabilitatea:

        - modularitatea;

        - toleranţa la erori;

      - complexitatea;

  - fiabilitatea:

    - complexitatea;

    - consistenţa;

    - toleranţa la erori;

    - modularitatea;

  - siguranţa integritatea:

    - monitorizarea bazată pe instrumentare

    - securitatea

  - acurateţea;

- calitatea documentaţiei;

- funcţionalitatea:

  - comprehensivitatea;

  - generalitatea;

  - traseabilitatea;

  - acurateţea:

    - validitatea;

    - veridicitatea;

  - conformanţa;

  - securitatea;

- performanţa:

  - eficienţa algoritmilor;

  - eficienţa arhitecturii;

  - eficienţa utilizării resurselor:

    - eficienţa utilizării RAM;

    - eficienţa utilizării bazei de date;

  - timpul de răspuns;

  - throughput;

- suportul

  - mentenabilitatea;

  - portabilitatea:

    - adaptabilitatea;

    - replaceability;

    - conformanţa;

    - generalitatea;

    - independenţa hardware;

    - independenţa sistemului software;

  - testabilitatea:

    - auditabilitatea;

    - complexitatea;

    - monitorizarea bazată pe instrumentare;

    - auto – documentarea;

  - localizabilitatea;

- utilizabilitatea:

  - uşurinţa învăţării;

  - feedback–ul informativ;

  - toleranţa la erori;

  - conformanţa;

- reutilizabilitatea:

  - flexibilitatea:

    - expandabilitatea;

    - independenţa hardware;

    - independenţa sistemului;

    - complexitatea;

    - consistenţa;

    - generalitatea;

    - modularitatea;

    - auto – documentarea;

  - claritatea:

    - lipsa ambiguităţii;

    - înţelegerea:

      - trasabilitatea;

      - modularitatea;

      - auto–documentarea;

      - complexitatea.

7.5 Principii de măsurare a calităţii software

Conceptul Obiective-Întrebări-Metrici [BASI88] este o abordare a modelelor calităţii orientată pe obiective. Ideea de bază a GQM este ca măsurătorile  să fie orientate spre scopuri şi bazate pe caracterizarea contextului. Modelul are trei niveluri, figura 7.4:

- nivelul conceptual, OBIECTIV: un scop este definit pentru un scop specific bazat pe necesităţile organizaţiei, pentru o varietate de motive, de la variate puncte de vedere, referitor la un eveniment particular. Un scop reprezintă o caracteristică de calitate de nivelul cel mai înalt;

- nivelul operaţional, ÎNTREBARE: un set de întrebări este utilizat pentru caracterizarea modalităţii de obţinere a unui obiectiv specific ce  îndeplinit. Cu alte cuvinte fiecare caracteristică de nivel înalt este rafinată în subcaracteristici utilizând un set de întrebări;

- nivelul cantitativ, METRICI: un set de date colectabile este asociat cu fiecare întrebare cu scopul de a da un răspuns cantitativ fiecăreia. Cu alte cuvinte, pentru a cuantifica o caracteristică este utilizat un set de metrici. În faza de interpretare măsurătorile sunt utilizate pentru a răspunde la întrebări şi pentru a concluziona dacă un obiectiv este îndeplinit sau nu. GQM utilizează o abordare descendentă pentru ca în primul rând să definească apoi să rafineze un model al calităţii până la obţinerea metricilor şi este o abordare ascendentă pentru analizarea şi interpretarea rezultatelor măsurătorilor.

Figura 7.4  Modelul calităţii Obiective-Intrebări-Metrici

- formularea:

  - obiective;

  - definirea metricilor;

  - derivarea de la principiul valid Produsul şi procesul specific;

- colectarea – automată unde este posibil;

- analiza – măsurarea relaţiilor statistice–calitate;

- interpretare - ghiduri şi recomandări;

- feedback.

Se consideră următorul exemplu:

Obiectiv: îmbunătăţirea calităţii. Există mai multe căi de îmbunătăţire a calităţii unui produs. Se aleg cele care corespund cel mai bine tipului organizaţiei, tipului produsului şi resurselor la dispoziţie.

Se analizează, de exemplu,  complexitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea.

Complexitatea este o funcţie de numărul operanzilor şi al operatorilor, iar fiabilitatea este o funcţie numărul instrucţiunilor IF. O instrucţiune IF este operator.

Se notează:

Nopr – număr de operatori;

Nopz – număr operanzi;

Nif – număr de instrucţiuni IF.

Complexitatea este: Cplx = g(Nopr, Nopz).

Fiabilitatea este:  f = y(Nif).

Printre operatori se află şi If.

Cplx  = g(Nif, Nopr-Nif, Nopz)

Nif  = y-1(f)

Cplx  = g(Nopr-NifNopy, y-1(f))

Factori care afectează calitatea software sunt:

- direct măsurabili: erori, timp, KLOC;

- indirect măsurabili: utilizabilitate, mentenabilitate.

Caracteristicile operaţionale sunt:

- corectitudinea – datele şi informaţiile sunt toate consistente şi corecte;

- fiabilitatea – îndeplineşte aceeaşi funcţionalitate în timp;

- eficienţă – lucrează pe aceeaşi platformă dar baza de date necesită Windows N Server;

- integritate – este securizat;

- utilizabilitate – este proiectat pentru utilizator.

Abilitatea de a fi schimbat:

- mentenabilitate – este reparabil în orice moment;

- flexibilitate – este schimbabil în orice moment;

- testabilitate – este testabil în orice moment.

Adaptabilitatea la medii noi:

- portabilitatea – fiecare va putea să utilizeze software de oriunde în jurul lumii;

- reutilizabilitatea – utilizarea unor parţi ale software în  alt proiect<

- interoperabilitaea – operarea cu un alt sistem.

Factori de măsurat:

            - auditabilitate – uşor de verificat conformanţa cu standardele;

            - acurateţe – precizia calculelor şi controlul;

            - comunicarea– gradul în care standardele de interfaţă, protocolul sunt utilizate;

            - completitudinea – gradul până la care funcţionalitatea cerută a fost          obţinută;

            - conciziunea – compactitatea software în termeni de linii de cod;

            - consistenţa – utilizarea tehnicilor de proiectare şi documentare uniforme pe toata durata dezvoltării proiectului;

            - datele în cadul organizaţiei – utilizarea  structurilor şi tipurilor de date standard pe tot parcursul dezvoltării şi utilizării software;

            - toleranţa la erori – stricăciuni care apar atunci când programul întâlneşte o eroare;

            - eficienţa execuţiei – performanţa  timpului de rulare al programului;

            - extinderea – cât de mult sunt extinse arhitectura, datele şi proiectarea procedurală;

            - generalitatea – potenţialul aplicării componentelor programului;

            - independenţa hardware – cât de multă informaţie despre hardware este înglobată în software;

            - instrumentarea – cât de bine programul monitorizează propria operare şi identifica erorile care apar;

            - modularitatea – independenţa funcţională a componentelor software; operabilitatea – uşurinţa operaţiei software;

            - securitatea – mecanismele care controlează sau protejează software şi datele;

            - autodocumentarea – gradul în care codul sursă furnizează documentaţie înţeleasă;

            - simplitate – cât de dificil de înţeles este software;

            - independenţa sistemului software – gradul de dependenţă al software de caracteristicile limbajului nonstandard, caracteristicile sistemului de operare sau alte constrângeri de mediu;

            - trasabilitatea – abilitatea urmăririi reprezentărilor proiectării sau componentelor software înapoi până la cerinţe;

            - pregătire – cât  software asistat în pregătirea noilor utilizatori în utilizarea sistemului.

Exemple de utilizare a metricilor în calcularea factorilor

- corectitudinea:

- completitudinea – programul este complet funcţional;

- consistenţa – toate caracteristicile sunt consistente;

- trasabilitatea – toate cerinţele sunt urmărite.

- mentenabilitatea:

- concizia;

- consistenţa

- instrumentarea

- modularitatea;

- auto documentarea;

- simplitatea.

- reutilizabilitatea:

- generalitatea;

- independenţa hardware;

- modularitatea;

- autodocumentarea;

- independenţa sistemului software.

Ansamblul de proprietăţi şi caracteristici este formulat:

- în comenzi, contracte, solicitări în raporturile directe dintre beneficiar şi producător;

- prin standarde, norme, acestea exprimând şi garantând un nivel optim pentru comunitate în ansamblul său, reglementând doctrina tehnică comună, acordul de voinţă asupra cerinţelor, metodelor de control, definiţiilor;

- ca stări de fapt, determinate de produsele existente pe piaţă şi ale căror caracteristici, proprietăţi  avute în vedere în privinţa unor solicitări echivalente sau de înlocuire/suplinire, de perfecţionare.

Calitatea software este proporţională cu disponibilitatea sistemului, A, şi invers proporţională cu costul întreţinerii acestei disponibilităţi, M. La rândul său, disponibilitatea este proporţională cu fiabilitatea, în sensul timpului dintre două căderi ale sistemului, şi cu mentenabilitatea, în sensul timpului necesar pentru repunerea în funcţiune.

Q=A1+M

Pentru a defini disponibilitatea definit f1 ca fiind importanţa relativă a tuturor funcţiilor sistemului aşa cum sunt privite de utilizator. Aceşti factori vor fi ulterior normalizaţi astfel încât:

i=1nf1=1

unde n reprezintă numărul de funcţii ce  să fie disponibile pentru utilizator.

Se defineşte I1 ca fiind nivelul de disponibilitate al funcţiei i (0  l  1 ). Dacă l = 11 sau l0 = 0 va rezulta că funcţia este total disponibilă sau indisponibilă şi nivelurile iau valori continue sau binare.

Măsurile software sunt definite ca un proces continuu de definire, colectare şi analizare a datelor pe procesul de dezvoltare software şi produsele software în scopul înţelegerii şi controlării procesului şi produselor şi de a asigura informaţiile corespunzătoare îmbunătăţirii procesului şi produselor.

Măsurătorile procesului de dezvoltare software şi produselor sale sunt realizate prin aplicarea unor metrici software particulare. Măsurătoarea constă uzual în câteva metrici, rezultând în câteva măsurători pe metrică.

Un număr de măsurători au supravieţuit în faza definirii şi sunt utilizate în mod real. Aceasta este din cauza următoarelor motive:

- măsurătorile nu sunt definite în contextual unui obiectivede măsurare bine definit;

- ipotezele experimentului nu sunt adeseori explicite;

- stabilireirea măsurătorilor nu ia în considerare mediul sau contextul;

- validările teoretice ale măsurătorilor sunt uneori imposibileŞ

- multe măsurători nu au fost nici odata validate empiric.

Pentru implementarea eficientă  GQM este nevoie de o echipă bine pregătită, în special pentru a stabili obiectivul.

Procesul GQM este în special determinarea

- scopului: ce îmbunătăţire va fi măsurată;

- întrebărilor: ce calitate, proprietate, atribut  îndeplinit pentru a fi considerat ca atingând obiectivul;

- metrica: cum să se măsoare întrebările într-o manieră cantitativă.

Procesul GQM se descompune în câteva faze, după cum urmează.

Stabilirea studiului empiric este o etapă foarte importantă în cadrul procesului de măsurare  GQM deoarece fiecare activitate are un obiectiv

Definirea obiectivelor măsurătorilor Obiectivul este influenţat în mod uzual de strategia organizaţiei şi determinat de echipa managerială. Obiectivele sunt definite prin determinarea obiectului de studiu, scopuri, concentrare pe calitate, puncte de vedere şi mediu.

Definirea ipotezei empirice Ipoteza empirică este o declaraţie luată ca adevărată despre relaţia dintre unul sau mai multe atribute ale obiectului de studiat şi calitate. De xemplu: cu cât este mai mare numărul de persoane care lucrează la un proiect, cu atât este mai buna calitatea rezultatului.

Definirea măsurătorilor pentru atributele independente se face pe baza  obiectivului şi ipotezei:

- formalizarea atributelor independente; se recomandă utilizarea proprietăţilor matematice pentru a reprezenta atributele cu claritate;

- identificarea abstractizărilor pentru măsurarea atributelor independente; abstractizarea este o reprezentare matematică a unei entităţi; formarea unei abstractizări va depinde de atribute, de formalizarea lor şi de ipoteza empirică; un graf este recomandabil pentru a reprezenta o abstractizare;

- reprezentarea prin exemple concrete şi rafinarea proprietăţilor pentru măsurarea atributelor independente; stabilirea corespondenţei elementelor, relaţiilor şi modulelor între abstractizare şi sistemul explicit; identificarea proprietăţilor dependente de context;

- definirea măsurătorilor independente; definirea măsurătorilor prin utilizarea elementelor abstracte şi relaţiilor şi verificarea faţă de  atributele generice şi proprietăţilor dependente de context;

- validarea măsurătorilor independente; acest lucru este făcut prin probarea că măsurătorile sunt consistente cu genericul atributului şi proprietăţile dependente de context.

Definirea măsurătorilor pentru atributele dependente:

- formalizarea atributelor dependente;

- identificarea abstractizărilor pentru măsurarea atributelor dependente;

- exemple şi rafinarea proprietăţilor;

- definirea măsurătorilor dependente. Acest lucru este făcut prin exemplificarea şi rafinarea proprietăţilor generice ale atributelor;

- validarea măsurătorilor dependente. Se va privi cu atenţie la procedurile de colectare a datelor şi la integrarea lor în procesul de dezvoltare.

Rafinarea şi verificarea ipotezelor presupun:

- exemplificarea şi rafinarea ipotezelor empirice; stabilirea mai precisă a ipotezelor empirice cu corelarea atât a atributelor independente cât şi a celor dependente;

- verificarea ipotezelor empirice; prin utilizarea datelor colectate, se validează ipotezele rafinate  empiric.

Pentru un management mai bun al calităţii şi reducerea costurilor produselor software se aplică o serie de tehnici validate. Cu toate aceste o mare cantitate de defecte este detectată târziu în dezvoltarea produsului. Printre aceste tehnici se numără:

- detectarea defectelor codului sursă cât mai devreme în procesul de dezvoltare prin mijloace de revedere a codului şi testare unitară;

- concentrarea detectării defectelor pe acele arii care sunt predispuse la erori în loc să se risipească efortul în căutări la întâmplare sau revederi dispersate.

Pentru a obţine o indicaţie timpurie asupra calităţii software, este indicat să se prevadă în primele faze ale procesului acele componente care au o probabilitate mai mare de a conţine erori sau care necesită un efort ridicat de dezvoltare.

Managementul calităţii constă în compararea proactivă a calităţii observat cu cea aşteptată, prin urmare minimizând efortul cheltuit pe corectarea surselor defectelor. În scopul obţinerii calităţii software, este necesar să fie dezvoltată într-o formă organizată prin utilizarea tehnicilor şi metodelor definite şi aplicarea lor în mod consistent. Pentru a obţine un indicator al calităţii software calitatea  măsurată. Aceasta se face prin utilizare a metricilor şi tehnici de evaluare statistică prin care se pun în legătură cerinţele produsului cuantificate specific la unele atribute ale calităţii.

Tehnicile statistice multivariate asigură feedback despre relaţiile existente între componente, de exemplu analiza factorială, analiza principalelor componente. Tehnicile de clasificare ajută determinarea  celor care sunt în afara situaţiei normale. Diagramele detaliate şi tabelele asigură înţelegerea clară a motivelor pentru care o componentă este, potenţial, în afara situaţiei normale şi cum se  îmbunătăţeşte. În scopul obţinerii unui obiectiv distinct al calităţii care este adesea măsurabil numai la timpul livrării, criteriile calităţii sunt derivate ca să permită controlul calităţii produsului.

Astfel de criterii ale calităţii dacă sunt măsurate sunt metrici indirecte ale calităţii deoarece ele nu măsoară direct factorii relativi la calitate. Totuşi, fiind disponibile în fazele timpurii în procesul de dezvoltare ele sunt utilizate la stabilirea unor ţinte imediate pentru urmărirea proiectului.

Modelele de predicţie a calităţii încearcă să dea indicaţii timpurii despre atingerea scopurilor calităţii în termenii factorilor calităţii. Ele sunt bazate pe experienţa de la proiecte anterioare şi combină criterii de calitate cantitative cu un cadru de reguli. De exemplu, distribuţia defectelor printre module în sistemul software nu este uniformă. O analiză a unor proiecte a scos în evidenţă faptul că se aplică şi în acest caz principiul Pareto: 20% din module sunt responsabile pentru 80% din funcţionările necorespunzătoare ale întregului proces. Este necesară identificarea componentelor critice cât mai timpuriu posibil, cu alte cuvinte în cazul unui sistem existent la începutul proiectării, iar pentru un software nou în faza codificării.

Prin concentrarea pe aceste componente eficienţa inspecţiilor codului şi testarea modulelor este îmbunătăţită şi mai puţine greşeli vor fi găsite pe timpul fazelor de testare.

Este un beneficiu pentru îmbunătăţirea managementului calităţii să fie capabil să prevadă timpuriu în dezvoltarea proiectului acele componente ale sistemului software care sunt predispuse la o mai mare rată a erorilor sau care reclamă un efort mai mare de dezvoltare.

Măsurarea este procesul prin care numere sau simboluri sunt atribuite atributelor entităţilor din lumea reală într-o manieră care să le caracterizeze conform unor reguli clar definite. Valoarea numerică atribuită se numeşte măsură.

Pentru a înţelege mai bine definirea măsurării în contextual software este necesar să fie identificate entităţi relevante şi atribute ale acestor entităţi care interesează în caracterizarea numerică. În primul rând se identifică următoarele clase de identităţi:

- procese – orice activitate specifică, set de activităţi sau perioade de timp în care se dezvoltă sau se manufacturează proiectul; exemple relevante includ: activităţi specifice precum captarea cerinţelor, proiectarea, codificarea şi verificare; de asemenea perioade specifice de timp ca “primele trei luni ale proiectului X”;

- produse – orice livrabil sau documente rezultate din proces; exemple relevante include codul sursă, specificaţii de proiectare, o demonstraţie documentată, planul de testare şi manualul de utilizare;

- resurse – orice item care formează sau asigură intrări în proces; exemple relevante include persoane sau echipe de persoane, compilator şi instrumente de testare software.

Tabelul nr. 7.3 Exemple de activităţi de măsurare software

| ENTITĂŢI | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- |
| Produse | Interne | Externe |
| Specificaţii | mărime, reutilizare, modularitate, redundanţă, funcţionalitate, corectitudinea sintactică, ... | comprehenzibilitate, mentenabilitate, ... |
| Proiectare | mărime,reutilizare, modularitate, cuplare, coeziune, funcţionalitate, … | calitate, complexitate, mentenabilitate, ... |
| Codul | mărime,reutilizare, modularitate, cuplare, funcţionalitate, complexitate algoritmică, control-flow, structuralitate, ... | fliabilitate, utilizabilitate, mentenabilitate, ... |
| Testul datelor | mărime, grad de acoperire, ... | calitate, ... |
| ... | ... | ... |
| Procese |  |  |
| Specificaţii constructive | timp, efort, numărul de cerinţe schimbate, ... | cualitate, cost, stabilitate, ... |
| Proiectare detaliată | timp, efort, numărul de specificaţii greşite descoperite, ... | cost, cost-eficienţă, ... |
| Testare | timp, efport, numărul greşelilor de codificare descoperite, ... | cost, cost-eficienţă, stabilitate, ... |
| ... | ... | ... |
| Resurse |  |  |
| Personal | vârstă, preţ, ... | productivitate, experienţă, inteligenţă, ... |
| Echipe | mărimee, nivel de comunicae, structuralitate, ... | productivitate, cualitate, ... |
| Software | preţ, mărime, ... | utilizabilitate, fliabilitate, ... |
| Hardware | preţ, viteză, mărimea memoriei, ... | fiabilitate, ... |
| Birouri | mărime, temperatură, lumină, ... | comfort, calitate, ... |

Utilizatorii produselor software sunt interesaţi de calitatea externă a acestor produse. Din acest considerent şi managerii proiectelor de dezvoltare software  pun accentul pe măsurare caracteristicilor externe ale calităţii.

Performanţa este un alt aspect al calităţii. Evaluarea performanţei include caracteristici ale performanţei sistemului observabile din exterior, cum sunt timpul de răspuns şi completitudinea.  Din acest considerent modelarea performanţei are sens numai ca parte asigurării calităţii în etapele de implementare şi mentenanţă software. Totuşi, specialiştii în performanţă investighează,  de asemenea,  activităţile interne ale sistemului şi aceasta este relevant la fazele de specificaţii şi proiectare  pentru asigurarea calităţii. Acest lucru include eficienţa algoritmilor ca în  complexitatea algoritmică sau de calcul.

Tabelul nr. 7.4 Determinarea, măsurarea, influenţarea şi evaluarea factorilor calităţii în etapele de dezvoltare [MAND03]

|  | adaptabilitate | utilizabilitate | eficienţă | completitudine | corectitudine | mentenabilitate | portabilitate | robusteţe | securitate | reutilizabilitate | fiabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilirea cerinţelor | DMI | D | D | D | DMI | DMI | D | D | D | D | DMI |
| Proiectare | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI |
| Implementare | MI | - | MI | - | MI | MI | MI | - | - | - | MI |
| Integrare | E | E | - | E | E | - | - | E | - | - | E |
| Utilizare | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |

D: Factori  ai calităţii care care se determină
MI: Factori ai callităţii care se măsoară şi se influenţează
E: Criterii de calitate care se evaluează

Îmbunătăţirea calităţii software necesită utilizarea măsurătorilor şi  conducerea procesului cu ajutorul metricilor. Măsurarea software este o abordare reuşită în evaluarea şi predicţia capabilităţilor procesului, [RAVI01]. Un proces capabil  se obţine prin aplicarea unui set variat de metrici software şi modele folosind seturi de date şi tehnici de analiză. Îmbunătăţirea procesului software este definită ca un set de activităţi sistematice şi planificate şi utilizarea unor metode pentru o îmbunătăţire continuă a capabilităţii procesului de dezvoltare software. Seturile de date şi analiza metricilor software joacă un rol major în evaluarea capabilităţii procesului şi managementul acestuia. Evaluarea şi managementul procesului, în scopul îmbunătăţirii, constau într-o serie de tehnici şi metode  planificate şi structurate de colectare a datelor, în cadrul activităţilor zilnice, experienţei, învăţămintelor şi parametrilor software. Cele două definiţii anterioare constituie bazele procesului de îmbunătăţire a capabilităţii procesului şi oferă un beneficiu cuantificabil în următoarele domenii:

- creşterea fiabilităţii software, predicţia acurată şi timpurie a mărimii şi   estimarea efortului;

- scăderea costurilor de dezvoltare şi mentenanţă software;

- reducerea timpului de dezvoltare şi creşterea productivităţii;

- estimare acurată, predicţia costurilor şi încărcării resurselor în proiect;îndrumare pentru planificarea acurată a timpului  şi evaluarea riscurilor în cadrul eforturilor viitoare în dezvoltarea software;

- managementul cantitativ al proiectului cu predicţia capabilităţii;

- scăderea numărului de defecte şi a celui al defectelor reziduale;

Pe timpul dezvoltării proiectelor sunt culese şi introduse în baza de date pentru metrici următoarele date:

- valorile estimate şi cele reale pentru efort şi durată, pentru specificarea    cerinţelor, codificare, toate fazele de testare şi planificare a testărilor;

- valorile estimate şi cele reale ale efortului pentru managementul proiectului, asigurarea calităţii, configuraţia managementului, activităţilor de prevenire a defectelor, pregătire a personalului, alte activităţi din cadrul proiectului;

- valorile estimate şi cele reale ale efortului pentru munca de revederi ale    produsului;

- numărul identificat iniţial al cerinţelor;

- numărul cerinţelor schimbate sau adăugate pe timpul dezvoltării;

- numărul defectelor înregistrate în timpul şi după încheierea dezvoltării; numărul defectelor detectate în fazele de analiză a cerinţelor, proiectare,   codificare, testare şi după testare, clasificate după sursă şi gravitate;

- mărimea estimată şi cea reală ale proiectului exprimate în KLOC;

- numărul estimat şi cel real de revizuirilor.

Pe baza datelor sunt calculate metricile următoare:

- variaţia termenelor:

ΔTerm=Treal−TplanTplan

unde:

Term – variaţia termenelor;

Treal – durata reală;

Tplan – durata planificată.

- variaţia efortului:

ΔEfrt=Efrtreal−EfrtplanEfrtplan

unde:

Efrt – variaţia efortului;

Efrtreal – efortul real;

Efrtplan – efortul planificat.

- variaţia mărimii:

ΔS=Splan−SrealSreal

unde:

S – variaţia mărimii;

Sreal – mărimea reală;

Splan – mărimea planificată.

- indicele stabilităţii cerinţelor:

Stabcer=Nrcersch+Nrcerad+NrcerelNrtotcer

unde:

Nrcersch – numărul cerinţelor schimbate;

Nrcerad – numărul cerinţelor adăugate;

Nrcerel – numărul cerinţelor eliminate.

- densitatea defectelor:

Densdef=NrtotdefKLOC

unde Nrtotdef reprezintă numărul total de defecte.

- densitatea defectelor reziduale:

DensdefrezNrdefpottestKLOC

unde Nrdefposttest este numărul defectelor depistate după testare.

- distribuţia defectelor pe etape de dezvoltare este o metrică utilă în analiza calităţii muncii din etapele respective:

Ddefi=NdefiNdef∗100

unde:

Ddefi – distribuţia defectelor în etapa i;

Ndefi – numărul de defecte din etapa i;

Ndef – numărul total de defecte;

i – etapele ciclului de dezvoltare.

- eficienţa revederii cerinţelor:

Efrevcer=NdefdetcerNdef

unde:

Ndefdetcer – număr de defecte detectate de revederi în categoria cerinţe;

Ndef – număr total defecte.

- eficienţa reviziilor se calcule atât pe fiecare etapă în parte, cât şi în general:

Efrevi=NdefreviNdeftotrev

unde:

Efrevi – eficienţa reviziilor în etapa i;

Ndefrevi – numărul de defecte descoperite pe timpul reviziei din etapa i;

Ndeftotrev – numărul total de defecte descoperite prin revizii;

i – etapele ciclului de dezvoltare în care se execută revizii.

- eficienţa înlăturării defectelor:

- Efînldef=NdefdepNdef,

unde:

Ndefdep – număr de defecte depistate până la inclusiv testarea sistemului;

Ndef – numărul total de defecte.

- Există o relaţie directă între parametrii  procesului de dezvoltare şi calitatea software. Un proces optim este caracterizat de:

- program adecvat, în care termenele limită sunt stabilite pentru a evita întârzierea livrării şi are o încărcare săptămânală unitară pe tot timpul    alocat;

- existenţa infrastructurii necesară unei cooperări eficiente între participanţi cu roluri diferite în organizarea internă a grupului, ca de exemplu secvenţa sarcinilor şi distribuţia muncii;

- definirea şabloanelor pentru fiecare fază în conformitate cu tipul de sistem şi evitarea unei supradocumentări.

Îmbunătăţirea procesului de dezvoltare este una din metodele cele mai eficiente de creştere a calităţii, concomitent cu menţinerea costurilor sub control.

La stabilirea unui model de măsurare a calităţii software se va lua în calcul şi aspectul pragmatic. Includerea tuturor caracteristicilor conduce la obţinerea unui model extrem de complicat şi, din acest considerent, inutilizabil. Se vor lua în considerare caracteristicile cele mai importante, realizând un model pragmatic, flexibil, uşor de modificat în sensul includerii şi altor cerinţe sau eliminării unora din cele incluse iniţial.