9. IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI  CALITĂŢII SOFTWARE

Se prezintă mijloacele managementului calităţii: planificarea, controlul, asigurarea. Sunt analizate auditul, certificarea şi managementul total al calităţii software. Sunt scoase în evidenţă particularităţile aplicaţiilor pentru Internet şi managementul calităţii proiectelor software.

9.1 Planificarea calităţii

Politica referitoare la calitate cuprinde obiectivele şi intenţiile calităţii generale ale unei organizaţii aşa cum sunt exprimate oficial de conducerea organizaţiei. Deci asigurarea calităţii include determinarea politicii referitoare la calitate şi verificarea modului de stabilire a activităţilor de control al calităţii.

Activităţile menţionate anterior se referă la toate tipurile de produse. Un produs optim este acela care satisface constrângerile impuse de context. Contextul unui produs constă în: factorii de calitate impuşi de piaţă, participanţii la proiectarea, dezvoltarea, comercializarea şi exploatarea produsului, tehnologia disponibilă, condiţiile financiare, capacităţile personalului, cunoştinţele disponibile şi dezvoltările ştiinţifice. Factorii calităţii definesc dimensiunile caracteristicilor relevante ale produsului. Orice optimizare a unui proces balansează factorii calităţii produsului într-un context dat.

Funcţia de planificare a calităţii constă din ansamblul proceselor prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale firmei în domeniul calităţii, precum şi resursele şi mijloacele necesare realizării lor. Potrivit standardului ISO 8402 planificarea calităţii cuprinde activităţile prin care se stabilesc obiectivele şi cerinţele referitoare la calitate, precum şi cerinţele privind implementarea elementelor sistemului calităţii. Pentru a îndeplini cele menţionate mai sus, una din responsabilităţile asigurării calităţii  este  crearea unui  plan de asigurare a calităţii. Planul calităţii defineşte atributele calităţii pentru produsul de dezvoltat şi un set de instrucţiuni de ghidare pentru a realiza aceste calităţi, selectează standardele organizaţionale adecvate atât la un produs particular, cât şi la un proces de dezvoltare şi include:

- introducerea produsului conţine o descriere a produsului, segmentele de piaţă vizate şi aşteptările privind calitatea produsului;

- planurile produsului cuprind datele critice ale variantelor şi responsabilităţile produsului împreună cu planurile de distribuţie şi mentenanţa produsului;

- descrierea procesului cuprinde metodologiile de dezvoltare şi mentenanţă utilizate pe timpul dezvoltării produsului şi managementul;

- obiectivele calităţii au în vedere obiectivele şi planurile calităţii pentru produs, incluzând o identificare şi justificare a atributelor critice ale calităţii produsului;

- riscuri şi managementul riscurilor adresează riscurile cheie care afectează calitatea   produsului şi acţiunile de gestionare a acestor riscuri.

Este important să existe o independenţă managerială între echipa de dezvoltare şi echipa asigurare a calităţii. Cele două echipe sunt  subordonate la  manageri diferiţi care nu au nici o relaţie de subordonare. Acest lucru se impune din constatările practice privind dezvoltarea software. De exemplu, în momentul aproprierii termenului de livrare organizaţia se află în situaţia de a opta între două variante nedorite: fie lansarea produsului la timp cu erori grave, fie remedierea erorilor şi livrarea cu întârziere. Managerul responsabil cu dezvoltarea software nu are calitatea de a decide lansarea produsului cu probleme grave, iar managerul cu asigurarea calităţii nu decide menţinerea produsului pentru  mai multe testări. Situaţia este prezentată sub toate aspectele managementului superior care va decide privind cea mai bună soluţie pentru organizaţie.

9.2. Asigurarea calităţii

Asigurarea calităţii constă în acele proceduri, tehnici şi instrumente aplicate de profesionişti pentru a asigura că produsul îndeplineşte sau depăşeşte standardele specificate pe timpul ciclului de dezvoltare; fără standarde specific prescrise, asigurarea calităţii atrage după sine asigurarea că produsul îndeplineşte sau depăşeşte un nivel minim acceptabil industrial sau comercial de excelenţă.

Asigurarea calităţii software este definită ca o abordare planificată şi sistematică a evaluării calităţii şi aderenţei produselor software la standarde, procese şi proceduri. Rolul  asigurării calităţii este de a da managementului siguranţa că procesul stabilit oficial este implementat:

- se utilizează metodologia adecvată;

- proiectele utilizează standarde şi  proceduri în munca lor;

- au loc revizii şi audituri;

- documentaţia este  produsă pentru a susţine mentenanţa şi îmbunătăţirea;

- Managementul Configuraţiei Software este stabilit pentru a ţine sub control schimbările;

- testarea este efectuată şi trecută cu succes.

Orice deficienţe şi deviaţii sunt identificate şi supuse atenţiei  managementului.

Obiectivul asigurării calităţii software constă în planificarea sistematică a acţiunilor necesare pentru realizarea calităţii produselor. Scopul asigurării calităţii constă în  rezolvarea problemelor de calitate înainte ca programele să fie livrate ca produse finite. În acest scop se organizează procesele de realizare a  software, se instruiesc programatorii şi designerii, se dezvoltă şi se utilizează instrumente pentru asistarea producţiei de software. Asigurarea calităţii software presupune realizarea atât a unor obiective interne cât şi a unor obiective externe, deci asigurarea calităţii are două componente: internă şi externă. Asigurarea calităţii este concentrată pe asigurarea calităţii procesului software, asigurând astfel calitatea produsului. Se aplică pe toată durata procesului de dezvoltare şi cuprinde:

- metode şi instrumente de analiză, proiectare, codificare şi testare;

- revizii tehnice formale care sunt aplicate pe durată fiecărui pas al   ingineriei software;

- strategia de testare;

- controlul documentaţiei software şi al schimbărilor făcute în documentaţie;

- procedură care să asigure conformitatea cu standardele de dezvoltare   software;

- mecanisme de măsurare şi raportare.

Conform standardului ISO 8402 asigurarea calităţii este acel aspect al funcţiei managementului general  care determină şi implementează politica referitoare la calitate.

Deci asigurarea calităţii cuprinde determinarea politicii referitoare la calitate şi verificarea faptului că activităţile de control al calităţii sunt bine precizate. Se recomandă cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor importante cu impact major asupra calităţii şi concentrarea eforturilor în aceste zone:

Practicile  de asigurare a calităţii includ: testarea, reviziile tehnice şi inspecţiile. Cea mai comună practică de asigurare a calităţii este testarea execuţiei. Prin testare se descoperă erorile programului  şi consecinţele acestora. Există două tipuri testări de bază: testarea unitară şi testarea sistemului.

Reviziile tehnice includ orice tip de revizie utilizată pentru detectarea defectelor în cerinţe, cod, cazuri test şi alte produse ale muncii. Reviziile variază în nivelul formalităţii şi eficienţei şi joacă un rol mai critic în maximizarea vitezei de dezvoltare decât face testarea. Reviziile tehnice includ orice tip de revizie care este utilizată pentru a detecta defecte în cerinţe, cod, cazuri test şi în alte produse ale muncii. Reviziile variază în nivelul formalităţii şi eficienţei şi joacă un rol mai critic în maximizarea vitezei de dezvoltare decât face testarea. Din categoria reviziilor tehnice fac parte inspecţiile complexe şi de constatare. Ambele se aplică atât codului, cât şi tuturor documentelor produse pe durata ciclului de viaţă. Diferenţa fundamentală dintre cele  două metode constă în numărul paşilor şi formalitatea desfăşurată în timpul fiecărui pas. Scopul unei revizii este de descoperi cât mai multe defecte posibil.. Cea mai bună abordare a unei revizii este cea realizată de o echipă de experţi din zone diferite. Abilităţi diferite ale participanţilor cresc şansele descoperii defectelor. Se recomandă ca persoana responsabilă cu schiţatea unui document, definiţie, specificaţie, cod, plan de testare, să nu fie singura responsabilă pentru revederea lui.

Cel mai puţin formal şi cel mai comun tip de revizie este inspecţia sumară, denumită în limba engleză walkthrought, care este orice întâlnire la care doi sau mai mulţi dezvoltatori revăd munca tehnică în scopul îmbunătăţirii calităţii. Walkthroughs sunt utile pentru dezvoltarea rapidă deoarece se utilizează pentru detectarea defectelor altfel decât se   face prin testare.

Citirea codului este o revedere a procesului mai formală decât walkthrough dar se aplică numai la cod. În citirea codului, autorul codului sursă înmânează liste cu codul sursă la doi sau mai mulţi revizori. Revizorii citesc codul şi semnalează orice eroare autorului codului. Diferite studii arată că citirea codului detectează aproximativ de două ori mai multe defecte pe oră decât testarea.  Aceasta sugerează că pentru o dezvoltare rapidă a proiectului anumite combinaţii între citirea codului şi testare sunt mai eficiente decât utilizarea numai a testării.

Inspecţiile reprezintă cel mai formal mod de revizie tehnică şi ele au fost găsite ca fiind extrem de eficiente în detectarea defectelor într-un proiect. Deoarece sunt utilizabile în fazele timpurii ale ciclului de dezvoltare a proiectului inspecţiile reduc timpul de dezvoltare cu 10 – 30% [GILB93].  Un studiu efectuat pe programe de mari dimensiuni arată că fiecare oră de inspecţie elimină, în medie, 33 de ore de mentenanţă şi că inspecţiile au fost de 20 de ori mai eficiente decât testarea [RUSS91]. Cel mai puţin formal şi cel mai comun tip de revizie este inspecţia de constatare, care este orice întâlnire la care doi sau mai mulţi dezvoltatori revăd munca tehnică în scopul îmbunătăţirii calităţii. Inspecţiile de constatare sunt utile pentru dezvoltarea rapidă deoarece se utilizează pentru detectarea defectelor decât se face prin testare.

Inspecţia de constatare are ca obiectiv înregistrarea defectelor. Corectarea acestora se realizează ulterior deoarece:

- o corectare făcută de un comitet în cadrul constrângerilor de timp ale walkthrough este probabil  de calitate inferioară, din cauză că nu permite o analiză detaliată a problemei;

- o corectare produsă de echipa de constatare formată din cinci persoane va lua cel puţin atât de mult timp cât o corectare făcută de o persoană şi deci costul remedierii este de cinci ori mai mare;

- nu toate aspectele semnalate ca defecte sunt în realitate incorecte; defectele semnalate se analizează şi se corectează  numai dacă ele constituie într-adevăr o problemă, deoarece în cadrul unei  inspecţii de constatare timpul este insuficient pentru a detecta şi corecta defectele.

O echipă  de constatare este formată din 4–6 persoane. Activitatea durează două ore şi  include:

- un membru al echipei responsabile cu realizarea documentului;

- managerul responsabil pentru echipa realizatoare a documentului;

- reprezentantul echipei care va realiza faza următoare;

- reprezentant al clientului;

- membru al grupului SQA care este conducătorul echipei deoarece calitatea a produsului este reflectarea directă a competenţei profesionale a grupului SQA.

Înainte de inspecţia de constatare materialul ce urmează a fi verificat este distribuit participanţilor. Participanţii completează două liste:

- aspecte pe care nu le înţeleg;

- aspecte pe care le consideră erori sau incorecte.

Grupul analizează împreună listele. Inspecţia de constatare se conduce în două moduri:

- de participant – participanţii prezintă listele cu aspecte neclare care ei cred că sunt incorecte; reprezentantul echipei de dezvoltare răspunde la fiecare întrebare, fie clarificând situaţia sau fie fiind de acord că există un defect, fie explicând că participantul a greşit;

- de document – persoana responsabilă pentru document prezintă participanţilor documentul, cu întreruperi ale persoanelor participante fie cu comentarii pregătite, fie cu comentarii declanşate de prezentare.

Rolul primar al liderului echipei care realizează  inspecţia de constatare este de a extrage întrebările şi de a conduce discuţia. O walkthrough este un proces interactiv, nu o discuţie a unei singure părţi de către prezentator.

Inspecţiile complexe au cinci paşi formali:

- vederea generală a documentului de inspectat, dată de unul dintre         responsabilii cu producere a documentului;

- pregătirea participanţilor pentru a înţelege documentul în detaliu dând o listă a defectelor potenţiale pentru acest tip de document;

- inspecţia – o persoană conduce inspecţia de constatare a documentului  asigurând că fiecare aspect este acoperit şi că fiecare ramură este abordată cel puţin odată; în cadrul unei zile moderatorul redactează un raport al inspecţiei pentru a asigura acţiunile de urmărire;

- munca de remediere – persoana responsabilă pentru document rezolvă toate defectele şi problemele notate în raportul scris;

- urmărirea – moderatorul asigură că fiecare aspect ridicat a fost rezolvat   satisfăcător.

O inspecţie complexă este realizată de o echipă formată din: moderator, dezvoltator, membrul echipei fazei următoare, tester. Moderatorul este atât manager cât şi lider al echipei de inspecţie. O componentă principală a procedurii de inspecţie este înregistrarea statistică a defectelor. Defectele se înregistrează prin tipul defectului, severitate şi număr de defecte comparativ cu media defectelor în produse    similare. Dacă inspecţia proiectării a două sau trei module descoperă un număr disproporţionat de defecte de un tip particular, permite managementului să înceapă o acţiune de revedere a altor module pentru defecte de acelaşi tip. Dacă inspecţia unui modul particular arată mult mai multe defecte decât au fost găsite în oricare alt modul se impune reproiectarea modulului. Informaţiile finale privind numărul şi tipurilor defectelor detectate va ajuta echipa în revederea aceluiaşi modul în fazele ulterioare.

Un obiectiv al inspecţiilor şi walkthrough este de a colecta metrici care ajută la eficientizarea procesului de inspecţie. Metrici recomandate:

- densitatea defectelor;

- rata detectării defectelor;

- eficienţa detectării defectelor.

Cu toate că aceste metrici sunt colectate cu intenţia măsurării eficienţei procesului de inspecţie, rezultatul reflectă deficienţele echipei de dezvoltare.

Citirea codului este o revedere a procesului mai formală decât walkthrough dar se aplică numai codului. Autorul codului sursă înmânează liste cu codul sursă la doi sau mai mulţi revizori. Revizorii citesc codul şi semnalează orice eroare autorului codului. Diferite studii arată că prin acest procedeu se  descoperă aproximativ de două ori mai multe defecte pe oră decât în cazul testării.  Aceasta sugerează că pentru o dezvoltare rapidă a proiectului anumite combinaţii între citirea codului şi testare sunt mai eficiente decât utilizarea numai a testării.

Reviziile tehnice sunt un instrument foarte util suplimentar testării. Sunt mai eficiente din punct de vedere al costului pe defect descoperit deoarece ele depistează, în acelaşi timp, atât simptomul defectului cât şi cauza. Testarea detectează numai simptomul defectului, iar dezvoltatorul izolează cauza prin înlăturarea erorilor.

Reviziile tehnice sunt mai eficiente din punct de vedere al costului pe defect descoperit deoarece ele depistează, în acelaşi timp,  atât simptomul defectului cât şi cauza. Testarea detectează numai simptomul defectului, iar dezvoltatorul trebuie să izoleze cauza prin depanare

Pentru a asigura o calitate ridicată a produsului, este necesar ca  testarea să devină parte integrală a procesului software şi o activitate desfăşurată de-a lungul întregului ciclu de viaţă, astfel:

- faza cerinţelor – se verifică gradul de complexitate;

- faza specificaţiilor – se verifică ambiguitatea şi consistenţa specificaţiilor;

- faza de codificare – testarea fiecărui modul;

- faza de integrare – testarea  produsului ca un întreg.

Testarea produsului final al unei faze doar la finalul fazei este insuficientă. Pentru a asigura un nivel corespunzător al calităţii testarea şi verificarea sunt constante pe durata dezvoltării produsului. De exemplu, membrii echipei de specificaţii vor verifica specificaţiile în timp ce le dezvoltă. Grupul de asigurare a calităţii are sarcina de a defini ceea ce înseamnă calitate ridicată pentru proiect, documentând calităţile cerute produsului, dezvoltarea/selectarea standardelor cu care procesul software se conformează, la fel ca şi stabilirea procedurilor de monitorizare pentru asigurarea conformanţei cu acele standarde. Specificarea standardelor permite evaluarea atât a procesului cât şi a produsului.

Pe toată durata ciclului de viaţă software echipa de asigurare a calităţii asigură calitatea produsului. Pe măsură ce dezvoltatorii termină o fază membrii echipei verifică dacă faza a fost realizată corect. De asemenea, când produsul este complet, echipa  verifică şi corectitudinea produsul ca un întreg. Activitatea echipei de asigurare a calităţii în procesul de testare este de a revedea şi audita produsele obţinute şi de a asigura că testarea a fost desfăşurată corespunzător.

Scopul testării este descoperirea greşelilor în cadrul sistemului. În cadrul testării procesului se e utilizează două tehnici ale verificării sistemului:

- revizii software, reprezentând testarea bazată pe non – execuţie: metode variate care permit verificarea şi analiza reprezentărilor sistemului cum sunt documentele cerinţelor, diagramele de proiectare şi codul sursă al programului; se aplică la toate fazele procesului şi nu necesită rularea aplicaţiei; includ  grupul de revederi, analiza automată a codului sursă şi tehnici de verificare formală;

- testarea software bazată pe execuţie: implică rularea aplicaţiei cu date de testare; se examinează rezultatele şi comportarea operaţională în conformitate cu specificaţiile; testarea este o tehnică dinamică a verificării şi validării din cauză că ea lucrează cu o reprezentare executabilă a sistemului.

Testarea software este procesul căutării erorilor în program, indiferent dacă acestea au cauze logice sau fizice. Obiectivul principal al testării software este găsirea erorilor, identificarea neconcordanţei dintre ceea ce este planificat să efectueze aplicaţia şi ceea ce realizează în realitate. Testarea nu presupune identificarea cauzei erorilor şi corecţia acestora, acestea fiind activităţi specifice depanării. Testarea software este necesară pentru asigurarea calităţii. Începerea procesului de testare cu planificarea. În primul rând se identifică unităţile de testat care sunt unităţile structurale şi funcţionale în care un sistem este divizat. Unele unităţi se vor testa mai în amănunţime decât altele. Acestea se identifică utilizând criterii bazate pe risc: probabilitatea găsirii unei erori, vizibilitatea, poate fi văzută de utilizatori şi severitatea, ce efect poate produce. Se stabilesc cerinţele testării pentru fiecare unitate.

Activităţile de asigurare a calităţii se desfăşoară în toate etapele ciclului de viaţă software

În etapa iniţială de concepţie software, SQA este implicată atât în scrierea, cât şi în revizia Planului de management în scopul asigurării că procesele, procedurile şi standardele identificate în plan sunt adecvate, clare, specifice şi auditabile. Pe timpul acestei etape SQA furnizează secţiunea QA din Planul de Management.

Etapa stabilirii cerinţelor software include activităţi de verificare a cerinţelor astfel încât acestea să fie  complete, testabile şi exprimate corespunzător categoriei din care fac parte: funcţionale, de performanţă şi de interfaţă.

Etapa proiectării preliminare a arhitecturii software include următoarele activităţi:

- asigurarea că aderenţei la standardele de proiectare aprobate aşa cum se prevede în Planul de Management;

- asigurarea că toate cerinţele  software sunt alocate la componentele software;

- asigurarea că există o matrice de verificare a testării şi este menţinută actualizată;

- asigurarea că documentele de controlul interfeţelor sunt conforme cu standardele atât în formă, cât şi în conţinut;

- revizia documentaţiei şi asigurarea că toate problemele  sunt  rezolvate;

- asigurarea că proiectarea aprobată este plasată sub managementul configuraţiei.

Etapa proiectării detaliate a software include următoarele activităţi SQA:

- asigurarea că standardele de proiectare aprobate sunt respectate;

- asigurarea că modulele alocate sunt incluse în proiectarea detaliată;

- asigurarea că rezultatele inspecţiilor proiectării sunt incluse în proiectare;

- revizia documentaţiei  şi asigurarea că toate  problemele sunt rezolvate.

Etapa implementării software include din punct de vedere SQA activităţile de auditare a:

- rezultatelor codificării şi activităţilor de proiectare inclusiv programul conţinut în Planul de dezvoltare software;

- statutul articolelor livrabile;

- activităţile de management al configuraţiei şi biblioteca de  dezvoltare software;

- neconformanţele raportate şi sistemul acţiunilor corective.

Etapa de integrare şi testare software include următoarele activităţi SQA:

- asigurarea pregătirii pentru  testare a tuturor livrabilelor;

- asigurarea că toate testele sunt desfăşurate conform planurilor şi procedurilor de testare şi că orice  neconformanţă este raportată şi rezolvată;

- asigurarea că rapoartele de testare sunt complete şi corecte;

- certificarea că testarea este completă şi atât software, cât şi documentaţia sunt gata de livrare;

- participarea în revizia pregătirii testării şi asigurarea că toate elementele sunt complete.

Etapa livrării şi acceptării software include realizarea unui audit al configuraţiei finale pentru a demonstra că toate livrabilele sunt gata pentru livrare.

Etapa ingineriei de susţinere software şi operaţională include cicluri de mini-dezvoltare pentru a întări sau corecta software. Pe durata dezvoltării acestor cicluri, SQA va dezvolta activităţi adecvate activităţilor specifice etapelor descrise anterior.

9.3 Controlul calităţii

Procesul de control al calităţii are un neajuns prin faptul că este reactiv la probleme. Controlul calităţii stabileşte standardele pentru testare, dar nu face nimic pentru îmbunătăţirea calităţii. Cea mai strictă testare a ieşirilor nu duce, neapărat, la îmbunătăţirea calităţii intrărilor. Îmbunătăţirea este realizată în cadrul procesului asigurării calităţii

Controlul calităţii cuprinde activităţile cu caracter operaţional utilizate pe întregul ciclu de viaţă al produsului software în vederea îndeplinirii cerinţelor referitoare la calitate. Din definiţie se observă faptul că orientarea controlului calităţii este spre produs nu spre proces. Controlul calităţii se aplică la specificaţii, cod, manual de utilizare şi la orice produs realizat pe durata dezvoltării software. Controlul calităţii se aplică pe  toată durata procesului de dezvoltare şi cuprinde:

- inspecţii, revizii, teste;

- feedback  ce conduce la îmbunătăţirea procesului.

Existenţa unui feedback  permite compararea  necesităţilor prevăzute cu cele reale pentru proiect, evaluarea gradului de acoperire a testării, existenţa erorilor în versiuni şi determinarea  eficienţei susţinerii produsului aflat în exploatare..

Metode moderne de control al calităţii software sunt controlul statistic şi verificarea matematică.

Controlul statistic este orientat spre software ca produs finit. În cadrul controlului statistic se realizează testări parţiale, care sunt extinse la toate opţiunile, modulele şi ramurile care sunt activate din produs.

Controlul statistic al calităţii are la bază  un acord între producător şi primitor. Partea critică o reprezintă modul de  măsurare a calităţii deoarece:

- chiar şi pentru cele mai simple produse nu există absolut cea mai bună măsură statistică a calităţii; fiecare măsură este supusă unui proces de analiză;

- în cazul software, această analiză nu are precedent deoarece conceptul producerii software sub control statistic este în faza de început;

- această bază nouă pentru certificarea calităţii software cere o specificaţie software şi o  distribuţie probabilă pe scenariile utilizării software;

- defineşte o procedură de testare şi un calcul prescris de la rezultatele datelor de testare pentru a furniza o calitate certificată statistic a software livrat;

- certificarea calităţii software este dată în termenii fiabilităţii măsurate peste o distribuţie de probabilitate a utilizării scenariilor în testarea statistică;

- procesul camerei de curăţire a fost proiectat pentru a găsi căi de repetare a măsurătorii finale a calităţii pe timpul dezvoltării software şi de a modifica procesul de dezvoltare pentru a obţine nivelul dorit al calităţii statistice;

- susţine  dezvoltarea software  în creşteri care permit măsurători realiste ale calităţii statistice pe timpul dezvoltării, cu posibilităţi pentru îmbunătăţirea calităţii măsurate prin testări adiţionale, prin schimbarea procesului sau prin ambele metode.

Verificarea matematică are în vedere:

- învăţarea rigorilor verificării matematice duce la modificarea comportării atât la programatorii individuali cât şi la echipe de programatori, indiferent dacă programele sunt verificate formal sau nu;

- verificarea matematică cere specificaţii precise şi argumente formale despre corectitudine cu privire la acele specificaţii;

- efecte comportamentale: comunicarea între programatori, precum  şi între programatori şi manageri devine mult mai precisă, în special referitor la  specificaţiile programului;

- dacă un program pare greu de verificat, acel program  necesită să fie revăzut, nu verificarea;

- cercetătorii au depistat că imperfecţiunea matematică este foarte diferită de imperfecţiunea de depistare a erorilor şi că erorile imperfecţiunii matematice sunt mult mai uşor de descoperit în testarea statistică decât sunt erorile imperfecţiunii de depanare;

- nu este necesar să se aştepte pentru o verificare automată a software;

- metoda verificării matematice umane utilizată este denumită verificarea funcţională care este foarte diferită de metoda verificării axiomatice;

- metode este bazată pe semanticele funcţionale şi pe reducerea verificării software la argumentarea matematică despre mulţimi şi funcţii;

Concluzii desprinse sunt:

- fezabilitatea combinării verificărilor umane cu testarea statistică face posibilă definirea unui nou proces de inginerie software sub controlul statistic al calităţii;

- acesta defineşte un nou ciclu de viaţă al versiunilor cu creşteri succesive la obţinerea unei specificaţii structurate a funcţiei şi utilizării statistice;

- specificare structurată defineşte nu numai software final dar de asemenea un plan de  variantă pentru implementarea sa incrementală şi testarea statistică;

- rafinarea sau descompunerea cerinţelor creează niveluri succesive ale proiectării software;

- la fiecare nivel, corectitudinea bazată pe matematică argumentează asigurarea acurateţei proiectării în evoluţie şi integritatea continuă a cerinţelor produsului;

- testarea funcţională a proiectării este reţinută cu două obiective ale demonstrării că cerinţele produsului sunt corect implementate şi ale furnizării unei baze pentru predicţia fiabilităţii produsului.

Verificarea şi validarea  includ controlul şi analiza procesului pentru a se asigura că software este conform cu specificaţiile şi îndeplineşte necesităţile clienţilor. Verificarea se referă la procesul determinării dacă o fază a fost corect realizată, deci dacă produsul a fost bine construit. Validarea este procesul prin care se determină dacă produsul satisface specificaţiile sale, deci dacă a fost construit produsul care este necesar. Pentru a asigura o calitate ridicată a produsului, validarea şi verificarea trebuie să devină părţi integrale ale procesului de dezvoltare software şi să se desfăşoare pe durata întregului ciclu de viaţă software. În cadrul fiecărei faze de dezvoltare sunt necesare activităţi de verificare şi validare, astfel:

  - faza cerinţelor – se controlează completitudinea acestora;.

  - faza specificaţiilor – se verifică specificaţiile din punct de vedere al consistenţei şi ambiguităţii;

  - faza de codificare – testarea fiecărui modul;

  - faza de integrare – testarea produsul ca întreg.

Este recomandabil ca testarea şi verificare să fie un proces constant pe durata dezvoltării produsului, nu numai după ce o fază este terminată. De exemplu, membrii echipei de specificaţii trebuie ca în mod conştient şi conştiincios să verifice specificaţiile în timp ce le dezvoltă. Procesul V&V este concentrat pe calitatea produsului. Calitatea exprimă prezenţa caracteristicilor dorite şi absenţa celor nedorite.

9.4 Auditul calităţii

Conform standardului IEEE 610.12-1990, auditul software este o examinare independentă a produsului muncii sau a unui set de produse pentru a stabili conformitatea cu specificaţiile, standardele, cerinţele contractului şi alte criterii.

Caracteristici privind derularea de procese de audit software sunt prezentate în  [POPM06].

Evaluarea produsului şi monitorizarea procesului sunt activităţi ale asigurării calităţii care dau siguranţa că dezvoltarea software şi procesele de control descrise în   Planul de management al proiectului sunt îndeplinite corect şi că procedurile proiectului şi standardele sunt urmate. Produsele sunt monitorizate pentru conformanţa cu standardele, iar procesele sunt monitorizate pentru  conformanţa cu procedurile.  Auditurile sunt o tehnică cheie utilizată la evaluarea produsului şi la monitorizarea procesului [NASA90]. Obiectivul fundamental al activităţii de auditare a unui produs software este stabilirea gradului de credibilitate al produsului respectiv. Produsul software cu nivelul de calitate cerut asigură completitudinea prelucrărilor şi  corectitudinea rezultatelor în contextul cerut de utilizatori.

Obiectivul auditului variază în funcţie de cerinţele organizaţiei care a cerut auditul.  Un audit general furnizează o imagine generală, în timp ce un audit limitat examinează numai anumite proceduri, ca de exemplu, managementul configuraţiei sau examinează numai o cerere ca „respectarea standardelor în etapa de codificare

Din punct de vedere al apartenenţei auditorilor auditul este intern sau extern.

Auditul intern confirmă respectarea procedurilor de transformare a datelor de intrare în rezultat, urmărindu-se modul în care produsul software nou este mai eficient decât altele similare dezvoltate anterior, în cazul în care astfel de produse există. Auditul intern este executat de către membrii echipei de asigurare a calităţii sau de către dezvoltatorul software în scopul  detectării problemelor înainte ca acestea să devină majore. Are un caracter preventiv.

Auditul extern include proceduri prin care se evidenţiază comportamentul produsului software. Se execută  testări cu ajutorul cărora se evidenţiază nivelurile de stabilitate, de fiabilitate şi de  mentenabilitate ale  procedurilor de control care intră în componenţa produsului şi care implementează toate cerinţele exprese incluse în specificaţii, în legi, în regulamente şi care restricţionează, prin blocare, orice tentativă de execuţie a operaţiilor interzise. Auditul extern este realizat de auditori independenţi care nu aparţin de organizaţia dezvoltatoare a software. Auditurile externe sunt cerute, cel mai adesea, de către organizaţia care doreşte achiziţionarea produsului, ca un mijloc de a obţine o părere independentă asupra modului de dezvoltare a produsului respectiv. Auditurile externe sunt, de obicei, mult mai cuprinzătoare decât cele intern. Avantajul auditului extern este obiectivitatea auditorului, iar dezavantajul constă în faptul că un auditor extern are nevoie de mai mult timp pentru a studia şi înţelege proiectul şi procesul de dezvoltare.

Pentru a dezvolta un proces de auditare software sunt parcurşi următorii paşi:

- planificarea proceselor de auditare având la bază o serie de elemente prin care se stabileşte anvergura prin cunoaşterea unor elemente legate de complexitatea software şi mai ales prin stabilirea nivelului de credibilitate pe care trebuie să-l stabilească auditorii;

- evaluarea riscurilor legate de influenţele negative care se manifestă asupra componentelor software ce vor fi auditate, pe măsură ce se activează procedurile de control;

- elaborarea programului de audit care include: definirea scopului, stabilirea obiectivelor, efectuarea planificării, derularea propriu-zisă, întocmirea de rapoarte;

- culegerea de date ce evidenţiază modul cum se execută  prelucrările, care sunt neconcordanţele între specificaţii şi produsul real; datele apar sub forme extrem de variate, de la liste, fişiere de tranzacţii, liste de erori, chestionare care vizează obţinerea unor răspunsuri cu cheie, diagrame, texte sursă, seturi de date de text, documentaţia care se livrează o dată cu implementarea software, ghidurile de utilizare şi de administrare;

- elaborarea raportului de auditare care preia elemente definite în planul de audit a produsului software la care sunt adăugate detalii asupra modului cum s-a derulat procesul de auditare, gradul de transparenţă asigurat.

Scopul auditului software este de a asigura o determinare independentă a faptului dacă software, documentaţia şi procesul de  dezvoltarea şi/sau mentenanţa răspund cerinţelor stabilite. Auditarea nu este o evaluare a software. Auditul calităţii software implică participarea auditorului, producătorului şi clientului.

În esenţă, auditul implică două procese fundamentale: verificarea şi validarea. Verificarea este procesul prin care se urmăreşte a se stabili dacă, la sfârşitul fiecărui proces, stadiu sau etapă de dezvoltare software, obiectivele propuse la început s-au atins, şi în ce măsură. Verificările succesive desfăşurate de-a lungul procesului de dezvoltare trasează maturizarea produsului software de la o etapă la alta. Validarea este procesul ce constă în stabilirea dacă produsul software rezultat după un stadiu de dezvoltare îndeplineşte obiectivele specificate în cerinţe. Pentru a fi efectivă şi a preveni disfuncţiile generate de modificarea cerinţelor de la o etapă la alta, validarea este efectuată la sfârşitul fiecărei etape. Astfel, validările succesive trasează conformanţa între produsul software rezultat după fiecare stadiu de dezvoltare şi elementele conţinute în cerinţe care sunt îndeplinite în stadiile respective.

Verificarea şi validarea, combinate şi repetate, alcătuiesc modele de proceduri pentru auditarea software. Oricare este modelul de procedură adoptat, scopurile auditării sunt creşterea vizibilităţii produselor sau proceselor software şi stabilirea trasabilităţii de-a lungul ciclului de viaţă. De asemenea, auditul face vizibil, pentru manageri, stadiul curent şi nivelul de calitate al produsului software, permiţând evaluarea integrităţii acestuia.

Pentru ca auditul să-şi atingă scopurile, este necesar ca, în fiecare stadiu al procesului de dezvoltare, produsul software să poată fi identificat. Prin identificare se înţelege [TEOD01]:

- determinarea clară a părţilor constitutive ale produsului software;

- determinarea clară a relaţiilor dintre aceste părţi;

- atribuirea unei etichete sau unui nume unic şi sugestiv fiecărei părţi    constitutive;

- descrierea grafică sau tabelară a părţilor şi relaţiilor dintre ele.

Părţile constitutive al unui produs software, în orice stadiu de dezvoltare s-ar afla, sunt elementele  de configuraţie software.

Identificarea constituie şi o premiză importantă a comunicaţiei informaţiei privind trasabilitatea. Astfel, ca rezultat al verificării şi validării, se construieşte un tabel sau o matrice a trasabilităţii care să indice corespondenţa dintre un element de configuraţie dintr-un anumit stadiu şi elementele de configuraţie corespondente din celelalte stadii de dezvoltare sau dintre acesta şi “reflectarea” sa în specificaţii.

Auditul este o activitate profesionistă şi independentă, deci, din echipa de audit fac parte persoane cu pregătire şi experienţă de înalt nivel, membri ai unor organizaţii independente şi profesioniste precum firme de audit, institute de cercetare, agenţii guvernamentale sau neguvernamentale specializate etc. Echipa de auditori, prin poziţia sa independentă, oferă o garanţie suplimentară asupra obiectivităţii auditului. Din componenţa echipei de audit fac parte şi manageri ai firmei, manageri ai proiectului şi persoane din comisia de control al configuraţiei. Aceste persoane contribuie la proces, fără a realiza auditarea.

Încrederea utilizatorilor în produsele software pe care aceştia le utilizează prezintă un nivel ridicat dacă aplicaţiile informatice sunt certificate prin derularea de procese de auditare software [POPR06].

Resursele alocate auditării sunt proporţionale cu dimensiunea şi complexitatea efortului de dezvoltare. În evaluarea complexităţii software, se au în vedere numărul de componente ce interacţionează, complexitatea logică a acestora, numărul şi experienţa persoanelor implicate în proiectare şi dezvoltare, dar şi alte elemente mai delicate, precum numărul estimat de iteraţii la un stadiu de dezvoltare sau numărul anticipat de modificări ale proiectelor.

Planurile de audit intern conform standardelor ISO sunt pregătite de către coordonatorul care planifică activităţile necesare pentru a evalua implementarea, mentenanţa şi eficienţa asigurării calităţii. Procedurile calităţii descriu planificarea şi programare activităţilor cerute de coordonatorul ISO.

Analiştii au flexibilitatea de a alege cea mai bună cale de a-ţi desfăşura activitatea, sunt obligaţi să pregătească şi să menţină înregistrările cerute ca evidenţă a îndeplinirii sarcinilor.

- Activităţile sunt controlate la câteva niveluri pentru a asigura că performanţa satisface necesităţile clientului în conformitate cu procesele stabilite. Controalele includ:

- autocontrolul executat de analist;

- revederea în perechi;

- reviziile managerului de ramură asupra produselor muncii;

- sondaje de piaţă ale echipelor de producţie;

- revizii şi audit conform ISO 900.

- Măsurarea performanţelor este parte a funcţiei de control. Analiştii urmăresc îndeplinirea cerinţele clienţilor. Metricile constau din înregistrarea cerinţelor clienţilor pentru a sprijini şi urmări succesul în asigurarea sprijinului când este necesar.

Analiza informaţiilor colectate în munca de control conduce la acţiuni de ajustare a planurilor, acţiuni de muncă şi produsele muncii ca necesare pentru o mai bună îndeplinire a cerinţelor clienţilor.

Auditorii enumeră în raport totalitatea diferenţelor, întâlnite, între sistemul real şi sistemul virtual-ideal; auditul software consemnează numai diferenţele fără a propune soluţii; în cazul în care sunt identificate erori, toate erorile sunt tratate distinct şi contribuţia lor în diminuarea nivelului de credibilitate a produsului software este amplificată prin utilizarea de coeficienţi de importanţă cunoscuţi atât de auditori, cât mai ales de cei care au dezvoltat produsul..

Activitatea de audit pentru software se bazează pe agregarea unor indicatori şi pe obţinerea de valori care să fundamenteze apartenenţa software la clasa de software credibile în care se garantează calitatea soluţiilor aşteptate de beneficiar sau, din contră, produsul nu este credibil şi trebuie să fie supus unor corecţii şi din nou unui proces de auditare. Standardele definesc cerinţele obligatorii pentru desfăşurarea auditului şi pentru modul de întocmire a rapoartelor de audit.

A audita un produs software, înseamnă a parcurge etapele codului de audit având ca obiect, mai întâi un text sursă care, dacă trece de etapele de analiză, după compilare şi editare de legături, este lansat în execuţie şi este auditat ca produs finit, validat pentru a obţine o anumită funcţie de prelucrare [IVAN05].

Un rol special îl are inspecţia textului sursă, care constă în parcurgerea textului pas cu pas, evidenţiind etapele algoritmului şi evaluând capacitatea de generare a erorilor.

Auditul pe textul sursă stabileşte care sunt minusurile din textul sursă sau care sunt definirile în plus, fără a da soluţii, adică fără a genera secvenţele lipsă, pentru a arăta cum trebuie rescris programul.

Se impune efectuarea unui calcul de distanţă dintre ceea ce conţine efectiv programul şi ceea ce trebuia să conţină. Un program PROGi are un nivel de complexitate Ci, iar un program PROGj are nivelul de complexitate Cj. Secvenţele comune celor două programe au complexitatea Cij = C(PROG1 PROG2). Un indicator de asemănare se defineşte prin:

DA=CPROG1∩PROG2CPROG1∪PROG2.

Rezultă că distanţa DA = 0, dacă cele două programe sunt identice, iar distanţa DA =1, dacă cele două programe nu au instrucţiuni de prelucrare comune. În acest caz, complexitatea este văzută chiar ca număr de instrucţiuni. De exemplu, se consideră secvenţele de program:

| S1: | a = 7; |
| --- | --- |
|  | b = 8; |
|  | c = 9; |
| S2: | a = 7; |
|  | if (x-4) i++; |
|  | for (i = 0; i n; i++) x[i] = 1; |
|  | c = 9; |

rezultă:

C(S1  S2)= 2

C(S1  S2)= 5

indicatorul de asemănare având valoarea DA = 0,40.

Pentru modulele MO1, MO2, ..., MONMOD se calculează indicatorii de asemănare cu modulele MO’1, MO’2, ..., MO’NMOD , DA1, DA2, ..., DANMOD şi rezultă un indicator mediu:

DAMED=NMODi=1NMODDAi

cu care se plasează întregul proces de analiză internă în zona modulelor reanalizate foarte bine, bine, satisfăcător sau în zona modulelor  nesatisfăcătoare.

Următorul pas care trebuie realizat constă în analiza modulelor în interdependenţa lor. Specificaţiile stabilesc legăturile dintre proceduri. Auditul textului sursă are menirea de a analiza traiectoriile fluxurilor dezvoltate de proceduri.

Analistul evidenţiază gradul de corectitudine în utilizarea variabilelor. Este important ca variabilele să aibă o singură utilizare în cadrul structurii. Ele se iniţializează cu Read o singură dată şi se scriu, de asemenea o singură dată cu Write. Fiind de acelaşi tip, numai In sau numai Out, apar exclusiv ori numai în membrul drept al expresiilor aritmetice, ori numai în membrul stâng. În cazul în care specificaţiile nu includ reguli precise, programatorii dezvoltă, în structuri liniare, utilizări diferite pentru o aceeaşi variabilă, ceea ce conduce la riscuri crescute când modulele sunt realizate de programatori diferiţi, care nu ştiu că valorile unor parametri de intrare au fost alterate de modulele precedente.

Dacă modulele includ apeluri cărora li se creează structuri arborescente, procesul de auditare trebuie să evidenţieze ortogonalitatea prelucrărilor din modulele nivelului descendent, figura 9.1.

Figura 9.1 Secvenţă de structură arborescentă de module

Modulul cu precizia j de pe nivelul k, notat MOkj are o listă de parametri de intrare formată din elementele VARkj1, VARkj2, ..., VARkjx .

În cazul cel mai bun de structurare a sistemului în procesul de design, această listă se divide într-un număr de subliste egal cu numărul modulelor descendente. De exemplu, pentru secvenţa de structură arborescentă din  figura 9.2, modulul MO1 apelează MO2, MO3 şi MO4.

Figura 9.2 Secvenţă de structură arborescentă de module

Se construieşte tabelul 9.1 pentru analiza modulului în care variabilele sunt utilizate.

Tabelul nr. 9.1 Transmiterea de parametri

| Parametri Modul | VAR1 | VAR2 | VAR3 | VAR4 | VAR5 | VAR6 | VAR7 | VAR8 | VAR9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO1 | In | In | In | In | In | In | In | Out | Out |
| MO2 | In | In |  |  |  |  |  | In |  |
| MO3 |  |  | In | In | In |  |  |  | In |
| MO4 |  |  |  |  |  | In | In |  |  |

Definirile neortogonale utilizează aceleaşi variabile ca inputuri pentru mai multe proceduri.

Şi în cazul structurilor arborescente pe un lanţ de mai multe niveluri se caută să nu se modifice tipul de utilizare a variabilelor. Sunt situaţii în care unele variabile output pentru modulul precedent devin intrări pentru modulele descendente.

Auditarea prelucrărilor presupune stabilirea corespondenţei dintre formulele date în specificaţii şi secvenţele de program scrise. Astfel, pentru evaluarea expresiei:

S=i=1nxi

trebuie se existe o secvenţă de forma:

S = 0;

for (i=0; i n, i++)

S+ = x[i];

Auditorii trebuie să stabilească dacă programele conţin toate condiţiile incluse în specificaţii. Astfel, pentru evaluarea expresiei:

e(x)=x2 pentru x > 07 pentru x= 0

în textul specificaţiilor se includ diagrame după care se elaborează  scheme logice. Rezultă că programul trebuie să includă textele pentru a separa intervalele şi valorile necesare evaluării corecte a expresiilor, ceea ce conduce la a analiza secvenţa:

if (x == 0) ex = 7;

else

if (x  0) ex = x*x;

else

ex = 1/(x*x + x);

Când se analizează secvenţele de program trebuie căutate sursele de erori care afectează fluxurile de prelucrare, dintre care se enumeră:

- lucrul cu variabile neiniţializate;

- traversarea unor structuri de date în afara limitelor pentru care au fost definite;

- neincluderea de teste care să evite împărţirea prin zero sau blocarea unor funcţii care au restricţii asupra intervalelor parametrilor;

- construirea unor expresii care filtrează parţial sau incorect submulţimi de elemente;

- restructurarea expresiilor prin schimbarea ordinei de evaluare a unor subexpresii diferite de cele date de specificaţii;

- efectuarea de conversii intermediare deformează rezultatele finale;

- construirea expresiilor de referire a elementelor unei structuri care dezvoltă procese de căutare/regăsire neconcordante cu specificaţiile;

- absenţa manipulării variabilelor de stare a prelucrărilor;

- atribuirea de coduri variabilelor de stare după alte reguli decât cele date în specificaţiile de programe;

- alocarea dinamică a unor variabile fără a exista şi procesul de dealocare;

- introducerea unor elemente de neomogenitate; precum citiri scrieri de date;

- definirea de invarianţi în structuri repetitive în  principal prin inexistenţa incrementărilor sau decrementărilor;

- neincluderea în secvenţe a unor instrucţiuni corespunzătoare evaluării unui model sau filtrării, ceea ce conduce la o tratare parţială a problemei;

- atribuirea altei semnificaţii variabilelor cu consecinţe directe asupra rolului şi locului pe care acestea le au în program;

- introducerea de expresii de atribuire care anulează prelucrările precedente;

- compunerea unor construcţii fără a exista o echivalenţă între formulele finale şi cele iniţiale ale acestora.

Auditul software nu are menirea de a analiza cât de mult sau cât de puţin au fost respectate regulile definite ca stil de programare. Se supun analizei secvenţe sau proceduri. Au importanţă din punctul de vedere al auditorului nu formule de realizare a prelucrărilor ci elemente de esenţă, adică rezultatele, fluxurile pe care le generează. Un program este corect sau incorect prin ce prelucrări realizează.

Auditul software, dezvoltat ca input pe textul sursă identifică:

- structura rezultatelor intermediare; un element, un şir omogen de elemente, un şir de elemente diferite, un tablou de elemente omogene, un tablou de elemente diferite;

- numărul de elemente diferite care se calculează;

- locul unde se calculează fiecare element diferit din structura de rezultate intermediare;

- modul în care sunt manipulate rezultatele obţinute, conversiile la care se supun, unde sunt stocate şi, mai ales, cum sunt prelucrate de alte proceduri, în continuare.

În derularea auditului textului sursă, atunci când se compară structura rezultatelor cu secvenţele de prelucrare, apar următoarele situaţii:

- fiecărei componente din structura de rezultate  îi corespunde o secvenţă de instrucţiuni în procedură; se auditează secvenţele pentru a vedea dacă procedurile sunt corecte;

- există componente în structura de rezultate care nu au secvenţe în procedură; înseamnă că procedura rezolvă parţial problema; trebuie căutate secvenţe în alte proceduri pentru a vedea dacă tratarea este completă.

Dacă procedura realizează în plus şi alte prelucrări, este o altă problemă. Ceea ce trebuie să evidenţieze procesul de auditare este strict legat de obiectivul propus.

În acelaşi fel se procedează şi cu structura datelor de intrare.

Rezultatele intermediare se obţin cu date intermediare de intrare. Acestea au forma:

- unei variabile;

- unui grup de variabile dat sub forma unui masiv unidimensional sau multidimensional;

- unei structuri de date dinamice;

- unui fişier;

- unei baze de date.

Tuturor acestor elemente din structura datelor iniţiale trebuie să le corespundă:

- identificatori;

- modalităţi de preluare în procedură; un mod din care să rezulte că au făcut obiectul unei iniţializări.

Raportul de auditare pentru software este construit pe niveluri.

La nivelul de bază sunt componente care descriu structurile de date definite pentru utilizare unitară. Analiza calitativă a definirilor vizează domenii şi, mai ales, nivelul de adecvare a structurilor în raport cu prelucrările care se produc în module.

La nivelul următor sunt descrise procedurile. Tablourile pentru auditarea procedurilor conţin indicatori care includ evaluări pentru cât mai multe aspecte legate de:

- modul în care au fost scrise procedurile prin prisma resurselor de limbaj utilizat;

- concordanţa dintre textul sursă şi textul proiectului realizat de designeri; setul de prelucrări pe care le declanşează procedura;

- setul de incidente pe care procedura trebuie să le gestioneze returnând mesaje proprii, fără întreruperea necontrolată a execuţiei secvenţelor.

- structură de date.

La dezvoltarea software un rol special îl are realizarea asamblării de componente şi testarea ansamblurilor rezultante, înainte de a se obţine produsul finit. Dacă software arborescentă, există două modalităţi distincte de a grupa procedurile şi anume prin:

- separarea procedurilor care asigură operaţiile de intrare, respectiv PROIN1, PROIN2, ..., PROINNIN,  de procedurile de calcul, respectiv PROCA1, PROCA2, ..., PROCANCA; procedurile de stocare sau de afişare a rezultatelor sunt grupate şi ele PROUT1, PROUT2, .., PROUTNOUT; se obţine o construcţie de forma celei date în figura 9.3; în procesul de mentenanţă o astfel de structură are un mod foarte clar de transformare;

- intercalarea procedurilor, astfel încât să se obţină triplete de forma (PROINi, PROCAj, PROUTk ), iar structura asociată corespunde figurii 9.4; prelucrările se constituie în cicluri complete asigurând o mai mare independenţă de la un rezultat final la altul; structura arborescentă grupează pe un nivel de sus al arborescenţei procedurile de intrare şi cele de ieşire, urmând ca procedurile de calcul să-şi urmeze dezvoltările conform complexităţii specifice algoritmilor de prelucrare.

Figura 9.3 Structură software cu proceduri grupate

Figura 9.4 Structură software cu gruparea procedurilor spre finalităţi complete

Este important ca după adoptarea uneia din reguli să fie urmată de toţi programatorii.

Auditul procesului de asamblare prevede urmărirea pas cu pas a procesului de implozie pe structura arborescentă asociată software. Asamblarea de proceduri conduce la un text sursă compus a cărui analiză trebuie să evidenţieze:

- corespondenţa dintre proiect şi produsul software analizat;

- inexistenţa neconcordanţelor generate de definirile diferite şi utilizările diferite ale aceloraşi entităţi; într-o procedură acelaşi masiv are număr definit de linii şi număr definit de coloane, decât în altă procedură apelată;

- abordarea dinspre detaliu spre ansamblu, pentru a obţine output-urile în structura proiectată;

- coerenţa dezvoltărilor bottom-up specifice realizării unui sistem prin proceduri al căror apel conduce la obţinerea unei construcţii cu grad de complexitate din ce în ce mai ridicat, pe măsură ce se avansează spre nivelurile superioare ale structurii arborescente;

- completitudinea fluxurilor de prelucrare; există structuri software în care unele proceduri sunt simetrice, iar alte proceduri au caracter complementar; operaţiile complementare vizează citirea, respectiv, scrierea, concatenarea, respectiv, deconcatenarea; operaţiile simetrice au aceeaşi semnificaţie, însă se execută cu alţi operanzi; auditul software compus analizează şi această latură.

Raportul de auditare software este unul pur tehnic, include liste de componente din proiect care trebuie să se regăsească şi la nivelul software. De asemenea, conţine indicatori de analiză a procedurilor şi a şirurilor de proceduri. În final, transferul de încredere  a utilizatorilor în produs se obţine numai în măsura în care în procesul de auditare au fost identificate acele elemente care coincid cu obiectivele utilizatorilor. Produsul software a fost testat de specialiştii care fac parte din echipa care derulează etapele ciclului de elaborare a sistemului informatic.

Calificativul asupra software este dat de auditori după analize pe text sursă şi după ce s-au efectuat testări folosind date de test existente în specificaţii, dar şi cu date de test în structura cerută de auditori. Rezultatul privind calitatea software reprezintă efortul propriu al auditorilor. Analiza rezultatelor obţinute în testarea proprie a produsului conduce la concluzia care se înscrie în raportul de auditare. Concluzia este favorabilă sau nu este favorabilă transferului spre utilizatori a respectivului sistem informatic.

Auditul testării  analizează modul cum s-a derulat testarea şi ce tehnici de testare au fost utilizate.

Se compară rezultatele testării efectuate de echipe de realizatori ai produsului cu rezultatele testării efectuate de auditori care permit concluzii asupra:

- diferenţelor între calitatea identificată de auditori şi calitatea măsurată de testerii produsului software;

- completitudinii procesului de testare în raport cu volumul şi cu diversitatea testelor existente în specificaţii şi proiectul produsului;

- efectele pe care le-a avut testarea asupra reluării unor etape din ciclul de elaborare software pentru a obţine corecţiile sau îmbunătăţirile necesare.

Testarea este un proces de o importanţă specială pentru ciclul de elaborare software şi pentru managementul calităţii software. De aceea, în procesul de auditare software este dezvoltat un capitol distinct pentru testare, în care se includ analize privind:

- gradul de acoperire a componentelor prin testări pe secţiuni complete de date de test;

- diferenţele dintre testele efectuate şi cele care trebuiau efectuate;

- rezultatul comparării datelor obţinute prin testarea echipei de elaborare software cu datele obţinute de auditori; dacă rezultatele nu diferă semnificativ se acceptă nivelul de performanţă estimat de echipa care a elaborat software; dacă rezultatele diferă semnificativ, trebuie văzut care sunt cauzele care au generat diferenţe;

- concordanţa dintre rezultatele obţinute pe întreaga traiectorie a asamblării componentelor; unele rezultate devin date de intrare; concordanţa vizează atât testarea independentă pe care o asigură fiecare programator, cât, mai ales, procedurile asamblate; trebuie văzut dacă între rezultatele de la pasul k şi datele de intrare de la pasul  k+1 există concordanţă; datele de intrare DINTk+1 sunt datele utilizate de programator când şi-a testat procedura; rezultatele REZk reprezintă output-urile de la nivelul k; sunt numeroase situaţiile când apar diferenţe între rezultatele de la nivelul k şi datele de intrare necesare la nivelul k+1; aceste diferenţe au cauze profunde şi dacă nu sunt depistate încă în fazele de design de sistem  dificultăţile de remediere sunt foarte mari; iar costurile sunt, de asemenea, foarte mari;

- limitele pe care le conţine procesul de testare, prin durata de timp alocată, prin nivelul de testare impus sau acceptat; testarea se realizează ca etapă distinctă clar cu reluări pe măsura remedierii defectelor de funcţionare a procedurilor; procesul trebuie să fie iterativ convergent; toate testele sunt convenite şi acceptate; dacă se urmăreşte dezvoltarea de produse cu respectarea cerinţelor impuse de normele de calitate specifice stadiului de zero defecte, cheltuielile, perioadele de testare, remediere şi, în general, de creştere a calităţii sunt mult mai importante ca pondere în durata ciclului de realizare software; limitele sunt date de la începutul abordării problemei, când sunt luate în discuţie performanţele sistemului informatic; nu există sistem informatic cu zero defecte, în condiţiile în care software care intră în componenţă nu a fost testat până s-a ajuns, de asemenea, tot la zero defecte;

- seriile se date obţinute de testeri în vederea stabilirii dacă sunt sau nu comparabile; comparabilitatea este dată de respectarea cerinţelor de testare; seturi de date identice, intervale, condiţii hardware similare, proceduri de măsurare a rezultatelor, identice; este important să se ştie dacă datele sunt sau nu comparabile şi se stabilesc coeficienţi de transformare şi se obţin date comparabile; datele comparabile sunt supuse unor prelucrări şi rezultă că sunt reprezentative sau nu; numai după aceea sunt reţinuţi indicatorii care dau nivelurile de calitate; testarea software este finalizată prin raportul de testare care trebuie să urmeze reguli precise de alcătuire, asemenea înregistrărilor privind evoluţia unor procese chimice sau asemenea derulării unui tratament într-un spital; datele din testare sunt esenţiale în tot ce urmează cu sistemul informatic pe durata exploatării.

Raportul de auditare a testării are ca finalitate să stabilească dacă testarea este sau nu reprezentativă pentru sistemul informatic. Se indică toate elementele necesare pentru a obţine o testare software la un nivel cerut de exigenţele impuse asupra sistemului informatic.

Raportul de audit al testării sistematizează prin concluzii datele care vizează întregul proces de testare. Raportul de audit dă evaluări privind gradul de satisfacţie pe care îl obţine utilizatorul virtual, prin intermediul interfeţelor la utilizarea sistemului, prin lansarea în execuţie a variantelor de seturi de date asociate unei cazuistici reprezentative.

9.5 Certificarea calităţii

Certificarea, în conformitate cu definiţia adoptată de Organizaţia Europeană pentru calitate, EOQ,  reprezintă procedura şi activităţile efectuate de un organism de certificare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a calităţii produselor şi/sau serviciilor/proceselor  în concordanţă cu specificaţiile [IVAN03g]. Certificarea este  procedura prin intermediul căreia un organism neutru,  terţă parte, furnizează asigurarea scrisă că un anumit produs, serviciu sau sistemul calităţii unei organizaţii satisface cerinţele specificate într-un referenţial: standard, specificaţie tehnică etc.

Certificarea asigură protejarea elaboratorilor faţă de concurenţi şi protejarea utilizatorilor faţă de produsele de slabă calitate. Certificarea implică mai multe avantaje pentru elaboratori şi pentru utilizatori. Din punct de vedere al utilizatorului, avantajul constă în folosirea de produse cu un nivel de calitate demonstrat prin dovezi şi garantat, prin documente oficiale. Utilizatorii fac de asemenea economie de resurse şi obţin satisfacţie în utilizare.

Odată cu obţinerea certificării se atestă faptul că acel produs program respectă cerinţele utilizatorilor, deci clienţii sunt satisfăcuţi de calitatea sa, ceea ce măreşte prestigiul pe piaţă al produsului respectiv. Certificarea  produsului program sporeşte credibilitatea acestuia şi încrederea în el. Dacă o anumită caracteristică a produsului program este certificată înseamnă că acea caracteristică a fost testată de specialişti, deci probabilitatea ca acea caracteristică să nu ruleze la parametrii standardizaţi tinde către 0.

Certificările se împart în următoarele categorii: de produs, de sistem şi de persoane.

Certificarea unui produs program atestă faptul că acel produs respectă anumite standarde şi va rula la parametrii specificaţi. Certificarea de sistem atestă faptul că organizaţia respectivă elaborează produse program de calitate deoarece respectă standardele din domeniu. Certificarea de persoane atestă faptul că acele persoane sunt capabile să utilizeze un anumit produs program sau să scrie cod program de calitate.

Concepţia modernă despre calitate o leagă pe aceasta de alte două elemente: calitatea proiectului şi calitatea fabricaţiei. Conform standardelor ISO, calitatea fabricaţiei reprezintă gradul de conformitate a produsului cu documentaţia tehnică. Calitatea proiectului exprimă măsura în care proiectul produsului asigură satisfacerea cerinţelor beneficiarilor şi posibilitatea de folosire, la fabricaţia produsului respectiv, a unor procedee tehnologice raţionale şi optime din punct de vedere economic.

Importanţa calităţii produselor software constă în mai multe aspecte: erorile din programele de aplicaţie sunt fatale în anumite domenii unde vieţile oamenilor depind de acestea cum sunt controlul traficului aerian sau feroviar, călătoriile în spaţiul cosmic, sistemele de menţinere a vieţii în condiţii vitrege - sub apă, la mare înălţime, la temperaturi sau presiuni improprii vieţii umane; aceste erori provoacă pierderi umane, financiare, materiale şi tot felul de alte tipuri de insatisfacţii sau pierderi.

Prin certificare se atestă faptul că produsul în cauză este conform cu reglementările specifice şi standardele de referinţă. Certificatul este eliberat de un organism de certificare acreditat de a o autoritate tutelară. În procesul de certificare a produselor program, un rol foarte important îl are procesul de evaluare a caracteristicilor de calitate. Această evaluare cantitativă se face prin intermediul unor metrici de calitate. Cu ajutorul metricilor de calitate se cercetează dacă produsul program rulează la parametrii specificaţi. Indicatorii de calitate a produselor program sunt calculaţi fie manual, fie prin intermediul unor instrumente automate de testare.

9.6 Managementul total al calităţii software

Domeniul tehnologiei informaţiilor se caracterizează, în prezent, prin viteza de circulaţie a informaţiilor, creşterea continuă a performanţelor sistemelor hardware, complexitatea şi uşurinţa utilizării a software.

În comparaţie cu cele menţionate mai sus modul de elaborare a produselor software evoluează mai lent. O metodă de îmbunătăţire a situaţiei în acest domeniu este aplicarea managementului calităţii totale procesului de dezvoltare software.

Managementul calităţii reprezintă ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determină politica privind calitatea, obiectivele şi responsabilităţile şi le implementează prin: planificare, control, asigurare şi îmbunătăţirea calităţii, în cadrul sistemului calităţii. Managementul calităţii reprezintă responsabilitatea tuturor nivelurilor de management, dar rolul de coordonare revine conducerii de vârf a organizaţiei.

Standardul ISO 9001 defineşte următoarele cerinţe pentru un sistem de management al calităţii:

- responsabilitatea managementului;

- un sistem de management al calităţii documentat;

- revederea contractului;

- controlul proiectării;

- documentarea şi controlul schimbărilor;

- trasabilitatea şi identificarea produsului;

- controlul procesului;

- inspecţia şi testarea;

- inspecţia, măsurarea şi controlul echipamentului;inspecţia şi testarea;

- controlul produselor neconforme;

- acţiuni de corectare;

- manipularea, stocarea, împachetarea şi livrarea;

- înregistrarea calităţii;

- auditul intern al calităţii;

- pregătire;

- tehnici statistice;

Activităţile menţionate anterior se referă la toate tipurile de produse. Un produs optim este acela care satisface constrângerile impuse de context. Contextul unui produs: factorii de calitate impuşi de piaţă, stakeholders, tehnologia disponibilă, condiţiile financiare, capacităţile personalului, cunoştinţele disponibile şi dezvoltările ştiinţifice.

Managementul calităţii totale orientează producţia de software spre cerinţele particulare ale utilizatorului. Întreaga firmă îşi defineşte strategia pornind de la fixarea de obiective precise privind calitatea produsului finit – programul executabil – astfel încât acesta să fie exploatat independent de producător.

Managementul calităţii totale a software porneşte de la importanţa care se atribuie calităţii în raport cu profitul imediat. Atragerea de utilizatori presupune mai întâi crearea de avantaje prin calitate pentru aceştia şi nu de economii de resurse la producătorul de software. Managementul participativ, activ presupune soluţii constructive, alocarea numai a acelor resurse care contribuie la obţinerea calităţii. 	Spiritul de colaborare, de asigurare a aceluiaşi nivel de pregătire profesională, de introducere a noului în toate compartimentele casei software constituie garanţia unui management eficient al calităţii totale. Managementul total al calităţii software este privit ca o amalgamare de conducere, echipe de lucru, metode şi mediul intern, fapt ce impune o abordare holistică [GROB95 de şters], figura 9.5.

- În etapa de modelare a organizării procesul organizaţional este modelat ca o reţea de agenţi care reacţionează, operând ca un întreg, pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei. Modelarea procesului bazat pe agenţi permite analiştilor nu numai să stabilească sarcinile şi modul în care sunt îndeplinite, dar şi a motivelor care fac necesare sarcinile respective. Astfel, se concentrează atenţia pe  sistemul cel mai adecvat aplicaţiei respective, permiţând, proiectarea sau reproiectarea procesului care exploatează la maximum capabilităţile sistemului.

Figura 9.5 Cadrul modelării procesului [DONZ01 de şters]

Activităţile de modelare organizaţională, obiective funcţionale şi obiective nefuncţionale interacţionează în diferite moduri.  Interacţiuni posibile între cele trei activităţi sunt: fluxul de dezvoltare, fluxul de verificare şi fluxul de validare. Fluxul de verificare indică activităţile care asigură consistenţa între modele. Fluxul de validare arată unde se produc interacţiunile cu părţile implicate în proiect. Cu alte cuvinte, fiecare tip de model asigură o reprezentare specifică a cunoştinţelor pe care analistul le utilizează pentru a interacţiona cu părţile implicate, în scopul definirii cerinţelor, astfel încât, negocierea conflictelor potenţiale atinge, eventual, o formulare acceptabilă [DONZ01 de şters].

Conducerea reprezintă modul în care echipa managerială acţionează în vederea implementării managementului calităţii, menţinând o viziune pe termen lung a managementului calităţii totale.

Echipele de lucru sunt esenţiale în cadrul oricărei organizaţii. Echipele se constituie pentru a rezolva sarcini precise şi se dizolvă atunci când s-au îndeplinit obiectivele.

Metodele, în conceptul managementului calităţii totale, presupun ca fiecare persoană din cadrul organizaţiei să dispună de instrumentele necesare evaluării propriilor performanţe, acţionării asupra lor, revederii şi continuării îmbunătăţirii rezultatelor de care răspunde.

Mediul intern se referă la existenţa sau crearea unui mediu de lucru propriu organizaţiei, în vederea obţinerii rezultatelor planificate. Comunicarea între membrii organizaţiei este de o foarte mare importanţă. Sunt incluse comunicaţii de sus în jos, de jos în sus şi pe orizontală, cuprinzând atât toate aspectele referitoare la calitate, cât şi aspecte de personal ca recompensele, sprijin în pregătire.

Identificarea celor mai bune căi şi mijloace de îmbunătăţire a raportului câştig-cost constituie o condiţie obligatorie a oricărei organizaţii.

În viziunea TQM (Total Quality Management) calitatea este definită şi apreciată de către client. TQM se concentrează pe continua îmbunătăţire a procesului pentru obţinerea unei înalte calităţi a produsului. Filozofia TQM se referă la:

- productivitatea şi calitatea nu sunt în conflict;

- calitatea este corect definită de cerinţele care satisfac necesităţile utilizatorului;

- calitatea este măsurată prin satisfacţia clientului şi prin continua îmbunătăţire a procesului şi produsului;

- calitatea este obţinută prin proiectare eficientă a produsului şi proces;

- defectele sunt prevenite prin tehnice de control al procesului;

- calitatea este parte a fiecărei funcţiuni în toate fazele ciclului de viaţă al produsului;

- managementul este responsabil pentru calitate;

- relaţiile cu furnizorii sunt pe termen lung şi orientate spre calitate.

Ciclul de viaţă al dezvoltării unui produs este o abordare sistematică şi ordonată pentru rezolvarea problemelor dezvoltării produsului. De obicei un ciclu de viaţă cuprinde : informarea, proiectarea, alegerea, revizia. Dezvoltarea unui produs nou începe cu etapa analizei cerinţelor. Pe durata acestei etape sunt colectate, analizate şi evaluate necesităţile clienţilor în scopul dezvoltării specificaţiilor produsului. Pe baza necesităţilor clienţilor şi a specificaţiilor produsului se proiectează planul principal al produsului. În mod tradiţional, calitatea software este asigurată prin aplicarea tehnicilor şi metodelor  de asigurare a calităţii procesului de dezvoltare a produsului. Practica demonstrează că numai aceste tehnici şi metode nu sunt suficiente pentru obţinerea calităţii cerută de client. Este necesară aplicarea metodelor managementului calităţii totale întregii organizaţii dezvoltatoare de software. Managementul calităţii totale aplicat organizaţiilor dezvoltatoare de software presupune realizarea unei schimbări culturale fundamentale de la perspectiva tradiţională privind calitatea la o filozofie a organizaţiei care încorporează îmbunătăţirea calităţii în fiecare aspect al organizaţiei. Asigurarea calităţii software furnizează metodologia asigurării calităţii în timp ce managementul total al calităţii software furnizează cadrul îmbunătăţirii continue a calităţii.

Principiile implementării managementului total al calităţii:

- calitatea este afacerea fiecăruia;

- accentuarea clienţilor;

- calitatea se construieşte în produs;

- angajamentul şi implicarea managementului la toate   nivelurile;

- pregătirea continuă;

- accentuarea pe termen lung pe procese măsurabile şi îmbunătăţirea productivităţii;

- înţelegerea procesului curent înainte  de a începe îmbunătăţire;

- echipe de lucru orientate multifuncţională;;

- îmbunătăţirea constantă a procesului, produsului şi serviciului;

- furnizorii au filozofia TQM;

- stimularea este esenţială.

Paradigma calităţii este dificil de descris şi diferiţi autori subliniază diferite aspecte. Din analiza studiilor existente în domeniul calităţii se desprind următoarele elemente [PARZ98 de şters]:

- natura calităţii;

- concentrarea pe client;

- perspectiva procesului;

- conducerea pe bază de date;

- eliminarea defectelor;

- managementul.

Factorii implementării calităţii se referă la:

- împuternicirea angajaţilor ce vizează:

- creşterea implicării angajaţilor în proiectare şi planificare;

- utilizarea frecventă a echipelor interdepartamentale;

- încredere mai deschisă în cultura organizaţiei;

- utilizarea echipelor de lucru împuternicite;

- autonomie crescută a angajaţilor în luarea deciziilor.

- măsurarea calităţii care presupune:

- un program de reducere continuă a defectelor;

- diagrame şi grafice de măsurare şi monitorizare a calităţii;

- plan de reducere drastică a muncii de remediere;

- măsurarea performanţei calităţii în toate zonele;

- anunţarea obiectivului zero defecte;

- metode statistice de măsurare şi  monitorizare a calităţii.

- angajamentul executivului ce vizează:

- angajamentul conducerii de vârf privind programul calităţii;

- comunicarea activă de către executiv a angajamentului calităţii la funcţionari;

- executivul de vârf activează ca un campion al programului calităţii;

- temă generală bazată pe programul calităţii

- principiile calităţii incluse în declararea misiunii;

- obiective clare ale organizaţiei;

- stimulente şi premii pentru succesele programului calităţii.

- metode de pregătire generală:

- pregătirea angajaţilor în managementul timpului;

- pregătirea angajaţilor în principiile calităţii;

- pregătirea angajaţilor privind lucrul în echipă;

- pregătirea angajaţilor privind metode de analiza cerinţelor;

- pregătire în abilităţi de managementul proiectelor;

- pregătirea angajaţilor în abilităţi de rezolvarea problemelor;

- evaluarea necesităţilor clientului constă în:

- implicarea clienţilor în proiectarea produsului sau serviciului;

- creşterea contactelor directe dintre personalul organizaţiei şi clienţi;

- creşterea interacţiunii angajaţilor cu clienţii;

- utilizarea cerinţelor clienţilor ca bază pentru calitate;

- căutarea activă a intrărilor clienţilor pentru a determina cerinţele acestora.

- evaluarea procesului presupune:

- vizitarea altor organizaţii pentru identificarea celor mai bune practici;

- un program competitiv activ de benchmarking;

- cercetarea celor mai bune practici ale altor organizaţii;

- un sistem mai activ de sugestii ale angajaţilor;

- un program de depistare a pierderilor de timp şi costurilor în tot procesul intern;

- un program de reducere a volumului de lucrări scrise;

- pregătire în evaluarea procesului software.

- pregătirea în deprinderi specifice vizează:

- pregătirea angajaţilor în metode statistice pentru măsurarea calităţii;

- pregătirea angajaţilor în principiile ISO 9000;

- pregătirea angajaţilor în QFD.

- reducerea timpului ciclului de dezvoltare rezultă din:

- mai puţină birocraţie;

- un program de reducere a duratelor ciclului de dezvoltare a produselor şi serviciilor noi;

- un program de reducere a timpului general de livrare a produsului nou.

Unul din principiile TQM este munca în echipă. Utilizarea echipelor interdepartamentale şi comunicaţiile deschise reflectă implementarea conceptelor calităţii.

Măsurarea calităţii se adresează reducerii defectelor şi mijloacelor pentru a determina dacă sunt îndeplinite standardele calităţii. Programul care sprijină conceptul zero defecte şi minimizarea muncii de remediere este parte integrantă a conceptului  TQM. Este necesar, de asemenea, să se utilizeze măsurători pentru a determina dacă procesul creşte eficienţa.

Atitudinea managementului superior faţă de calitate este o altă componentă a conceptului TQM. Este necesar ca executivul să stabilească declaraţiile misiunii şi obiectivele organizaţiei care includ principiile calităţii. Aceste politici sunt comunicate întregii organizaţii şi premierea angajaţilor pentru activităţi care sprijină aceste politici.

Obiectivul unei organizaţii de a obţine profit se realizează prin creşterea calităţii, reducerea costurilor şi a termenelor. Prin instalarea strategiei îmbunătăţirii continui a TQM  în fiecare aspect al procesului de dezvoltare software, organizaţia nu se opreşte niciodată la nivelul atins indiferent cât de bun este produsul.  Continua îmbunătăţire a strategiilor şi introducerea de concepte noi va permite obţinerea continuă de produse software mai bune.

Managementul calităţii totale orientează producţia de software spre cerinţele particulare ale utilizatorului. Întreaga firmă îşi defineşte strategia pornind de la fixarea de obiective precise privind calitatea produsului finit – programul executabil – astfel încât acesta să fie exploatat sută la sută independent de producător.

Prin calificarea şi prin formarea unei educaţii a programatorilor spre calitate, în condiţiile unui management ferm, calitatea de planifică, se construieşte, se urmăreşte şi în final se constată că există la fiecare produs program.

De la planificarea calităţii la ţinerea sub control, este un  traseu lung care presupune costuri importante, inferioare însă costurilor pe care le angrenează programele de calitate necorespunzătoare. Calitatea totală presupune definirea cerinţelor de calitate la utilizatorul de software, iar calitatea există sau nu, după cum utilizatorul este sau nu satisfăcut. În procesul de producţie software toţi sunt răspunzători de calitate, de la designeri şi programatori, până la vânzătorul se software.

Managementul calităţii totale a software porneşte de la importanţa care se atribuie calităţii în raport cu profitul imediat. Atragerea de utilizatori presupune mai întâi crearea de avantaje prin calitate pentru aceştia şi nu de economii de resurse la producătorul de software. Pentru realizarea unui nivel de calitate înalt, producătorul se orientează natural spre utilizator. Software rezolvă integral cerinţele utilizatorului, fără a-l forţa pe acesta să utilizeze convenţii şi restricţii impuse prin program care uşurează munca programatorilor.

Managementul participativ, activ presupune soluţii constructive, alocarea numai a acelor resurse care contribuie la obţinerea calităţii.

Spiritul de colaborare, de asigurare a aceluiaşi nivel de pregătire profesională, de introducere a noului, de existenţă în toate compartimentele casei software, este graniţa unui management eficient al calităţii totale. Asigurarea calităţii prin prevenire, urmărirea obţinerii de software cu zero defecte, luarea în considerare a faptului că noncalitatea costă, în timp ce calitatea nu costă reprezintă elemente importante ale managementului calităţii ca ansamblu de activităţi ce definesc politici, obiective, responsabilităţi ale caselor de software.