10. CARACTERIZAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SOFTWARE

Un proces de dezvoltare cu un nivel ridicat al calităţii asigură realizarea de produse software cu un cost scăzut şi într-un timp mai scurt, fără a influenţa negativ calitatea produsului. Se identifică particularităţile  procesului de dezvoltare software, se analizează, din punct de vedere al calităţii, etapele ciclului de viaţă şi se identifică modalităţile de influenţare a calităţii în etapele ciclului de viaţă. Se identifică şi se analizează riscurile procesului de dezvoltare, se prezintă metode de managementul riscurilor.

10.1 Ciclul de viaţă al produselor software

Procesul dezvoltării software, la fel ca şi produsele software, are o serie de particularităţi care îl diferenţiază net de alte procese de producţie, astfel:

- procesul de realizare a produselor software este un proces de dezvoltare nu un proces de producţie în sens industrial;

- produsele software sunt rezultatul unor activităţi mai mult intelectuale decât fizice, deci  dezvoltarea  lor este subordonată mai mult al constrângerilor logice  decât ale legilor fizicii;

- partea dificilă în construirea unui produs software o reprezintă definirea              specificaţiilor, proiectarea şi testarea construcţiei conceptuale, nu munca              depusă pentru a-l reprezenta şi  testarea fidelităţii reprezentării.

Realizarea produselor program constituie un proces complex, caracterizat printr-o anumită structură, la care participă diferite entităţi organizaţionale, cu diferite funcţiuni, prin executarea unor activităţi într-o ordine cronologică, cu ajutorul unor metode, tehnici şi instrumente specifice [MIHA94]. Procesul de realizare a produselor program cuprinde etapele ciclului de  viaţă al acestora, desfăşurate secvenţial, din momentul luării deciziei de dezvoltare şi până la darea produsului în exploatare. Ciclul de viaţă reprezintă un model utilizat în structura dezvoltării de software ca o secvenţă  de etape, stabilind o tehnologie de industrializare a producţiei de software [COMA02].

Există o mare varietate de procese de dezvoltare software. Procesele sunt organizate pe etape care grupează activităţi legate din punct de vedere logic. Noţiunea de etapă nu implică întotdeauna o ordine temporală.

Există mai multe căi de descompunerea procesului în activităţi pe etape, cum sunt ingineria cerinţelor, programarea generală şi programarea detaliată sau codificarea. Există, de asemenea activităţi care se desfăşoară pe parcursul mai multor etape cum sunt asigurarea calităţii şi managementul configuraţiei software. O imagine simplificată a procesului software este prezentată în figura 10.1.

Figura 10.1 Procesul dezvoltării software

Modelarea procesului face procesul explicit şi uşurează înţelegerea şi comunicarea procesului de dezvoltare dezvoltatorilor, auditorilor şi managerilor de proiect.

Etapele de realizare a unui produs program:

- definirea şi planificarea problemei; în cadrul acestei etape se defineşte problema de rezolvat, se întocmeşte un plan iniţial al proiectului şi,  împreună cu reprezentanţi ai beneficiarului, se revede planul;

- analiza funcţională şi stabilirea specificaţiilor este etapa în care se analizează  cerinţelor funcţionale; dezvoltă specificaţiile funcţionale care cuprind: analiza ieşirilor de documente, analiza intrărilor de documente şi analiza cerinţelor referitoare la performanţele documentului; se întocmeşte un plan de continuare şi se execută revizia;

- analiza mediului şi specificaţiilor include analiza tehnologiei, sinteza mediului hardware, sinteza mediului software, documentele iniţiale, întocmirea unui plan  de continuare şi revizia;

- documentarea detaliată a programelor cuprinde întocmirea planului detaliat de testare, a planului de control al calităţii şi a unui plan de continuare; se execută revizuirea concepţiei pe baza următorilor factori: nivelul complexităţii generale, volumul documentaţiei şi efortul necesar schimbării  acesteia; se analizează schimbările pentru a urmări propagarea lor  în cadrul aplicaţiei; .

- dezvoltarea programului include: pregătirea hardware, dezvoltarea programului, testarea modulelor, integrarea sistemului, testarea integrării, revizie;.

- testul operaţional are în vedere instruirea beneficiarului, întocmirea procedurilor de control al calităţii, testarea acceptării întregului ciclu, mulţimea de teste şi documentaţia, întocmirea unui plan de continuare şi revizia;

- instalarea şi suportul cuprind:  instruirea beneficiarului, implementarea completă, implementarea ţinerii sub control a calităţii de către client, plan de continuare şi revizia finală.

Următoarele activităţi de dezvoltare software sunt comune tuturor modelelor de dezvoltare: iniţializare, analiza cerinţelor şi specificaţiile, proiectarea, implementarea, integrarea şi testarea, mentenanţa.

Fiecare din activităţile de bază participă la realizarea unui produs corect. În general produsele software sunt părţi ale unor sisteme mai mari. Din acest considerent munca începe cu stabilirea cerinţelor pentru toate elementele  sistemului şi apoi alocarea unui subset cerinţelor software.

Specificaţiile sistemului descriu funcţia şi performanţa sistemelor bazate pe computer şi constrângerile care vor guverna dezvoltarea unui astfel de sistem. Viziunea sistemului este esenţială când software interfaţează cu alte sisteme. Ea furnizează inginerului software o indicaţie a rolului software în contextul întregului sistem. Pe timpul acestei faze este important să se verifice cerinţele sistemului  care se aplică la software. Specificarea cerinţelor joacă un rol cheie în procesul dezvoltării software. Este utilizată la colectarea informaţiilor necesare pentru a da o privire în interiorul produsului, funcţionalitatea sa, proiectarea şi procedura de implementare. Condiţii impuse specificaţiilor cerinţelor: claritate, fără ambiguităţi, uşor de înţeles, consistente, complete. Obţinerea caracteristicilor menţionate anterior este esenţială pentru aplicaţii informatice  de succes. Numeroase studii au arătat că majoritatea defectelor îşi au rădăcinile în etapa specificării cerinţelor. Astfel, peste 50% din defectele software sunt cauzate de cerinţe incomplete, incorecte şi ambigui, iar peste 80% din costurile defectelor îşi au rădăcinile în erori provocate de cerinţe. Oportunitatea majoră pentru  îmbunătăţirea modului de testare a  sistemelor software este în îmbunătăţirea procesului în care specificaţiile cerinţelor sunt dezvoltate şi testele funcţionale sunt proiectate. Analiza cerinţelor începe cu studierea specificaţiilor  sistemului şi planul proiectului software de a înţelege software în contextul sistemului şi se încheie cu documentul specificaţiilor cerinţelor.  Acest document descrie întregul scop al produsului. El pune produsul în perspectivă cu alte produse existente şi revizuite, infrastructura şi resursele necesare pentru dezvoltarea produsului incluzând abilităţile tehnice necesare echipei de dezvoltare şi utilizatorilor finali.

La specificarea unei aplicaţii este destul de dificil de a descrie ce va îndeplini aceasta, din următoarele considerente:

- atât  clienţii, cât şi realizatorii nu au o idee clară a ceea ce ei aşteaptă de la aplicaţie;

- realizatorii şi clienţii percep în mod diferit aplicaţia din cauza pregătirii de bază a fiecăruia.

Adeseori, când clientul obţine prima variantă de lucru a programului, descoperă că deşi este conform specificaţiilor el a avut ceva complet diferit în minte. O specificaţie precisă, fără ambiguităţi, clar înţeleasă de ambele părţi contribuie la realizarea unui program conform cerinţelor. De obicei, o aplicaţie informatică se  descrie pe câteva niveluri de abstractizare, de la o schiţă generală până la o descriere foarte precisă. Prea multă rigoare face tehnicile matematice dificil de realizat fără erori. Pe de altă parte, lipsa de rigoare duce la producerea erorilor. Cel mai adecvat nivel de rigoare se învaţă prin experienţă.  Probabilitatea ca specificaţiile să fie acurate sau complete este scăzută. O specificaţie în limbaj natural va conţine multe ambiguităţi. Explicaţiile în limba  engleză sunt  interpretabile. Din aceste considerente este necesar să se acorde multă atenţie examinării cerinţelor, deoarece specificaţiile reprezintă fundamentul tuturor activităţilor care urmează şi pentru a se asigura că  dezvoltatorul şi clientul au aceeaşi percepţie a sistemului. Documentul specificaţiei cerinţelor este utilizat pentru a descompune sistemul în module şi pentru a descrie  ce se aşteaptă de la fiecare modul, precum şi relaţiile dintre module – cu alte cuvinte, producerea unei descrieri a arhitecturii software. Documentul cerinţelor este reexaminat din punct de vedere al completitudinii şi acurateţei, pentru trasabilitate la documente de cel mai înalt nivel. După ce examinarea este completă specificaţia cerinţelor este semnată de dezvoltator şi client şi se trece la etapa de proiectare.

Proiectarea se divide în proiectarea arhitecturală denumită şi preliminară şi proiectarea detaliată. În faza de proiectare arhitecturală, se dezvoltă proiectarea generală pentru software, se alocă toate cerinţele componentelor software. În proiectarea de detaliu proiectarea arhitecturală se extinde la nivel de unităţi. Se reestimează şi se analizează constrângerile şi limitele resurselor şi se validează resursele de personal şi testare.

10.2. Principii de proiectare a proceselor de dezvoltare software

Măsura fundamentală a oricărui proces cu feedback controlat este posibilitatea de a compara ceea ce a fost planificat a se realiza, cu ceea ce s-a realizat în fapt. Proiectarea proceselor de dezvoltare software are la bază următoarele activităţi [TEOD01]:

- analiza riguroasă a cerinţelor şi specificaţiilor – permite o evaluare a dimensiunilor, efortului de realizare şi a obiectivelor privind calitatea produsului;

- planificarea măsurabilităţii proceselor şi produselor, intermediare şi finale – asigură gestiunea şi  managementul operaţional al calităţii.

Rafinarea cerinţelor se face în scopul eliminării ambiguităţilor şi a elementelor vagi. Deşi evoluţiile lumii reale determină modificarea continuă a cerinţelor chiar şi în timpul procesului de realizare a proiectului, ceea ce conduce, pe această bază, la un dialog permanent între producătorul de software şi viitorul beneficiar, procesul iterativ de aproximare a cerinţelor  limitează această tendinţă şi o dirijează către ceva ce se va finaliza. Procesul de dezvoltare software şi procesele prin care se generează noi cerinţe sunt procese care se controlează mutual prin bucle de feedback.

Planificarea măsurabilităţii şi a entităţilor de măsurat este un element esenţial al proiectării gestiunii calităţii, în cadrul oricărui proiect de dezvoltare software. Aceasta presupune desfăşurarea unui set minimal de activităţi care să pună bazele unui management de calitate şi ale producerii de software de calitate.

Realizarea oricărui proiect presupune trecerea unui sistem dintr-o stare starea iniţială A, într-o stare starea finală dorită B. Transformarea presupune perceperea exactă a stării A, cunoaşterea completă a cerinţelor pentru starea finală dorită B şi cunoaşterea realităţilor stărilor A şi B. Un model de proces de trecere a unui sistem dintr-o stare iniţială într-una dorită cuprinde [WEIN93a]:

- definirea proiectului – definirea completă, fără ambiguităţi şi corectă asigură dezvoltarea unor rafinări şi redefiniri necesare;

- identificarea clienţilor şi valorizarea opţiunilor acestora – una dintre primele sarcini ale managerului de proiect este de a decide persoanele ale căror cerinţe se îndeplinesc neapărat – clienţii; începând proiectul cu clienţii şi valorizându-le corespunzător opţiunile şi cerinţele, presupune deja plasarea prioritară a problemei calităţii ;

- selectarea obiectivelor posibile de atins – formularea obiectivelor este clară şi, pe cât posibil, exprimată în termeni nenegativi.

- stabilirea obiectivelor într-o manieră măsurabilă, concretă – în formularea obiectivelor se evită fraze cu un înţeles vag sau ambiguu;

- stabilirea obiectivelor se realizează cu constrângeri minime asupra proiectului;

- verificarea posibilelor obstacole – se alcătuieşte o listă care să cuprindă cât mai multe posibile obstacole care stau în calea realizării obiectivelor. Ulterior, fiecare posibil obstacol va fi analizat şi se va stabili dacă este într-adevăr un obstacol, precum şi posibile căi de depăşire a acestuia, aşa cum se prezintă în figura 10.2.

Figura 10.2 Model de listă cu obstacole posibile şi căi de rezolvare

- verificarea resurselor;

- panificarea inversă presupune cunoaşterea clară atât a stării iniţiale cât şi a celei finale; se porneşte de la starea finală către cea iniţială şi se identifică o stare intermediară C, din care starea B este cel mai probabil de atins, şi aşa mai departe:   A ® E ® D ® C ® B.

Planurile nu sunt liniare. De exemplu, un plan simplu are o structură de graf ca în figura 10.3,  unde:

C – pregătirea instalării şi testării la beneficiar;

D – testarea finală la producător;

E – activităţi de corecţie şi revizuire după testare;

F – plan de revizuire şi completare a sistemului calităţii;

G – testarea pe faze;

H – realizarea proiectelor şi a programelor;

I -  stabilirea responsabilităţilor şi autorităţilor, alocarea resurselor umane şi materiale.

Fiecare stare intermediară se descompune, la rândul ei, în subgrafuri.

Figura 10.3  Graful unei activităţi de planificare inversă

Planificarea inversă este eficientă în condiţiile în care lungimea grafului este suficient de mică, astfel încât elementele de  incertitudine să fie diminuate, planificarea este incrementală, în paşi realişti, astfel încât, dacă sistemul nu a atins exact starea intermediară dorită, să se corecteze uşor sau să fie redresat în cadrul pasului următor.

10.3 Metode şi modele ale procesului de dezvoltare

Din punct de vedere al procesului de dezvoltare o metodă reprezintă o abordare sistematică pentru realizarea unui produ software care satisface cerinţele utilizatorilor. În mod ideal, metoda acoperă toate aspectele procesului de dezvoltare şi, în contextul ingineriei software, conduce de la un set iniţial, de cele mai multe ori imperfect, de cerinţe, la o implementare satisfăcătoare, trecând în mod sistematic prin etape intermediare

În evaluarea metodelor de dezvoltare a produselor software este important să se cunoască:

- necesităţile – se determină care sunt caracteristicile importante pentru aplicaţia respectivă şi care metodă de dezvoltare asigură o realizare eficientă a caracteristicilor stabilite;

- constrângerile impuse şi modul de  realizare;

- cerinţele utilizatorilor – se determină caracteristicile generale de utilizare ale metodelor individuale;

- probleme de management – determină sprijinul asigurat acelora care trebuie să asigure managementului de dezvoltare pentru obţinerea costurilor şi calităţii stabilite;

- plan de introducere – dezvoltarea înţelegerii aspectelor pe care metoda nu le adresează şi un plan de creştere a metodei în zonele în care este deficitară.

Procesul de dezvoltare software include trei transformări:

- de la nevoile lumii reale, la declaraţiile  problemei;

- de la declarare a problemei la declaraţii de implementare detaliate;

- de la declarare implementării la sistemul operaţional.

Controlul procesului de dezvoltarea software, încadrarea în termene şi în bugetul stabilit, respectând cerinţele impuse calităţii au determinat dezvoltarea de studii şi cercetări pentru stabilirea unor modele, metode, tehnici şi tehnologii de dezvoltare.

Modelul procesului de dezvoltare constituie o abordare generală pentru organizarea activităţilor necesare realizării unui proiect software. În dezvoltarea proiectelor software modelul procesului este, în primul rând, un instrument ajutător  pentru managerul de proiect fără a se constitui într-o prescripţie rigidă a modului de a realiza produsele software. Modelul procesului de dezvoltare permite managerului de proiect şi echipei sale să decidă ce activităţi se vor derula, secvenţa de derulare a acestora,  iar în funcţie de acestea  să aloce resursele necesare.

Evoluţia rapidă a utilizării sistemelor de calcul, necesitatea realizării unor aplicaţii informatice de dimensiuni mai mici, necesitatea scurtării termenelor prin eliminarea sau comprimarea unor etape ale ciclului de viaţă au condus la realizarea de cercetări pentru a stabili metodologii de dezvoltare utile echipelor mici, şi chiar persoanelor individuale care dezvoltă aplicaţii informatice, de obicei, în urma unei comenzi. A fost fundamentat astfel Procesul dezvoltării de software personal.

De asemenea din combinarea diferitelor modele de dezvoltare, au apărut şi continuă să se dezvolte noi metode şi metodologii de dezvoltare. Practica a demonstrat că în procesul de dezvoltare există o mare instabilitate a cerinţelor, fapt ce a dus la apariţia metodologiei flexibile de dezvoltare a unui proiect software,  metodologia denumită Agile.

Se prezintă, succint, metode şi modele de dezvoltare software care sunt utile managementului calităţii proceselor aplicaţiilor informatice. Rămâne la latitudinea managerilor organizaţiilor dezvoltatoare de software ca,  pe baza unor anumite criterii, să aleagă metoda care se pretează cel mai bine la dezvoltarea unei aplicaţii informatice. Alegerea modelului de dezvoltare are la bază mai multe criterii printre cele mai importante fiind: dimensiunile proiectului, mărimea organizaţiei, resursele la dispoziţie, existenţa unui contract sau în urma unui studiu de marketing.

În decursul anilor au fost propuse variante ale procesului de dezvoltare, plecând de la modelul în cascadă. În prezent, existenţa reţelelor, a depozitelor de date, a unei game variate de instrumente, fac posibilă o gamă variată de activităţi exploratorii de programare ca părţi ale procesului de dezvoltare. Este posibil să se dezvolte prototipuri sau modele ca părţi ale sistemelor, să se obţină reacţii de la potenţialii utilizatori, informaţii utilizate în procesul de dezvoltare. În dezvoltarea produselor software au fost propuse şi utilizate diferite modele ale procesului de dezvoltare, cele mai cunoscute modele fiind: în cascadă, ingineria concurentă, evoluţionar, programarea extremă, abordarea pe oportunităţi, dezvoltarea incrementală, dezvoltarea în spirală, dezvoltare  în V, prototipizarea.

Modelul în cascadă, prezentat în figura 10.4,  este un  model al  procesului de dezvoltare software în serii de etape. Se bazează pe următoarele principii:

- fiecare fază se termină înaintea începerii următoarei;

- în practică, etapele se suprapun şi se face transfer de informaţii între etape;

- înaintea completării fiecărei etape, se asigură calitatea planificată, astfel încât următoarea etapă să fie construită pe un bun fundament:

  - uneori, în momentul în care descoperă o problemă în etapa subsecventă, se revine la faze anterioare.

  - are un punct de vedere foarte rigid dacă se încercă să se completeze toate specificaţiile înainte de a se trece la proiectare şi întreaga proiectare înainte de a se trece la implementare;

- nu ia în considerare prototipizarea;

- implică existenţa unor cerinţe corecte prin simpla scriere a acestora şi revedere.

Avantajele acestui model sunt:

- întărirea disciplinei prin  documente:

  - faza este completă la elaborarea şi controlul documentaţiei;

  - se ţine o evidenţă concretă a progresului.

- testarea se face pe durata dezvoltării proiectului; se execută atât o testare continuă cât şi la sfârşitul fiecărei faze.

Dezavantaje ale modelului:

- conducere prin documentaţie;

- asumarea fezabilităţii înainte de implementare:

  - reproiectarea este dificilă

  - este recomandat atunci când se cunoaşte ce se execută.

- nu permite activitate paralelă de testare.

Figura 10.4  Modelul de dezvoltare în cascadă

Modelul ingineriei concurente este modelul în care fiecare echipă lucrează la componenta proprie, pe baza unei abordări evoluţionare sau în spirală.

Modelul evoluţionar este modelul în care dezvoltarea software este văzută ca  o serie de  urcuşuri, fiecare reprezentând o buclă separată a modelului spirală.

Programarea extremă este un model şi o metodologie care furnizează o abordare incrementală ridicată şi dezvoltare centrată pe utilizator a proiectelor de mici dimensiuni.

Dezvoltarea incrementală este modelul în care software este dezvoltat în serii de lansări aşa cum se prezintă în figura 10.5.

Figura 10.5 Modelul incremental de dezvoltare

Abordarea pe oportunităţi este un model de proces ineficient în care dezvoltatorii modifică software până când ei sau utilizatorii sunt satisfăcuţi.

Modelul de dezvoltare în V , figura 10.6, este similar ca principiu cu modelul în cascadă, dar este mai detaliat. Sunt prezentate verificările efectuate la fiecare etapă de dezvoltare iar fiecare activitate din partea dreaptă este echivalentă cu una din partea stângă.

Figura 10.6 Modelul de dezvoltare în V

Prototipizarea, figura 10.7, ca instrument al cerinţelor[COMA02]:

- permite utilizatorului să observe soluţiile propuse;

- dezvoltă soluţii de la prototipul cerinţelor;

- urmează restul etapelor ca modelul în cascadă.

Avantaje ale prototipizării:

- evaluare atât de dezvoltator cât şi de către client – utilizat pentru rafinarea cerinţelor pentru software ce urmează a fi dezvoltat;

- feedback pentru versiunea proprie;

- iteraţiile se produc la prototip pentru a satisface cerinţele clientului;

- uşor de a face riscuri tehnologice cu prototipul.

Dezavantaje ale modelului:

- nu ia în calcul caracteristicile calităţii;

- realizatorul face deseori compromisuri pentru a realiza în timp scurt un prototip:

  - exemplu – un sistem de operare sau limbaj de programare se utilizează doar pentru că este disponibil şi cunoscut;

  - problemă – după un anumit timp, dezvoltatorul devine familiar cu această metodă şi uită motivele pentru care este inadecvată.

Figura 10.7 Prototipizarea

Modelul în spirală, figura 10.8, este un model incremental care utilizează în mod explicit prototipizarea şi o abordare iterativă a dezvoltării software urmând principiile: prototipizare, iteraţie, analiza riscurilor, mentenanţa. Un proiect trece printr-un mare număr de cicluri, începând cu un  prototip de mici dimensiuni. Fiecare buclă a spiralei urmează un proces minicascadă. Înaintea încheierii fiecărui ciclu al spiralei, are loc o revizie, iar ciclul subsecvent devine variantă oficială.

Ciclul de dezvoltare  este un ciclu iterativ compus din patru faze:

- stabilirea obiectivelor şi determinarea constrângerilor;

- evaluarea şi soluţionarea riscurilor;

- dezvoltarea prototipului;

- planificarea următoarei etape de activităţi.

Figura 10.8  Modelul spiral al dezvoltării

Interaţiile se încheie atunci când sistemul este scos din uz. Sugerează ca primul lucru de făcut înainte de a începe un nou ciclu al spiralei este de a decide care sunt dificultăţile majore de gestionat. Filozofia modelului se referă la faptul că analiza riscurilor este principiul unificator, respectiv minimizarea riscurilor prin prototipizare şi simulări. Există întotdeauna anumite riscuri implicate în dezvoltarea software. Se explorează fiecare alternativă prin prototipizare. Se alege soluţia de continuare prin combinarea celui mai redus risc cu cel mai bun potenţial de realizare Riscurile se consideră pe toată durata procesului de dezvoltare. Subsumează alte modele.

Analiza riscurilor care identifică zonele mai puţin înţelese ale sistemului şi zonele sistemului care conţin cele mai mari ameninţări la adresa procesului de dezvoltare.

Avantaje ale modelului:

- în fiecare spirală elemental conducător este riscul:

  - identificarea riscurilor potenţiale;

  - planificarea următorului pas pe baza analizei riscurilor;

  - rafinarea proiectării în zonele de risc ridicat

- încercări explicite de identificarea a dificultăţilor potenţiale pe toată durata  dezvoltării proiectului.

Dezavantajele modelului sunt:

- evaluarea riscurilor:

  - nu se ştie dacă toate riscurile au fost identificate ;

  - experienţa este un factor critic – modelul cade dacă riscurile sunt evaluate neadecvat.

- în principal, pentru proiectele foarte  mari, evaluarea riscurilor este posibil să coste mai mult decât dezvoltarea.

Dinamica domeniului de dezvoltare software, costurile, consecinţele căderilor, necesitatea realizării de noi produse determină o evoluţie continuă şi rapidă a metodelor, tehnicilor şi metodologiilor de dezvoltare şi menţinere  a produselor program. Aceste considerente au determinat o mai mare colaborare între realizatori şi utilizatori. O astfel de metodologie de abordare a proceselor de dezvoltare  software este metodologia denumită Agile care, la rândul său, include mai multe metode de abordare. Procesele Agile permit schimbarea cerinţelor pe toată durata ciclului de dezvoltare şi accentuează colaborarea dintre dezvoltatorii de software şi utilizatori şi livrarea timpurie a produsului [COHN03].

Agile Manifesto stabileşte cadrul comun de lucru pentru aceste procese: valori individuale şi interacţiuni în loc de procese şi instrumente, lucru la software în loc de o documentaţie complexă, colaborarea cu clienţii în loc de negociere a unui contract şi răspuns la schimbări în loc de a urmări un plan. Adoptarea metodologiei de dezvoltare Agile este necesar să se facă după o pregătire corespunzătoare. Se recomandă o bună cunoaştere a procedeelor, iar metodologia se va adopta numai în cazul în care se pretează la caracteristicile organizaţiei şi ale proiectului.

Procesele cele mai comune din cadrul metodologiei Agile includ programarea  extremă, dezvoltarea flexibilă, Crystal şi Scrum.

Programarea extremă este modelul de proces şi metodologia care furnizează o abordare disciplinată la incrementare ridicată  şi centrată pe utilizator a proiectelor de dimensiuni mici. Programarea extremă, XP, este o metodologie software, orientată spre echipe mici sau medii de realizatori software pe baza unor cerinţe  vagi sau care se schimbă rapid.

Principiile ale programării extreme sunt:

- echipa de dezvoltare include toţi mandatarii;

- documente laborioase de cerinţe sunt înlocuite de scurte relatări ale utilizatorului care dictează planificarea proiectului;

- variantele sunt scurte şi frecvente;

- planificarea se face chiar înainte de a începe o nouă iteraţie;

- scopul, resursele şi timpul sunt trei variabile ale proiectului care sunt schimbate; managementul dictează două din acestea;  dezvoltatorii îl determină pe al treilea;

- pentru a asigura o calitate ridicată, se pune accent pe proiectarea  pentru testabilitate; cazurile de testare automată sunt scrise înainte ca  software să fie dezvoltat.

- este pretabilă la proiecte de mici dimensiuni care implică incertitudini, schimbarea cerinţelor şi alte surse de risc ridicat;

- se concentrează pe simplicitate, renunţarea la prototipuri când apar dificultăţi tehnice, restructurarea codului fără restricţii, integrare frecventă, programare în perechi şi  îmbunătăţire continuă;

- descrie detaliat secvenţele paşilor pentru realizarea analizei şi proiectării;

- este des sprijinită de instrumente de dezvoltare de autorul procesului sau de alţii;

- uzual descrie aspecte ale managementului proiectului;

- uzual solicită utilizarea unei notaţii particulare şi produce documentaţie în format particular.

Dinamismul metodei este demonstrat prin continua comunicare atât cu clientul cât şi în cadrul echipei, simplitatea prin concentrarea permanentă pe soluţiile minimaliste, feedback rapid prin testarea modulară şi funcţională soluţionarea problemele în mod proactiv. Simplitatea constă din concentrarea pe cea mai înaltă prioritate, cele mai valoroase părţi ale sistemului ca identificate în mod curent mai degrabă decât a proiecta soluţii pentru probleme care nu sunt încă necesare  şi nu vor deveni necesare în condiţiile în care cerinţele şi mediul de operare se schimbă [PAUL01]. Metodologia programării extreme se prezintă în tabelul 10.1.

Tabelul  nr. 10.1 Metodologia programării extreme

| Practici | Activităţi XP | Implementarea XP |
| --- | --- | --- |
| Revizuiri de cod | Revizia permanentă a codului | Programarea în perechi |
| Testarea | Testare permanentă, chiar de către clienţi | Testare pe unităţi Testare funcţională |
| Proiectare | Proiectarea devine parte din sarcinile zilnice ale fiecăruia | Restructurare |
| Simplitate | Se lasă sistemul cu cea mai simplă proiectare care permite funcţionarea curentă | Cel mai simplu lucru care este posibil să lucreze |
| Arhitectura | Fiecare va lucra la rafinarea arhitecturii tot timpul | Metafore |
| Testarea integrată | Integrare şi testare de câteva ori pe zi | Integrare continuă |
| Iteraţii scurte | Iteraţiile se fac foarte, foarte scurte – secunde şi minute şi ore, nu săptămâni şi luni şi ani | Jocul de planificare |

XP se caracterizează, în rezumat, prin 12 practici. Deşi multe alte practici sunt considerate ca părţi ale XP, cele menţionate în continuare constituie setul de bază:

- jocul de planificare – constă în determinarea rapidă a scopului următoarei versiuni, combinând priorităţile afacerii cu estimările tehnice; clientul decide scopul, prioritatea şi datele din perspectiva afacerii, în timp ce personalul tehnic estimează şi urmăreşte progresul;

- versiuni scurte – punerea unui sistem simplu rapid în producţie; versiunea următoare se va lansa într-un ciclu  foarte scurt, două săptămâni;

- metafora – direcţionează toată dezvoltarea în mod  simplu, prin istoria comună  a modului în care tot sistemul lucrează;

- proiectare simplă – proiectat cât de simplu posibil la fiecare moment dat;

- testarea – scrierea continuă a unităţilor de test; clientul scrie testele pentru a demonstra că funcţiunile sunt realizate;

- restructurare – restructurarea sistemului fără schimbarea comportării pentru a elimina duplicarea, îmbunătăţirea comunicării, simplificare sau adăugare de flexibilitate;

- lucru la programare în perechi – toată producţia de cod scris de doi programatori la aceeaşi maşină;

- proprietate colectivă – oricine îmbunătăţeşte orice cod, oriunde în sistem, în orice moment;

- integrare continuă – construire aşi integrarea sistemului de mai multe ori într-o zi, de fiecare dată când o sarcină este îndeplinită; testarea continuă de regresie înseamnă nu regresie în funcţionalitate ca rezultat al schimbării cerinţelor;

- 40 de ore pe săptămână – regula este să nu se lucreze mai mult de 40 de ore pe săptămână, nici odată peste timp două săptămâni la rând;

- clientul inclus – utilizatorul va fi tot timpul membru al echipei pentru a răspunde la întrebări;

- standarde de codificare – reguli, accentuarea comunicării prin cod.

Versiunile sunt de două săptămâni iar echipa de dezvoltare şi clientul decid împreună care proprietate va fi implementată în cele două săptămâni stabilite. Cerinţe se adaugă permanent dar în cele două săptămâni se elaborează numai ce s-a convenit iniţial. Acest mod de lucru necesită prezenţa clientului.

În metoda de dezvoltare Scrum proiectele progresează în serii de iteraţii cu durata  de o lună numite sprinturi. Echipele de dezvoltare se întâlnesc cu clientul sau cu proprietarul produsului înaintea fiecărui sprint pentru a stabili priorităţile de lucru şi pentru a selecta sarcinile de realizat pe timpul sprintului respectiv. Pe timpul sprintului echipa menţine legătura prin scurte întâlniri zilnice. La finalul fiecărui sprint echipa livrează o creştere a produsului. Specialiştii în ingineria software apreciază că metoda de dezvoltare Scrum este ideală pentru proiecte cu cerinţe de mare urgenţă sau care se schimbă rapid cum sunt proiectele Web sau produs dezvoltat pentru pieţe noi [COHN03].

Cererea mereu crescândă de produse software în toate domeniile vieţii economico–sociale conduce la necesitatea adaptării proceselor de dezvoltare astfel încât să de îndeplinească deviza mai bun, mai ieftin, în timp mai scurt. În ultimii ani au fost create câteva metode de proiectare şi analiză centrate pe arhitectura sistemului, începând cu  Metoda Analizei Arhitecturii Software, SAAM.

SAAM a inspirat crearea unui număr de alte metode: Metoda Analizei Compromisului Arhitecturii, ATAM, dezvoltată de Software Engineering Institute, care la rândul său a inspirat Workshop-ul Atributelor Calităţii, QAW, Metoda Analizei Cost – Beneficiu, CBAM, Revederi Active pentru Proiectări Intermediare, ARID şi Proiectarea Condusă de Atribute, ADD [KAZM03]. Aceste metode împart nu la bază o moştenire comună şi un set comun de caracteristici exceptând faptul că sunt centrate pe arhitectură.

De exemplu, ele utilizează scenarii de direcţionare şi concentrare a activităţilor în metode. Toate sunt conduse de modele operaţionalizate ale atributelor calităţii. SAAM se concentrează pe modificabilitate, ATAM pe compromis între atributeele calităţii. QAW încearcă să descopere  şi să documenteze cu acurateţe cerinţele atributelor caltăţii, în particular în absenţa unei documentaţii explicite a arhitecturii. CBAM utilizează informaţii bazate pe arhitectură pentru a determina revenirea investiţiei variatelor strategii arhitecturale considerate. ARID are în vedere utilizabilitatea unei proiectări, iar ADD modeleză proiectarea deciziilor în jurul consideraţiilor atributelor calităţii.

Metodele sunt, de asemenea, concentrate pe documentarea deciziilor. În fiecare din aceste metode există activităţi care în mod logic aparţin diferitelor etape ale ciclului de viaţă tradiţional al dezvoltării software. Aceste activităţi sunt, cu toate acestea, înglobate în metodele menţionate, deoarece metodele au fost proiectate să îndeplinească în mod independent, tipic printr-un consultant, un grup de asigurare a calităţii sau cercetător extern al organizării dezvoltării. De asemenea, aceste activităţi nu sunt luate ca implicând un model de dezvoltare cum sunt modelele spirală, cascadă, Agile sau oricare altul. Aceste activităţi sunt activităţi distincte, cu intrări şi ieşiri proprii, cu specialişti, activităţi, tehnici de analiză şi notaţii care necesită a fi preluate în  dezvoltarea oricărui proiect substanţial de software [KAZM03].

Activităţile ciclului de viaţă tipic sunt gândite în termenii metodelor menţionate anterior. În particular este necesar să se cunoască unde au cel mai mare impact activităţile cuprinse în cele cinci metode.

Metodele se concentrează pe etapele ciclului de viaţă şi produsele care apar la începutul ciclului de viaţă al proiectului. Aceasta deoarece aceste tehnici se bazează pe arhitectură, iar arhitectura este planul general pentru un sistem. În fazele de implementare, testare,  desfăşurare sau mentenanţă, arhitectura a fost deja decisă fie explicit fie implicit. Excepţie face metoda CBAM care se  aplică şi activităţilor de mentenanţă deoarece schimbări substanţiale ale sistemului se  fac şi  în faza de mentenanţă, fapt ce afectează arhitectura. Metodele bazate pe arhitectură influenţează o gamă largă de activităţi ale ciclului de viaţă al dezvoltării software. Aceste metode au loc, tradiţional, ca activităţi independente.  Relaţiile dintre etapele ciclului de viaţă şi metodele bazate pe arhitectură se prezintă sumar în Tabelul 10.2.

Tabelul nr. 10.2  Etapele ciclului de viaţă şi activităţi bazate pe arhitectură [KAZM03]

| Etape ale ciclului de viaţă | Activităţi bazate pe arhitectură |
| --- | --- |
| Necesităţi şi constrângeri ale afacerii | Crearea unui set documentat al obiectivelor afacerii, oportunităţi şi constrângeri, utilizând o prezentare şablon a afacerii |
| Cerinţe | Elaborarea şi documentarea unu scenariu al caracteristicilor calităţii, utilizând scenariul general, arbori ai utilităţii şi scenarii brainstorming |
| Proiectarea arhitecturii | Proiectarea arhitecturii utilizând paşii metodei ADD. Documentarea arhitecturii utilizând viziuni multiple. Analiza arhitecturii utilizând anumite combinaţii ale ATAM, ARID şi CBAM |
| Proiectarea detaliată | Validarea utilizabilităţii părţilor proiectării detaliate cu risc ridicat utilizând o revedere ARID |
| Implementare |  |
| Testare |  |
| Desfăşurare |  |
| Mentenanţă | Actualizarea setului documentat de scopuri ale afacerii utilizând un şablon de prezentare a afacerii Alegerea strategiei privind arhitectura pe baza revenirii investiţiei, utilizând rezultatele metodei CBAM. |

Deşi aceşti paşi implică activităţi adiţionale în comparaţie cu metodele tradiţionale, avantajul de a avea o arhitectură proiectată, documentată, analizată şi evoluată într-un mod disciplinat este mult mai mare, rezultând economii în bugetul de dezvoltare.

În vederea îmbunătăţirii activităţilor în cadrul organizaţiilor dezvoltatoare de software, în scopul creşterii calităţii software au fost elaborate modele corespunzătoare cu mărimea organizaţiei. Astfel Software Engineering Institute, SEI, din SUA, a dezvoltat modelele CMM, TSP şi PSP.

Modelul Capabilităţii Maturităţii, Capability Maturity Model – CMM,  oferă baza necesară pentru stabilirea unor procese efective de dezvoltare software şi definirea priorităţilor în implementarea practicilor necesare pentru a construi procesul.

CMM stabileşte niveluri de maturitate, ale căror caracteristici generale sunt prezentate în tabelul 10.3.

Tabelul nr. 10.3 Modelul Capabilităţii Maturităţii

| Nivel | Denumire | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniţial | Procesul software este ocazional şi haotic Succesul depinde de efortul individual. |
| 2 | Repetabil | Sunt stabilite bazele proiectului de management al procesului pentru urmărirea costului, încadrarea în termen şi funcţionalitate. Există o disciplină necesară repetării procesului în cazul unor aplicaţii similare. |
| 3 | Definit | Procesul software este documentat, standardizat şi integrat într-un proces software standard, atât din punct de vedere managerial cât şi al ingineriei software. Toate procesele folosesc o versiune aprobată şi structurată a procesului standard pentru organizaţie pentru dezvoltarea şi mentenanţa software. |
| 4 | Condus | Sunt detaliate măsurători pentru calitatea procesului şi produsului. Atât procesul cât şi produsul sunt înţelese şi controlate. |
| 5 | Optimizat | Procesul de îmbunătăţire este continuu şi asigurat printr-un feedback cantitativ de la proces, de la ideile pilot inovative şi de la noile tehnologii. |

Prin trecerea de la un nivel inferior către unul superior, capacitatea organizaţiei este îmbunătăţită în mod consistent. Înainte ca un anumit nivel să poată fi atins de organizaţie, toate cerinţele nivelurilor inferioare sunt îndeplinite. Fiecare nivel este compus dintr-un ansamblu de domenii esenţiale ale procesului şi practici specifice.

CMM este un instrument util unei organizaţii atât pentru măsurarea maturităţii procesului software, cât şi pentru stabilirea programelor de îmbunătăţire a procesului de elaborare. Cu excepţia primului nivel, toate celelalte niveluri de maturitate sunt descompuse în câteva zone cheie ale procesului care indică unde se va concentra organizaţia pentru îmbunătăţire a procesului, aşa cum se prezintă în tabelul 10.4.

Tabelul nr. 10.4 Zonele cheie ale procesului pentru fiecare nivel

| Nivelul | Concentrarea | Zonele cheie ale procesului |
| --- | --- | --- |
| Optimizat | Îmbunătăţirea continuă a procesului | Prevenirea defectelor Managementul schimbărilor tehnologiei Managementul schimbării procesului |
| Condus | Calitatea procesului şi produsului | Managementul cantitativ al procesului Managementul calităţii |
| Definit | Ingineria procesului şi sprijin organizaţional | Concentrare pe organizarea procesului Definirea organizării procesului Programe de pregătire Managementul software integrat Ingineria procesului Coordonarea intergrupurilor |
| Repetabil | Proiect de management al procesului | Managementul cerinţelor Planificarea proiectului software Urmărirea şi supravegherea proiectului Managementul subcerinţelor Asigurarea calităţii software Managementul configuraţiei software |
| Iniţial |  |  |

Cu toate că CMM a fost larg adoptat, rămân multe aspecte neînţelese despre cum se utilizează efectiv pentru îmbunătăţirea proceselor software. Din studii practice şi analize desfăşurate în asemenea organizaţii şi pe tipuri de proiecte de mici dimensiuni, specialişti în ingineria software apreciază că CMM este utilizat eficient în orice afacere  şi în orice mediu. Diferenţele constau în gradul utilizării decât în felul utilizării. Utilizarea eficientă şi corectă a CMM reclamă analiză profesională şi o înţelegere a modului în care CMM este structurat pentru a fi utilizat în procese diferite.

Conceptele fundamentale ale CMM sunt utile pentru organizaţii de orice dimensiuni în orice domeniu al aplicaţiei şi pentru orice context de afaceri [PAUL99]. Din analize efectuate pe organizaţii de diferite mărimi s-a constat că organizaţiile mici au aceleaşi probleme ca şi cele mari, cu cerinţe nedocumentate, greşeli ale managerilor neexperimentaţi, alocarea resurselor, pregătirea personalului, revederile în pereche şi documentarea produsului. CMM este un instrument care se utilizează în contextul abordării sistematice a îmbunătăţirii procesului software, aşa cum este modelul IDEAL al SEI, care descrie activităţile unui program de îmbunătăţire în cinci faze:

I – iniţializarea programului de îmbunătăţire;

D – diagnosticarea situaţiei practice curente;

E – stabilirea planurilor pentru programul de îmbunătăţire;

A – acţiune pe baza planurilor şi îmbunătăţirilor recomandate;

L – învăţarea învăţămintelor şi rezultatele afacerii efortului de  îmbunătăţire.

Efortul de îmbunătăţire a procesului software este aliniat cu iniţiativele de îmbunătăţire a calităţii dacă obiectivele sunt aceleaşi, chiar dacă scopurile iniţiale diferă.

Recomandările pentru un proces software eficient includ:

- documentarea cerinţelor;

- definirea descompunerii şi planificarea muncii;

- urmărirea realizărilor semnificative, dar nu mai mult de 2 sau 3 pe  săptămână;

- construirea funcţiei SQA în proces;

- determinarea modului în care schimbările la munca produselor vor fi identificate şi aprobate;

- stabilirea configuraţiei managementului sistemului;

- alocarea responsabilităţilor pentru definirea şi îmbunătăţire a proceselor specifice;

- documentarea concisă atât a managementului, cât şi a ingineriei procesului şi standardizarea lor;

- instalarea unui proces revizii în perechi, cu preferinţă pentru inspecţii.

CMM este un instrument probat pentru suportul evaluării procesului şi îmbunătăţirii procesului software într-o gamă largă de medii, dar este utilizat cu analiză profesională pentru a fi într-adevăr eficient.

Procesul de dezvoltare Software Personal, Personal Software Proces – PSP, a fost dezvoltat de Software Engineering Institute pentru îmbunătăţirea procesului de dezvoltare software în organizaţii şi echipe mici pentru un proiect. Procesul Software Personal este o abordare pe care un dezvoltator software o utilizează  pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii personale. PSP, prezentat în figura 10.9, a fost realizat prin adaptarea a 12 zone cheie ale procesului din cele 18 ale CMM. Principiu cheie – inspectarea personală a muncii proprii. Pentru elaborarea PSP au fost adaptate principii, probate de practică, din alte domenii. Principiile de bază ale PSP sunt:

- realizatorii software înţeleg mai bine ceea ce fac dacă ei definesc, măsoară şi îşi urmăresc munca proprie;

- utilizarea unei  structuri a procesului, definită şi măsurabilă, a  criteriilor de  evaluare permite realizatorilor să înveţe atât din experienţa proprie, cât şi din experienţa  altora;

- selectarea, de către realizatori, pe baza cunoştinţelor şi experienţei, a acelor metode şi practici  care se potrivesc cel mai bine cu sarcinile şi abilităţile lor particulare;

- prin utilizarea unui set personalizat  de practici sistematice, practicat consistent, creşte eficienţa  membrilor  echipei  de  dezvoltare.

Figura 10.9 Cadrul de dezvoltare al PSP [HUMP01]

PSP0 Nivelul de bază al procesului. Primul pas în PSP este stabilirea unui nivel de bază care include câteva măsurători de bază şi un format de raportare. Nivelul de bază asigură o bază consistentă pentru măsurarea progresului şi definirea fundaţiei care se va îmbunătăţi.

PSP1 Procesul planificării personalului. Utilizând date de la pasul anterior, PSP 1 adaugă planificarea. Creşterea iniţială adaugă un raport de testare şi estimarea mărimii şi a resurselor. În PSP1.1 se introduc planificarea sarcinilor şi termenele. De îndată ce rata performanţei fiecărei persoane  este cunoscută, persoana respectivă are posibilitatea să-şi planifice munca, să-şi asume angajări realiste şi să le îndeplinească într-un mod mai consistent.

PSP2 Managementul calităţii personalului. Un obiectiv al PSP este de a permite învăţarea timpurie a modului în care se abordează realist şi obiectiv defectele software care rezultă din erorile şi greşelile făcute. Pentru a gestiona defectele este necesar să se cunoască numărul acestora. PSP2 adaugă revizii tehnice la PSP1 pentru a depista defectele cât mai devreme când costul de remediere este cel mai scăzut. Acest lucru este făcut prin culegerea şi analiza defectelor găsite pe timpul compilării şi testării de la programe anterioare. Cu aceste date este posibil să se stabilească liste de control pentru revederi şi să se facă evaluări ale calităţii proceselor individuale.

PSP2.1 Procesul de proiectare. PSP descrie cum să se completeze o proiectare nu cum să se proiecteze. PSP2.1 stabileşte criteriile de completare a proiectării şi examinează proiectări verificate şi  tehnici consistente.

PSP3 Ciclul procesului personal. Până la PSP3, PSP se concentrează pe un proces linear simplu pentru construirea de programe mici. În PSP3 este introdusă o abordare iterativă pentru dezvoltarea unor programe mai mari. Fiecare iteraţie, un proces PSP2 terminat, include proiectare, codificare, compilare şi testare. Fiecare intensificare se construieşte pe creşterile completate anterior, deci PSP3 este pretabil la programe mai mari. Procesul ciclic PSP3 este pentru programe mai mari numai dacă fiecare creştere succesivă este de înaltă calitate. O parte foarte importantă este performanţa testării regresiei; rerulare timpurie a testelor pentru a verifica dacă noua creştere nu a cauzat probleme funcţiilor de lucru de la versiunea anterioară.

PSP are un nivel de maturitate foarte asemănător cu CMM. Relaţia dintre PSP şi CMM este prezentată în figura 10.10. Zone cheie ale procesului CMM care sunt adresate, cel puţin parţial, de PSP redate în caractere italice. Organizaţiile sunt interesate în PSP deoarece este o metodă eficientă de a aduce beneficii îmbunătăţirii procesului la proiecte şi organizaţii mici. Alte grupuri consideră  PSP ca o cale de a ţine costurile sub control şi de a evita dezmembrarea organizaţională a eforturilor de îmbunătăţiri majore. În timp ce PSP asigură îmbunătăţirea procesului atât în organizaţii mari cât şi în cele mici sau chiar la nivel individual, el nu este  un înlocuitor pentru orice efort de îmbunătăţire a procesului organizaţional. Cele două modele sunt complementare. În contrast cu CMM, PSP nu furnizează o tehnică de evaluare pentru a identifica nivelul de maturitate al PSP.

Figura 10.10 Corespondenţa dintre CMM şi PSP [HUMP01]

Alegerea metodei de dezvoltare software reprezintă o decizie dificilă. Metodele existente abordează sarcinile ingineriei software în modalităţi diferite. În alegerea metodei de dezvoltare se vor avea în vedere, în principal, două aspecte fundamentale în orice activitate: reducerea costurilor de dezvoltare şi realizarea unor produse de calitate. Pentru realizarea celor două deziderate este necesar ca metodele, procedurile, tehnicile să fie foarte bine înţelese de către cei care le aplică.

În evaluarea metodelor de dezvoltare a produselor software este important să se cunoască:

- necesităţile – se determină care sunt caracteristicile importante pentru aplicaţia respectivă şi care metodă de dezvoltare asigură o realizare eficientă a caracteristicilor stabilite;

- constrângerile – ce constrângeri sunt impuse şi cum sunt realizate;

- cerinţele utilizatorilor – se determină caracteristicile generale de utilizare ale metodelor individuale.

- probleme de management – se determină sprijinul acordat acelora care asigură  managementul de dezvoltare pentru obţinerea costurilor şi calităţii stabilite;

- plan de introducere – dezvoltarea înţelegerii aspectelor pe care metoda nu le adresează şi un plan de creştere a metodei în zonele în care este deficitară.

Metodele existente abordează diferit sarcinile ingineriei software. Din acest considerent, alegerea metodei de dezvoltare software reprezintă o decizie dificilă. În alegerea metodei de dezvoltare se vor avea în vedere, în principal, două aspecte, fundamentale în orice activitate: reducerea costurilor de dezvoltare şi realizarea unor produse de calitate. Pentru realizarea celor două deziderate este necesar ca metodele, procedurile, tehnicile să fie foarte bine înţelese de către cei care le aplică.

Este foarte important ca la alegerea metodei de dezvoltare să se ia în considerare caracteristicile aplicaţiei informatice. Este posibil ca o metodă bună pentru un anumit tip de aplicaţii să fie necorespunzătoare pentru alt tip. Unul din primii paşi în evaluarea metodei este caracterizarea operaţională a aplicaţiei care urmează să se dezvolte şi înţelegerea modului în care metoda va ajuta dezvoltatorii să ia în considerare fiecare caracteristică. Pe timpul procesului de dezvoltare, viziunile funcţionale şi de comportament sunt dezvoltate şi transformate gradual la software real  reprezentat prin viziunea structurală. .

Caracteristicile operaţionale ale unei aplicaţii descriu ceea ce aplicaţia face, deci viziunea funcţională: ce funcţii îndeplineşte, ce intrări primeşte, ce se cere să se obţină şi relaţia dintre intrări şi ieşiri.

Viziunea funcţională prezintă aplicaţia ca pe o colecţie de procese operând pe date. Această viziune ia în considerare  procese, fluxuri de date, intrările şi ieşirile şi depozite de date. Este abordată în termeni de mediu în care aplicaţia operează, intrările şi ieşirile sistemului şi transformările de date executate de procesele sistemului.

O caracteristică importantă a oricărei aplicaţii este relaţia cu mediul în care operează. Caracterizarea mediului implică entităţile cu care aplicaţia interacţionează: utilizatori, aparate, canale de comunicaţii care conectează sistemul la alte sisteme.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere în faza iniţială a procesului de dezvoltare constă în datele de intrare şi ieşire. Definirea corectă a intrărilor şi ieşirilor este esenţială în obţinerea unei aplicaţii de calitate, în mod deosebit în cazul în care  aplicaţia interacţionează cu alte sisteme. Caracteristicile transformării datelor realizate de aplicaţie se iau în considerare la selectarea metodelor.

Structura sistemului software este influenţată de o varietate de factori şi o metodă de dezvoltare ia în calcul aceşti factori. Câteva caracteristici sunt urmărite indiferent de tipul sistemului care se dezvoltă. Alte caracteristici sunt influenţate de factori cum sunt arhitectura generală, limbajul de implementare, care variază în interiorul sistemului pe timpul dezvoltării. O metodă este eficientă dacă ajute realizatorii în îndeplinirea caracteristicilor dependente de  sistem.

10.4 Riscuri în procesul de dezvoltare

Dificultăţile cu care se confruntă industria software, rezultate în numărul mare de proiecte abandonate în diferite stadii de dezvoltare, după consumarea unor resurse financiare enorme, depăşirea termenelor şi bugetelor la majoritatea proiectelor finalizate, precum şi alte considerente au condus la efectuarea de studii şi cercetări referitoare la cauzele care provoacă dificultăţile menţionate. În urma acestor studii s-a identificat o serie de factori care influenţează negativ procesul de dezvoltare software, factori care au fost denumiţi factori de risc. Cunoaşterea factorilor potenţiali de risc şi managementul acestora sunt necesare şi pentru considerentul că, din practică s-a constatat, în cazul în care procesul de dezvoltare ajunge într-o situaţie de criză, calitatea este sacrificată, în primul rând.

În Dicţionarul explicativ al limbii române riscul este definit ca: posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă; pericol posibil [DEX98].

În orice proces de realizare a unui produs, ca de altfel în desfăşurarea oricărei activităţi există anumite riscuri potenţiale. Identificarea acestora, eliminarea sau diminuarea lor asigură succesul activităţii respective. Dezvoltarea software suferă în mod cronic de depăşirea costurilor şi a termenelor de livrare, neîndeplinirea cerinţelor clienţilor, iar în cel mai rău caz, rezultă produse software neutilizabile sau proiectul este abandonat la un anumit moment.

Printre cele mai importante componente ale riscurilor dezvoltării software se numără [ROPP00]:

- depăşirea termenelor şi costurilor;

- riscurile funcţionalităţii sistemului;

- riscurile subcontractelor;

- riscurile managementului cerinţelor;

- utilizarea resurselor şi riscurile de performanţă;

- riscurile managementului personalului.

Un proces de dezvoltare este un proces evolutiv care presupune obţinerea unei stări finale trecând prin mai multe stări intermediare. Existenţa riscurilor şi lipsa unui management adecvat al acestora conduc la o stare finală diferită de starea aşteptată atât de dezvoltatori cât şi de utilizatori, aşa cum se prezintă, schematic, în figura 10.11.

Figura 10.11 Influenţa riscurilor asupra evoluţiei procesului de dezvoltare

Fiecare proiect de dezvoltare software se confruntă cu un număr însemnat incertitudini care în mod uzual se manifestă ca posibilă materializare de riscuri. Succesul proiectului de dezvoltare software este conectat direct cu riscurile implicate.

Globalizarea pieţei de software solicită întreprinderilor noi soluţii pentru asigurarea competitivităţii software. Utilizarea unor soluţii noi concomitent cu diminuarea timpului de dezvoltare, fac posibilă existenţa mai multor riscuri potenţiale, creşterea probabilităţilor de materializare a lor, asociate cu un foarte mare număr de impacturi.

Este dificil de a defini în mod clar categoriile de riscuri potenţiale la o gamă largă de proiecte de dezvoltare software. Esenţa clasificării riscurilor nu constă în definirea precisă a categoriilor de risc, ci în identificarea şi descrierea a cât mai multor riscuri posibile care ameninţă proiectul [BOBA03]. O clasificare a riscurilor se face în funcţie de zona de impact principal.

Pentru foarte multe proiecte de dezvoltare software se definesc următoarele zone principale de risc:

- utilizarea unor tehnologii noi, neverificate în practică;

- arhitectura sistemului software;

- performanţa sistemului software;

- resursele de personal;

- dificultăţi de implementare;

- instrumentele ingineriei software;

- stabilitatea cerinţelor;

- resursele de testare;

- mediul ingineriei software;

- procesul ingineriei software.

În funcţie de zona de impact şi tipul riscului, riscurile sunt evitate, restricţionate, diminuate şi monitorizate.

Cea mai bună cale posibilă de abordare este evitarea completă a riscurilor. Există un mare număr de riscuri care sunt complet evitate prin utilizarea diferitelor tehnologii, schimbarea cerinţelor sau a planurilor proiectului.

Următoarea cale de adresare a riscurilor este limitarea lor. Un risc este limitat prin restrângerea zonei de impact astfel încât să afecteze numai o mică parte din procesul de dezvoltare.

Există, însă, multe riscuri care nu sunt evitate sau limitate. Aceste riscuri se reduc şi se monitorizează. Unele riscuri asupra proiectului sunt reduse prin realizarea unui prototip cu scopul de a testa riscurile şi de a determina probabilitatea manifestării lor. Este de preferat ca riscurile să se materializeze la prototip nu la produsul final deoarece echipa de dezvoltare are posibilitatea să înveţe pe prototip şi să descopere o cale de evitare  sau limitare a riscului.

Dacă riscul nu este redus, el se monitorizează în mod constant pentru a urmări materializarea sa. Pentru aceste riscuri se întocmesc planuri care se pun în aplicare atunci când riscul se materializează. Riscurile care nu sunt reduse introduc o ameninţare serioasă la proiectul de dezvoltare software, deci ele sunt considerate ca foarte importante.

După materializarea unor asemenea riscuri se impune cu necesitate o evaluare completă a proiectului şi se iau decizii despre viitorul proiectului. Riscurile sunt identificate şi adresate în diferite faze ale procesului de dezvoltare, dar este esenţial ca să fie identificate cât mai timpuriu posibil şi luate măsuri prompte deoarece costurile conectate cu riscurile materializate ar putea fi enorme. Principiile de management al riscurilor sunt prezentate în tabelul 10.5.

Tabelul nr. 10.5 Principii ale managementului riscurilor

| Perspectiva globală | - plasarea dezvoltării software în contextul definirii, proiectării şi dezvoltării unor sisteme de mari dimensiuni; - recunoaştere atât a valorii oportunităţilor cât şi a impactului efectelor negative |
| --- | --- |
| Prevedere | - orientarea către viitor, identificând incertitudinile, anticipând potenţialele venituri. - managementul resurselor proiectului şi al activităţilor în timp ce se anticipează incertitudinile. |
| Comunicaţii deschise | - încurajarea fluxului liber de informaţii la şi între toate nivelurile proiectului. - asigurarea comunicaţiilor oficiale, neoficiale şi improvizate. - utilizarea procese lor care pun în valoare cunoştinţele de identificare şi management al riscurilor. |
| Management integrat | - introducerea managementului riscurilor ca parte integrantă şi vitală a managementului proiectului. - adaptarea metodelor managementului riscurilor la o cultură şi infrastructură a proiectului. |
| Proces continuu | - atenţie constantă; - identificarea şi managementul riscurilor în toate fazele ciclului de viaţă al proiectului |
| Viziune comună a produsului | - viziunea mutuală asupra produsului bazată pe obiectiv comun, proprietate comună şi comunicare colectivă; - concentrarea pe rezultate. |
| Echipa de lucru | - munca în cooperare pentru atingerea scopului comun. - punerea în comun a talentelor, deprinderilor şi cunoştinţelor. |

Copyright 2004 by Carnegie Mellon University

Managementul riscului este definit ca o combinaţie între  evaluarea  şi controlul riscului. Procesul de management al riscurilor constă din următoarele etape principale: planificare, identificare evenimente de risc, evaluare risc, urmărirea şi reducerea riscului.

Managementul riscurilor cuprinde tehnici şi linii directoare pentru identificarea, analiza şi abordarea riscurilor. În scopul implementării unui program de succes pentru managementul riscurilor, managerii de proiect au nevoie de instrumente ajutătoare. Un instrument posibil este colectarea măsurătorilor şi utilizarea lor ca parte a programului metricilor. Un program de măsurători permite managerilor:

- să comunice fără ambiguităţi în cadrul întregii organizaţii;

- să identifice şi să corecteze problemele tehnice şi de management prin concentrarea pe descoperirea lor timpurie;

- să facă compromisuri cheie evaluând impactul deciziilor;

- să urmărească statusul procesului şi produsului faţă de  obiectivele program;

- să justifice şi să apere deciziile prin asigurarea datelor care să explice cum sunt prioritizate şi gestionate riscurile.

Dezvoltarea software este expusă la următoarele tipuri tipuri de risc [BOEH88]:

- riscul performanţei – reprezintă nerealizarea tuturor beneficiilor anticipate ale sistemului şi ale software aflate în dezvoltare;

- riscul costului – constă în depăşirea semnificativă a bugetului sau costului estimat; nivelul de risc al costului este probabilitatea corectitudinii estimării costului; nivelul riscului este definit ca incertitudinea rezultată prin utilizarea unei metodologii particulare de estimare a costului.

- riscul termenelor – se referă la depăşirea termenelor de livrare a produsului software satisfăcător la termenele stabilite şi datele necesare utilizatorului;

- risc de sprijin – este dat de livrarea unui produs care necesită costuri excesive ale mentenanţei din cauza deficienţelor de mentenabilitate, flexibilitate, compatibilitate sau fiabilitate.

Procesul iterativ de managementul riscurilor pe durata ciclului de viaţă este prezentat în figura 10.12 [DEQM00].

Figura 10.12 Procesul iterativ de management al riscurilor [DEQM00]

Planificarea riscului este o formulare detaliată a unui program de acţiuni pentru managementul riscului.  Planificarea este o activitate iterativă care include [DQEM00]:

- dezvoltarea şi documentarea unei strategii organizate, comprehensive şi interactive de management al riscurilor;

- determinarea metodelor de utilizat pentru punerea în practică a  strategiei de management al riscurilor;

- stabilirea activităţilor conform resurselor disponibile.

Rezultatul planificării Planul de Management al Riscurilor. Construirea unui astfel de plan necesită culegerea datelor prin descompunerea structurii, cerinţele aplicaţiei şi standarde de performanţă, datele configuraţiei, termene, programul şi planurile de management al proiectului.

Întocmirea unui plan de risc include dezvoltarea procedurilor şi politicilor referitoare la managementul riscurilor. Planul este documentat pentru a răspunde la obiectivele stabilite pentru iniţiativa de management al riscurilor. În conformitate cu planul general se întocmesc planuri de acţiune prin care responsabilitatea şi autoritatea privind managementul riscurilor sunt delegate la cele mai de jos niveluri posibile din cadrul organizaţiei. Planul de management al riscurilor se schimba ca urmare a unor evenimente precum:

- schimbare în strategie;

- luarea unor decizii majore;

- audit şi revizii tehnice;

- actualizarea planurilor programului

Identificarea riscurilor  constă în identificarea elementelor de   risc specifice proiectului care pun în pericol şansele de succes ale programului. Se prezintă câteva modalităţi prin care se identifică riscuri:

- clasificarea riscurilor, interviuri cu experţi, brainstorming şi analiza programelor similare;

- organizarea unui workshop pentru mandatari; evenimentele posibile de risc sunt prezentate şi se poartă discuţii în urma cărora se întocmeşte o listă a ameninţărilor semnificative la adresa procesului de dezvoltare;

- revizii, analize şi interogări constante pentru a descoperi elementele de risc;

- interviuri cu persoanele cheie din echipa de dezvoltare a proiectului; este o metodă apreciată ca potrivită, deşi consumatoare de mai mult timp decât metoda brainstorming

Departamentul Apărării al SUA  definit şi grupat riscurile în: ameninţări, cerinţe, tehnologie, ingineria programării, sprijin, producţie, cost şi termen.

Printre tehnicele utilizate se numără Analiza tipurilor de  căderi şi a  efectelor acestora, Failure Modes and Effects Analysis –FMEA, şi arborele greşelilor [DQEM00].

- Evaluarea riscului include analiza şi stabilirea priorităţilor; controlul riscului presupune managementul, planificarea, soluţionarea şi monitorizarea.

Analiza riscului permite estimarea unui nivel al riscului pentru probabilitatea producerii unui fenomen şi consecinţele apariţiei respective. Atât timp cât riscul este identificat, el este şi controlat. Prin utilizarea unor metode de simulare se estimează gama de variaţie a nivelului de risc, ceea ce permite luarea deciziilor. Analiza riscului  determină probabilităţile individuale şi ale pierderilor consolidate şi costurile pentru fiecare element de risc. Se defineşte nivelul fiecărui risc, se ierarhizează în funcţie de gravitate şi se elimină factorii care influenţează riscul.

Sunt utilizate tehnici cantitative şi calitative. În cazul tehnicilor calitative rezultatele obţinute sunt utilizate numai pentru a face deosebiri sau ierarhizări. Metodele calitative dau estimări descriptive pentru risc,  precum: ridicat, moderat, scăzut

Metodele cantitative oferă estimări numerice pentru riscuri. Cu tehnicile cantitative intervalul dintre numerele rezultate şi raportul numerelor rezultate este utilizat pentru a interpreta sau ierarhiza diferite elemente de risc. Definirea relaţiilor sau definirea riscurilor, pentru orice metodă de evaluare  tehnică a riscurilor este:

Riscul = Incertitudine x Consecinţele căderii

Uzual, această relaţie este aplicată în toate domeniile riscurilor tehnice dintr-un proiect, aşa cum sunt hardware, software şi integrarea.

Tehnicile  cantitative includ evaluarea probabilistică, Accident Sequence Precursor, metoda Monte Carlo.

Metoda evaluării probabilistice tradiţională calculează probabilitatea căderii sistemului pe baza frecvenţelor evenimentelor iniţiatoare şi de mentenanţă şi rapoartelor de erori de la software comparabile, în cazul elementelor software. Modelarea arborelui greşelilor este utilizat pentru calcularea frecvenţelor superioare constând din căderile subsistemului şi modelarea arborelui evenimentelor este aplicată la calcularea atât a frecvenţelor, cât şi a diferitelor scenarii şi posibile consecinţe.

Metoda Accident Sequence Precursor, ASP, este utilizată pentru a îmbunătăţi calculele metodei tradiţionale Probabilistic Risk Analysis, PRA. ASP utilizează probabilităţile căderilor derivate din experienţa operaţională a sistemelor existente la calculul generic probabilităţile accidentelor pentru o populaţie omogenă a sistemelor pe un an de operare. Deoarece probabilităţile căderilor subsistemului şi interdependenţele sunt de cel mai mare interes, sistemul va fi modelat astfel încât datele colectate de la sistemele existente sunt capabile dau posibilitatea evaluării probabilităţilor de cădere.

Simularea Monte Carlo nu este o metodă de evaluare a riscurilor, ci o metodă de analiza incertitudinii, aplicată deseori pentru a găsi distribuţia de probabilitate a estimărilor. În cazul sistemelor complexe, simularea Monte Carlo se utilizează pentru a vizualiza răspândirea riscurilor, deoarece este puţin probabil ca toate riscurile sau nici unul să aibă loc.

Având în vedere faptul că multe proiecte sunt unicate şi că sistemele din IT sunt compuse din hardware şi software, este dificil de găsit date statistice relevante cu care să se cuantifice probabilităţile sau distribuţiile de probabilităţi. Cele mai multe evaluări se bazează pe judecata experţilor. În cazul unei evaluări bazată pe expert probabilitatea căderilor va fi determinată prin estimarea acestei probabilităţi într-un număr de categorii de risc.

Riscul integrării este în funcţie de dificultăţile tehnice şi maturitatea proiectării sau nivelul tehnologic. Categoriile indicate sunt numai un indicator a categoriilor de risc posibile; categoriile de risc care influenţează proiectul depind de caracteristicile proiectului.

Strategii de abordare a riscului este în funcţie de nivelul acestuia:

- reducere – reducerea impactului sau probabilităţii de apariţie a riscului, schimbarea cadrului de timp în care se presupune că se va manifesta riscul, schimbarea consecinţelor riscului;

- investigare – efectuarea de cercetări până când se ia o decizie privind diminuarea riscului;

- acceptarea riscului fără a se lua vreo măsură, cu anticiparea posibilităţii de gestionare a riscului în viitor;

- urmărirea şi ţinerea sub observaţie a riscului şi atributelor sale pentru avertizare în cazul unor schimbări critice.

Există un compromis între magnitudinea riscului şi resursele necesare pentru reducerea riscului la un nivel acceptabil.

Prioritizarea riscurilor care au fost identificate şi analizate asigură o  ordonare ierarhică a elementelor de risc.

Pasul următor presupune managementul riscurilor şi constă din:

- planificarea managementului riscului, care subliniază cum fiecare  element de risc va fi abordat planurile individuale pentru fiecare element de risc sunt integrate în proiectul general de plan pentru  managementul riscurilor;

- rezoluţia riscului în care sunt implementate acţiunile sau activităţile fie de eliminare fie de rezolvare a riscurilor cu elemente particulare;

- monitorizarea riscurilor unde sunt urmărite evoluţiile proiectelor de rezolvare a riscurilor sau de laure a măsurilor corective necesare.

Controlul riscurilor presupune următoarele activităţi:

- planificarea managementului pentru menţinerea riscurilor sub control;

- rezoluţia pentru eliminarea sau rezolvarea riscurilor;

- monitorizarea urmăririi progresului în reducerea riscurilor proiectului şi de aplicarea a corecţiilor necesare.

Luarea în considerare a riscurilor este un aspect important al luării deciziilor.

Strategiile pentru managementul riscurilor sunt definite cu scopul de a sprijini diferite tipuri de proiecte de dezvoltare software în funcţie de cantitatea influenţei riscurilor. Bazate pe numărul de riscuri din proiectul de dezvoltare software, se definesc trei strategii de management al riscurilor: prudentă, tipică, flexibilă [BOBA03].

Strategia prudentă de management al riscului este recomandată pentru organizaţii noi şi neexperimentate ale căror proiecte de dezvoltare software sunt conectate la tehnologii noi şi neverificate practic.

Strategia tipică de management al riscurilor este definită ca suport pentru organizaţii mature cu experienţă în dezvoltarea proiectelor software şi tehnologii utilizate, dar ale căror proiecte conţin un număr decent de riscuri.

Strategia flexibilă de management al riscurilor este angajată în organizaţii experimentate în dezvoltarea proiectelor software ale căror proiecte de dezvoltare software sunt definite formal şi au la bază tehnologii utilizate.

Practicile esenţiale în managementul riscurilor includ:

- managementul riscului este un proces continuu care începe odată cu definirea conceptului şi se termină odată cu retragerea produsului;

- managementul riscului este o responsabilitate a programului cu impact şi sprijinită de toate elementele organizaţiei;

- toate programele necesită numirea unui responsabil de risc ca un punct de concentrare pentru managementul riscului şi menţinerea unei rezerve pentru a permite reducerea riscurilor depistate;

- riscul se identifică şi se gestionează pe durata de viaţă a programului;

- toate riscurile identificate sunt analizate, prioritizate prin impactul şi probabilitatea producerii şi urmărite printr-un instrument automat de managementul riscului;

- riscurile de prioritate ridicată sunt raportate managementului pe baze frecvente şi regulate;

- cultura mandatarilor suportă procesul riscurilor;

- pentru riscurile de nivel mediu şi ridicat, se dezvoltă un profil de control al riscului;

Procesul de identificare a riscurilor se planifică, se documentează şi se urmăreşte.

Riscurile potenţiale care afectează procesul de dezvoltare a unui produs software sunt în funcţie de mărimea şi complexitatea proiectului.

R = f(S, Cplx)

unde:

S – mărimea software;

Cplx – complexitatea.

Managementul riscurilor este un proces sistematic şi iterativ de optimizare a performanţelor proiectului în cadrul unor cerinţe date.

Partea iterativă a procesului de management al riscurilor se accentuează în toate etapele. La fel ca în orice proces de analiză, probabilitatea ca factorii de decizie, analiştii şi alţi participanţi vor reuşi să facă orice corect din prima încercare este redusă. De aceea, este necesar să se repete periodic, în întregime sau numai unele părţi, procesul de management al riscurilor.

Beneficii ale  introducerii şi dezvoltării unui proces de management al riscurilor:

- percepţie mai bună şi mai detaliată a conţinutului riscurilor, a consecinţelor acestora şi a  modul în care ele  interacţionează;

- îmbunătăţirea planificării prin luarea în considerare a riscurilor; răspuns mai bun pe durata apariţiei riscurilor şi o mai bună abordare a minimizării efectelor riscurilor;

- feedback despre nivelul riscurilor pe timpul proiectării şi planificării procesului; acesta fiind utilizat la evitarea riscurilor;

- o reducere generală a riscului total al proiectului ca o consecinţă a aspectelor anterioare,

- posibilitate de verificare a senzitivităţii la schimbări în luarea deciziilor; documentarea şi integrarea cunoştinţelor care în mod normal sunt cunoscute numai de experţi individuali;

- înţelegerea fenomenului şi cunoştinţe pentru a lua decizii mai bune.

Instrumente utilizate pentru managementul riscurilor sunt matricea riscurilor,  graficul riscului absolut, harta riscurilor şi indexul riscului [HYAT96].

O matrice a riscurilor aranjează evenimentele cu potenţial de risc în combinaţie cu probabilităţile lor de apariţie şi consecinţele căderilor generate de riscurile respective. În acest mod se observă care dintre factorii de risc sunt factorii conducători ai riscurilor în cadrul proiectului. Matricea riscurilor este un instrument utilizat în mod obişnuit în combinaţie cu evaluările experţilor referitoare la riscuri.

Tabelul nr. 10.6 Matricea riscurilor

| Efect | Probabilitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Improbabil | Rar | Ocazional | Probabil | Frecvent |
| Catastrofic | Foarte ridicat | Foarte ridicat | Foarte ridicat | Foarte ridicat | Foarte ridicat |
| Critic | Moderat | Ridicat | Ridicat | Ridicat | Foarte ridicat |
| Serios | Scăzut | Moderat | Moderat | Ridicat | Foarte ridicat |
| Moderat | Scăzut | Scăzut | Scăzut | Moderat | Ridicat |
| Marginal | Scăzut | Scăzut | Scăzut | Scăzut | Moderat |

Limitele diferitelor niveluri de risc nu sunt simetrice, un motiv pentru acest lucru este faptul că independenţa probabilităţii unei consecinţe catastrofice a căderii este întotdeauna pusă în legătură cu un risc extrem de ridicat, deoarece  el singur pune în pericol întregul proiect. Instrumentul  este foarte uşor de utilizat şi furnizează, de asemenea, o privire clară asupra rezultatelor reducerii riscurilor. Matricea riscurilor nu furnizează o importanţă relativă numerică a fiecărei evaluări. Instrumentul împarte riscurile în grupe, dar nu spune absolut nimic despre ierarhia din cadrul unei grupe.

Graficul riscului absolut se utilizează pentru a vizualiza numărul riscurilor aflate curent în proiect şi statutul lor. Statutul este exprimat în termeni Retras până la Ridicat. În acest mod membrii proiectului pot întotdeauna să vadă statutul proiectului la care lucrează.

Harta riscurilor, la fel ca şi matricea riscurilor, aranjează evenimentele de risc în combinaţie cu probabilităţile de cădere şi cu consecinţele căderilor. Factorii conducători ai riscurilor unui proiect sunt foarte uşor de identificat, dar importanţa relativă dintre diferite riscuri poate fi dedusă din harta riscurilor. Acest tip de instrument este utilizat în combinaţie cu evaluarea riscului de către un expert.

Indexul riscului este o histogramă  a valorilor riscurilor reprezentând severitatea probabilă în timp pentru fiecare risc din proiect. Diagrama conţine o linie roşie care indică nivelul de la scăzut la moderat şi de la moderat la ridicat al zonelor de risc şi împarte, în acest mod, riscurile în diferite grupe. Scala orizontală a diagramei  este ocupată de riscuri  sau subsisteme ale proiectului, astfel încât este uşor de văzut dacă un risc este de nivel ridicat. Un avantaj al indexului riscului este că sunt trecute riscurile reale şi nu probabilitatea de cădere faţă de consecinţele căderii. Un dezavantaj al indexului riscului este că nu duce la a vedea progresul în acţiunile de reducere a riscurilor de când datele anterioare nu sunt luate în considerare.

Recomandări pentru managementul riscurilor şi dezvoltarea  de instrumente utilizabile în ţinerea sub control a riscurilor:

- cunoaşterea cerinţelor;

- acordare de atenţie tuturor riscurilor; cei mai mari factori generatori  de risc sunt adeseori omişi;

- atenţie la relaţiile riscurilor;

- atenţie la fiecare factor conducător de risc; adeseori un factor conducător de risc va avea impact asupra tuturor aspectelor riscului  şi rezultatul integrat va fi estimat impropriu;

- identificarea riscurilor este cel mai critic pas în managementul riscurilor;

- adeseori riscurile sunt gestionate prin liste care sunt ierarhizate prin măsurători calitative subiective rezultând cheltuieli excesive ale resurselor de management al riscurilor;

- mai repede, mai bine, mai ieftin sau alte iniţiative competitive au efect negativ asupra riscurilor;

- cunoaşterea că probabilităţile determinate pe timpul fazei de evaluare au un grad de incertitudine şi distribuţie de probabilitate;

- utilizarea expertizei, dacă e posibil, şi menţinerea  mărimii echipei la un nivel care asigură managementul;

- documentaţia proastă duce la pierdere de cunoştinţe;

- managementul riscurilor cere o schimbarea a modului de gândire; un program eficient de management al riscurilor se desfăşoară numai cu sprijinul total al conducerii organizaţiei.

Cerinţele unei metode de evaluare a riscului:

- capacitate de operare la orice nivel de granularitate dorit;

- adaptabile la diferite tipuri de sisteme;.

- customizabilă la o situaţia dată;

- produce rezultate fiabile şi acurate;

- uşor de utilizat;

- ieftină la cumpărare şi utilizare;

- rapidă la utilizare;

- integrabilă cu metodele existente de dezvoltare a  sistemelor;

- capabilă să dea recomandări clare, precise şi foarte bine justificate.

Pentru analiza comportării sistemului în cazul manifestării riscurilor se propune utilizarea metodei probabilităţilor condiţionate. Metoda constituie o adaptare a unui model din [PARL04] Modelul prezentat are caracter general şi se referă la apariţia unei noi stări a unei componente a  sistemului, condiţionată de producerea unor schimbări în starea altor componente ale acestuia. Pe baza modelului se defineşte starea sistemului la un moment dat şi se aplică măsurile necesare de asigurare a funcţionalităţii sale. Se utilizează în combinaţie cu metoda scenariilor.

Din analizele efectuate, conform metodologiei prezentate anterior, se apreciază probabilităţile de producere a evenimentelor la un moment dat. Fiecărui eveniment i îi corespunde probabilitatea de apariţie pi. În tabelul 10.7 se prezintă matricea probabilităţilor condiţionate, MPC.

Tabelul nr. 10.7 Matricea probabilităţilor condiţionate, MPC

| Evenimente | 1 | 2 | j | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | p1,2 | . . . | p1,n-1 | p1,n |
| 2 | p2,1 | 0 | . . . | p2,n-1 | p2,n |
| i | pi,1 | pi,2 | pi,j | pi,n-1 | pi,n |
| n-1 | pn-1,1 | pn-1,2 |  | 0 | pn-1,n |
| n | pn,1 | pn,1 |  | pn,n-1 | 0 |

pi,j  reprezintă probabilitatea realizării evenimentului j condiţionat de realizarea certă a evenimentului i.

Se determină matricea probabilităţilor de neapariţie a fiecărui eveniment pe coloană dacă s-a produs cu certitudine evenimentul de pe linie. Se utilizează formula probabilităţilor condiţionate:

Pji=Pj∧iPi

Fie  NON(i) evenimentul care constă în neproducerea evenimentului i. Probabilitatea producerii evenimentului j condiţionată de neproducerea evenimentului i va fi:

Pjnoni=Pj∧nonipNONi=1−Pij=qij

În tabelul 10.8 se prezintă matricea probabilităţilor condiţionate de neproducerea celorlalte evenimente.

Tabelul nr. 10.8 Matricea probabilităţilor de neapariţie a unui eveniment MPCN

| Evenimente | 1 | 2 | ... | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | q1,2 | ... | q1,n-1 | q1,2 |
|  | q2,1 | 0 | ... | q2,n-1 | q2,n |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| n | qn,1 | qn,2 | ... | qn,n-1 | 0 |

Se consideră necesară introducerea acestor probabilităţi pentru a lua în calcul şi posibilitatea nefuncţionării unor elemente din sistem din alte cauze.

Algoritmul de simulare are următorii paşi:

Pasul 1: Se stabileşte numărul de evenimente care se supune studiului. Fie acesta n.

Pasul 2: Se introduc probabilităţile individuale de realizare independentă a celor n evenimente:

P(i), i = 1, 2, .., n.

Pasul 3: Se introduc probabilităţile de realizare a fiecărui eveniment condiţionat de producerea oricărui eveniment dintre cele n. Fie acesta P(j/i). Se memorează în matricea MPC(n,n). Elementele de pe diagonala principală sunt nule.

Pasul 4: Se calculează elementele matricei MPCN(n,n) care indică probabilităţile de nerealizare a fiecărui element condiţionat de producerea celorlalte evenimente:

MPCN(n,n) = 1- MPC(n,n) , unde : i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., n.

Pasul 5: Se generează un număr aleator, uniform repartizat în intervalul [1, n], notat cu NEV.

Pasul 6: Se generează un număr aleator (E), uniform repartizat în intervalul (0,1).

Pasul 7: Dacă E  P(NEV), adică dacă E este mai mic decât posibilitatea de producere independentă a evenimentului cu numărul NEV se consideră că evenimentul s-a produs. Se adună 1 la numărul de realizări ale evenimentului NEV şi se înlocuieşte vectorul probabilităţilor de realizare independentă a evenimentelor cu linia din matricea MPC corespunzătoare evenimentului NEV. Dacă numărul de repetări propus pentru experienţă nu s-a atins se trece la Pasul 5, altfel la Pasul 9.

Pasul 8: Dacă E  P(NEV) se consideră că evenimentul nu s-a produs; vectorul probabilităţilor de realizare independentă se înlocuieşte cu linia corespunzătoare NEV din matricea MPCN. Dacă testul de sfârşit de simulare nu este pozitiv se trece la Pasul 5, altfel la Pasul 9.

Pasul 9: Se calculează probabilităţile de producere a evenimentelor ca raport între numărul de realizări ale unui eveniment şi numărul de repetări propus pentru experiment:

Pi=NRin,  Qi=1−Pi

Pasul 10: În funcţie de valorile P(i) sau Q(i) se acceptă una din valorile posibile pe care le ia un coeficient.

În funcţie de rezultatul simulării se analizează consecinţele producerii unor căderi în funcţionarea sistemului asupra îndeplinirii misiunii. Pe baza analizei se stabilesc măsurile de supravieţuire. Utilizarea metodei probabilităţilor condiţionate conduce la posibilitatea alegerii celor mai eficiente soluţii influenţând, astfel, reducerea costurilor.

Managementul riscurilor este un proces continuu care se desfăşoară pe durata întregului proces de dezvoltare, dar cele mai multe activităţi din cadrul acestui proces se desfăşoară, în mod obligatoriu, în fazele iniţiale ale proiectului deoarece tratarea riscurilor în aceste etape este mai puţin costisitoare. Unele argumente pentru concentrarea pe fazele iniţiale: există destule probleme care pot genera costuri ridicate şi există o oportunitate importantă pentru învăţarea din rezultatele reale ale deciziilor bazate pe informaţii incerte disponibile în fazele iniţiale care furnizează o bază pentru îmbunătăţirea procedurilor de management al riscurilor pe viitor.

Analizând activităţile în timp se observă că în etapele iniţiale există puţine informaţii despre sistemul care va fi construit sau despre modul de proiectare, dezvoltare, producţie, operare a sistemului.  Managementul riscului în acest caz este necesar să identifice şi să limiteze sursele de incertitudine în analiza desfăşurată pentru justificarea programului.

Pe măsură ce programul trece în fazele ultime ale dezvoltării, atenţia se va concentra pe raportarea oportună şi corectă a informaţiilor referitoare la riscuri pentru a asigura că managementul programului poate limita impacturile problemelor care se dezvoltă în mod real. În fazele operaţională şi de sprijin sunt cerinţe de colectare a noi date pentru a confirma impactul generat de urmărirea riscurilor în etapele de dezvoltare. Pentru un program pe termen lung, procedurile de management al riscurilor aplicate în fazele de dezvoltare ar putea fi aplicate pe timpul fazelor operaţională şi de sprijin pentru dezvoltarea opţiunilor de îmbunătăţire a produsului, pentru utilizarea în alte proiecte.