15. CĂI DE MENŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII APLICAŢIILOR INFORMATICE PE DURATA UTILIZĂRII

Se analizează durata optimă de utilizare a unei aplicaţii informatice. Planificarea, managementul total şi managementul strategic ale calităţii sunt prezentate luând în considerare cele trei componente: date de intrare, software şi rezultate. Se analizează managementul calităţii proiectelor aplicaţiilor informatice ca activitate importantă în obţinerea nivelului de calitate planificat al aplicaţiei.

15.1 Managementul riscurilor în dezvoltarea aplicaţiilor informatice

Deşi există mai multe viziuni asupra calităţii, în funcţie de poziţia participanţilor la procesul de dezvoltare şi utilizare a aplicaţiei informatice, practica a demonstrat că, în procesul de dezvoltare, o foarte mare influenţă privind aspectul calităţii o are viziunea managerului de proiect.

Viziunea managerilor de proiect referitoare la calitate este pragmatică şi relativ simplă – aplicaţia de înaltă calitate este cea care funcţionează destul de bine în scopul  îndeplinirii funcţiei pentru care a fost proiectată şi care este disponibilă atunci când este nevoie pentru a îndeplini această funcţie. Criteriul funcţionează destul de bine include atât satisfacerea cerinţelor funcţionale, de performanţă şi de interfaţă, cât şi satisfacerea unor caracteristici ale calităţii cum sunt fiabilitatea, mentenabilitatea, reutilizabilitatea şi corectitudinea. Criteriul este disponibilă  la nevoie este dependent de rolul aplicaţiei în cadrul sistemului. Întârzieri în disponibilitatea sa duc la întârziere în funcţionarea întregului sistem, consecinţele fiind, în cel mai bun caz, pierderi materiale.

Pentru ca aplicaţia informatică să posede un nivel înalt al calităţii este necesar ca ambele criterii să fie îndeplinite. Realizarea acestui deziderat presupune ca, în anumite limite, să se accepte unele compromisuri. Astfel, pentru a se respecta termenele, cerinţele cu cea mai mare prioritate se realizează primele, urmând ca ulterior să fie satisfăcute cele cu prioritate redusă. Reducerea documentaţiei pentru respectarea termenelor va afecta mentenabilitatea şi reutilizabilitatea, iar reducerea timpului de testare afectează corectitudinea şi fiabilitatea [HYAT96].

Pe de altă parte, unele consideraţii privind caracteristicile de calitate sunt adăugate pentru a compensa problemele apărute în altă parte a sistemului aflat în dezvoltare. Spre exemplu, în cazul sistemelor destinate controlului zborurilor avioanelor, se cere ca software de la bordul avionului să fie mai fiabil şi mai funcţional pentru a reduce dependenţa de sistemul de conducere de la sol.

Astfel, managerul de proiect este interesat într-un model pragmatic al calităţii şi în colectarea unui set de metrici care să asigure dezvoltarea cu succes a unui sistem operaţional specific. Este obligatoriu ca orice model şi metricile asociate stabilite de managerul de proiect să satisfacă cele două criterii menţionate şi să identifice riscurile care afectează realizarea acestora.

Pentru a dezvolta un model al calităţii aplicaţiei informatice util în procesul de management al riscului, este necesar să se identifice un set de riscuri comun la cele mai multe proiecte şi să se bazeze pe viziunea despre calitate a managerilor de proiect. Conform acestei viziuni zonele de risc sunt: corectitudinea, fiabilitatea, mentenabilitatea, reutilizabilitatea şi termenele.

Pe baza acestor considerente Centrul de Asigurare a Tehnologiei Software, The Software Assurance Technology Center – SATC, finanţat de Agenţia Aeronautica Spaţială a SUA, NASA, a elaborat un model al calităţii software cu luarea în considerare a riscurilor [HYAT96].

Modelul dezvoltat de STAC [HYAT96], se bazează pe viziunea asupra calităţii a  managerului de proiect. Modelul utilizează denumirea de atribute pentru caracteristici. Dezvoltata pentru software, modelul SATC este aplicabil şi realizării aplicaţiilor informatice.

Modelul SATC stabileşte următoarele niveluri de risc:

- scăzut – probabilitate ridicată de îndeplinire a obiectivelor dacă se continuă trendul curent; nu sunt necesare planuri pentru situaţii de risc;

- moderat – pe baza trendului curent, este probabil ca obiectivele să fie îndeplinite; sunt necesare planuri pentru situaţii de risc;

- ridicat – pe baza trendului curent probabilitatea neîndeplinirii obiectivelor este mare; se pun în aplicare planurile pentru situaţii de risc.

Pentru clasificarea riscurilor sunt necesare metrici şi analişti cu experienţă. Modelul SATC defineşte un set de obiective referitoare la produsul software şi atribute ale procesului care permit indicarea probabilităţii de realizare a obiectivelor. Pentru o descriere pragmatică a calităţii software s-au ales ca obiective: calitatea cerinţelor, calitatea produsului, eficienţa implementării şi eficienţa testării.

Setul de obiective selectat pentru modelul calităţii SATC cuprinde atât indicatorii calităţii orientaţi spre proces, cât şi indicatori orientaţi pe produs. Obiectivele, atributele şi metricile modelului SATC formează un set ortogonal. De asemenea, modelul SATC are obiective ale căror metrici se bazează pe date colectate de la proces şi produs şi nu pe evaluări ale experţilor. Riscul şi calitatea cerinţelor, în modelul SATC, presupun completitudinea, uşurinţa înţelegerii şi lipsa ambiguităţii cerinţelor, stabilitatea şi existenţa posibilităţii de urmărire a tuturor cerinţelor de la sursă până la documentaţie şi apoi prin proiectare, pâna la implementare şi testare. Atributele asociate sunt:

- ambiguitatea – cerinţe cu mai multe înţelesuri potenţiale;

- completitudinea – articole rămase de specificat;

- uşurinţa înţelegerii – gradul de dificultate al citirii documentului;

- volatilitatea cerinţelor – cantitatea şi timpul, în cadrul ciclului de   viaţă, în care sunt făcute modificări ale cerinţelor;

- urmărirea – urmărirea cerinţelor înapoi până la cel mai înalt    document şi înainte până la codificare şi testare.

Pentru evaluarea ambiguităţii se utilizează metricile numărul expresiilor slabe şi numărul expresiilor opţionale. Exemple de expresii slabe şi opţionale sunt prezentate în tabelul 15.1.

Tabelul nr. 15.1 Expresii slabe şi expresii opţionale

| Expresii slabe | Expresii opţionale |
| --- | --- |
| Adecvat | Poate |
| Corespunzător | Opţional |
| Se poate aplica |  |
| Dar nu limitat la |  |
| Normal |  |
| Dacă este practic |  |
| Oportun |  |
| Ca minimum |  |

Expresiile slabe lasă loc la interpretări şi inconsistenţă, fiind dificil de verificat.

Expresiile opţionale lasă la latitudinea producătorului includerea lor în caracteristici.

Ambiguitatea este calculată ca numărul expresiilor slabe şi numărul expresiilor opţionale în documentaţia cerinţelor.

Completitudinea implică existenţa unui documentar complet al cerinţelor, iar cerinţele sunt specificate în detaliu şi într-o manieră adecvată pentru a permite proiectarea şi implementarea. Metricile utilizate pentru evaluarea completitudinii sunt numărul de acronime de tipul TBD, to be determined – va fi determinat şi TBA, to be added – va fi adăugat. Aceste acronime sunt foarte des folosite pentru a indica cerinţele care vor fi suplimentate în viitor.

Uşurinţa înţelegerii se referă la abilitatea dezvoltatorilor de a înţelege în mod clar ce presupune îndeplinirea cerinţelor.

Un obiectiv important al dezvoltării proiectelor software este dezvoltarea codului şi a documentaţiei care să îndeplinească cerinţele caracteristicilor de calitate ale proiectului. Atributele specifice măsurate sunt:

- structura/arhitectura – evaluarea construcţiei se face în cadrul unui modul   pentru a identifica modulele predispuse la erori şi de a indica   problemele potenţiale de reutilizabilitate şi mentenabilitate;

- reutilizarea – este proprietatea software pentru a fi reutilizat în diferite   contexte de aplicaţii;

- mentenabilitatea – se referă la uşurinţa depistării şi remedierii defectelor în   program;

- documentaţia – presupune existenţa atât a documentaţiei interne, cât şi a celei  externe, adecvate.

Pentru evaluarea structurii/arhitecturii, reutilizabilităţii şi mentenabilităţii se folosesc aceleaşi metrici, dar cu accentuări diferite. Cele trei domenii ale metricilor aplicate caracteristicilor menţionate anterior sunt: complexitatea, mărimea şi corelaţia dintre complexitate şi mărime. Modulele cu un grad ridicat de complexitate sunt, în general, dificil de înţeles, iar probabilitatea existenţei defectelor este mai mare decât la modulele de complexitate mai mică. Complexitatea are un impact direct asupra calităţii în general şi, în mod specific, asupra mentenabilităţii şi reutilizabilităţii. Dezvoltarea unor produse pentru a fi reutilizate trebuie să acorde o mai mare atenţie complexităţii, altfel va fi mai simplu de rescris module foarte complexe decât să fie reutilizate cele existente.

Utilizarea instrucţiunii GO TO duce, în general, la creşterea complexităţii programului deoarece întrerupe fluxul normal de aplicare a instrucţiunilor. Un mare număr de instrucţiuni GO TO face ca programul să fie mai dificil de citit şi indică un produs de calitate scăzută. Mărimea modulelor este un indicator al calităţii. Se apreciază că mărimea optimă a  unui modul este între 50 şi 100 linii fizice. Modulele mari sunt greu de înţeles, greu de asigurat mentenanţa şi reutilizarea.

15.2 Durata optimă de utilizare a unei aplicaţii informatice

Pe durata ciclului de viaţă o aplicaţie informatică este supusă, la fel ca şi produsele materiale, unui fenomen de uzură. Uzura aplicaţiei informatice are alte cauze decât cele ale producţiei materiale şi este numai o uzură morală. Aspecte ale uzurii unei aplicaţii informatice sunt întâlnite la toate cele trei componente: date, software, rezultate şi se manifestă prin:

- scăderea fiabilităţii;

- coruperea structurii;

- pierderea consistenţei documentaţiei;

- reducerea mentenabilităţii;

- coruperea datelor;

- învechirea formatului de prezentare a rezultatelor;

- apariţia unor noi metode şi tehnici de dezvoltare.

Cauza principală a uzurii aplicaţiei o reprezintă activităţile de mentenanţă.

Prevenirea fenomenului de degradare din cauza mentenanţei implică o monitorizare atentă a acestor activităţi identificarea caracteristicilor al căror nivel calitativ scade. Complexitatea aplicaţiei influenţează mentenabilitatea. Pentru predicţia influenţei complexităţii asupra  efortului de mentenanţă există în literatura de specialitate un mare număr de metrici, dar monitorizarea efortului de mentenanţă cu ajutorul metricilor este costisitoare. Metricile sunt dificil de interpretat, deoarece fiecare metrică subliniază un anumit aspect particular al degradării, iar aspectele arătate de metrici diferite nu sunt ortogonale.

Durata optimă de utilizare a unei aplicaţii informatice depinde de mai mulţi factori, grupaţi în [HUAN95]:

- factori intrinseci aplicaţiei care includ organizarea datelor, arhitectura software, prezentarea rezultatelor;

- factori care caracterizează mediul în care aplicaţia este rulată:

- factori tehnici care se referă la partea de hardware;

- factori economici;

- factori legislativi pentru aplicaţiile care utilizează ca intrări date care depind de legislaţia în vigoare.

Dezvoltarea unei aplicaţii informatice se face  în anumite condiţii existente la momentul luării deciziei de dezvoltare, pentru a opera într-un mediu dat. Utilizarea unei aplicaţii într-o perioadă mai lungă de timp se face într-un mediu în continuă schimbare. Spre exemplu o aplicaţie software pentru calculul impozitului pe venit, devine inutilizabilă în cazul în care se modifică legislaţia. Schimbarea platformei pe care aplicaţia rulează conduce, de asemenea la dificultăţi în utilizarea aplicaţiei.

Pe măsură ce o aplicaţie este rulată, apar erorile nedepistate în etapele anterioare. Remedierea erorilor duce la apariţia unor schimbări. Acumularea unui număr mai mare de schimbări face dificilă urmărirea şi managementul acestora. Sunt frecvente cazurile în care programatorul a părăsit organizaţia care a dezvoltat aplicaţia, iar alte persoane nu cunosc codul sursă. Fenomenul de creştere a gradului de risc în utilizarea îndelungată a unei aplicaţii informatice se numeşte îmbătrânirea aplicaţiei. Acestea sunt numai unele considerente care reclamă adaptarea aplicaţiei la condiţiile existente. Adaptarea aplicaţiei informatice la condiţiile existente a fost denumită reîntinerire [HUAN95]. Deşi termenul este utilizat, în literatura de specialitate, numai pentru software, este necesar ca metoda să fie utilizată la aplicaţia informatică în ansamblu. Îmbătrânirea uneia dintre componente va afecta performanţa şi chiar căderea aplicaţiei. Determinarea momentului de reîntinerire se face în funcţie de evoluţia factorilor care determină calitatea operaţională a aplicaţiei.

O măsurare indirectă a stării calităţii aplicaţiei informatice se realizează prin demonstrarea, cu ajutorul metodelor statistice, a relaţiei dintre nivelurile calităţii şi metrici care măsoară în mod direct nivelurile unor caracteristici ale calităţii aşa cum este percepută de utilizator. De exemplu efortul depus pentru realizarea unei schimbări este asociat cu mentenabilitatea. Pentru a evolua degradarea unei aplicaţii se utilizează măsurători directe precum:

- numărul defectelor descoperite – reprezintă numărul defectelor înregistrate pentru fiecare modul, descoperite pe timpul inspecţiilor analizei şi proiectării şi pe durata testării;

- numărul defectelor nedescoperite înainte de livrare – este numărul defectelor înregistrate pentru fiecare modul care nu au fost descoperite la testare, dar descoperite pe timpul utilizării sistemului;

- efortul de mentenanţă – este dat de numărul de ore-persoană utilizate pentru a executa mentenanţa fiecărui modul.

Metricile selectate exprimă degradarea aplicaţiei, astfel:

- creşterea efortului de mentenanţă – din acest motiv numărul defectelor descoperite are un trend crescător când degradarea software creşte;

- devine greu de  citit, greu de înţeles şi de testat – din această cauză unele defecte existente în software nu sunt depistate pe durata inspecţiilor şi testării; numărul defectelor creşte odată cu degradarea software;

- creşterea complexităţii şi a efortului de mentenanţă – deci creşterea efortului de mentenanţă este semn de degradare.

La fel cum se procedează pentru fiecare componentă în parte, managementul schimbărilor este o activitate esenţială a utilizării aplicaţiei informatice.

15.3 Planificarea calităţii

Planificarea calităţii unei aplicaţii informatice presupune tratarea acesteia ca un tot unitar, luând în considerare cele trei componente: date de intrare, software şi rezultate.

Primul pas în dezvoltarea unei aplicaţii informatice este vizualizare. Vizualizarea unui sistem utilizează modele intelectuale pentru a înţelege ce se va construi şi cum se va comporta construcţia respectivă. Modelul este un şablon de urmat sau o analogie de utilizat. Clienţii utilizează şablonul sau modelul pentru a vizualiza ce cred ei că vor primi de la dezvoltatori. Se va face distincţie între vederea internă şi cea externă asupra unei aplicaţii informatice.

Viziunea externă se referă la utilizarea şi efectele aplicaţiei informatice. Ea se adresează scopului şi justifică dezvoltarea aplicaţiei în cadrul organizaţiei. Din punct de vedere extern aplicaţia este considerată ca ceva dat, ceea ce face ca ea să fie o cutie neagră cu funcţionalitatea necesară reprezentării lumii reale din domeniul respectiv.

Punctul de vedere intern se referă la construirea şi operarea necesare obţinerii funcţionalităţii cerute, dată ca un set de cerinţe care reflectă punctul de vedere extern. Construirea aplicaţiei informatice include proiectarea şi implementarea. Operarea sistemului include activităţile implicate în producerea datelor cum sunt colectarea, introducerea, mentenanţa şi livrarea.

Viziunea internă se concentrează pe proiectarea aplicaţiei şi producerea datelor. Acest fapt are următoarele implicaţii:

- fiind independentă de utilizator viziunea internă susţine un set de definiţii ale dimensiunilor calităţii datelor care sunt comparabile în cadrul aplicaţiilor; aceste dimensiuni sunt văzute ca fiind dimensiuni intrinseci ale datelor;

- viziunea internă este utilizată, în principiu, şi ghidează proiectarea aplicaţiei informatice cu anumite obiective ale calităţii datelor.

Deosebirea intre cele două puncte de vedere  se interpretează ca un proces secvenţial de dezvoltare a aplicaţiei. Pentru realizarea unei aplicaţii informatice cu nivel ridicat al calităţii este necesară cooperarea dintre proiectanţi şi utilizatori. O aplicaţie informatică are rolul, în ultimă instanţă, de a transforma datele în informaţii necesare luării deciziilor. Slaba calitate a informaţilor generează haos. Pentru remedierea deficienţelor este necesar să se depisteze cauzele care le-au generat.

Îmbunătăţirea calităţii datelor într-o organizaţie este de multe ori o sarcină descurajantă. Organizaţiile au adesea o cantitate imensă de date răspândite în multe compartimente care adesea utilizează tehnologii diferite. Programul calităţii datelor este esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii în cadrul unei organizaţii. Un program al calităţii datelor include [REDM96]:

- scopuri şi obiective clare ale afacerii;

- responsabilităţi atribuite corect pentru date şi asigurarea că acele responsabilităţi au instrumentele necesare reuşitei;

- existenţa unui plan operaţional pentru îmbunătăţirea că specificaţiile pe care metodele de îmbunătăţire sunt să fie aplicate la care date;

- stabilirea unui program de administrare.

Stabilirea unor căi de creştere a calităţii datelor presupune determinarea şi  analiza tuturor activităţilor care fac parte din ciclul de viaţă al datelor, răspunzând la întrebările: ce, cine, cum, unde, când şi cât.

Figura 15.1 Procesul modelării calităţii [WANG93]

Rezultatul final al modelării calităţii, schema calităţii, documentează atât cerinţele de date ale aplicaţiei cât şi aspectele considerate importante de către echipa de proiectare. Metodologia direcţionează echipa de proiectare la ce etichete se introduc în baza de date

15.4 Managementul total al calităţii

O aplicaţie informatică  este dezvoltată de un producător care, pentru a obţine profit,  livrează produsul unui client. Nevoia de control al costului în toate locurile în care se formează produsul respectiv plasează procesul dezvoltării aplicaţiilor informatice într-un set de activităţi de management care sunt frecvent revăzute şi ajustate de cei care sunt responsabili pentru costul de producţie al sistemului, achiziţia sistemului şi proprietate.

Fiecare grup de actori care acţionează în cadrul ciclului de dezvoltare al aplicaţiei informatice impune constrângeri asupra procesului. Constructorii aplicaţiilor informatice evaluează riscurile, organizează şi planifică resursele umane şi  urmăresc dezvoltarea aplicaţiei. Pentru creşterea eficienţei ei au în mod uzual mecanisme existente în cadrul organizaţiei pentru a îndeplini activităţile menţionate. În mod similar, clienţii solicită anumite teste specifice şi alte produse pentru a se asigura că produsul aplicaţiei posedă forma şi conţinutul pe care ei l-au dori. şi pentru a se asigura de menţinerea costurilor sub control.

Mecanismele şi procedurile pe care un client sau un dezvoltator le are la dispoziţie pentru a monitoriza şi regla procesul de dezvoltare al aplicaţiei informatice au un impact semnificativ asupra utilizării oricărei metode de dezvoltare. O metodologie de dezvoltare  este în realitate o combinaţie între o colecţie de tehnici şi proceduri şi un set de tehnici manageriale în scopul utilizării eficiente a personalului, predictibilităţii duratei proiectului, predictibilităţii bugetului şi veniturilor, estimării acurate a caracteristicilor software şi în final să rezulte un sistem cu nivel ridicat de calitate care să îndeplinească cerinţele utilizatorilor pe toată durata ciclului de viaţă al produsului.

O aplicaţie informatică este un sistem cibernetic complex.  Managementul total al calităţii aplicaţiilor informatice presupune existenţa unei viziuni sistemice, cu luarea în considerare celor trei componente: date, software, rezultate.

Figura 15.2 Conexiunile inverse ale sistemului aplicaţie informatică

unde:

a – fluxuri procesele şi fenomenele au diferite proceduri pentru culegere, măsurare, validare;

b – fluxurile datele sunt presupuse complete şi corecte ca intrări în program;

c – fluxurile rezultatelor finale şi intermediare;

d – fluxuri specifice ieşirilor utilizării rezultatelor finale considerate complete, corecte, oportune, în timp real;

e – fluxuri ce se generează când rezultatele sunt incorecte, incomplete, datorită produsului program;

f - fluxuri ce se generează când ieşirile software sunt incorecte, incomplete, datorită datelor de intrare;

g - fluxuri ce se generează când rezultatele sunt incorecte, incomplete, datorită datelor de intrare;

h - fluxuri ce se generează când datele de intrare sunt incorecte sau incomplete.

Procesul este stabil, iterativ-convergent.

Dinamismul vieţii economice contemporane conduce la apariţia schimbărilor frecvente în toate domeniile. Aplicaţiile informatice sunt destinate rezolvării unei afaceri. Cererile de schimbare apar pe toată durata ciclului de viaţă al aplicaţiei informatice şi provin din patra tuturor celor implicaţi în dezvoltarea şi utilizarea aplicaţiei. Sunt situaţii când anumite schimbări ale mediului afacerii apar la un timp foarte scurt de la lansarea comenzii de dezvoltare a aplicaţiei.

Managerii aplicaţiei informatice urmăresc ca  toate persoanele implicate în dezvoltarea, desfăşurarea şi mentenanţa aplicaţiei au aceeaşi concepţie despre viaţa aplicaţiei. Practica demonstrează, iar literatura de specialitate susţine că nu există limite în privinţa schimbărilor care se produc astăzi la toate nivelurile vieţii economice şi sociale. Din acest considerent se impune cu necesitate ca procesele şi instrumentele dezvoltării unei aplicaţii să prevadă schimbările  privind organizaţiile, personalul şi platformele.

Platformele au devenit combinaţii de soluţii din surse deschise, soluţii comerciale şi servicii web.

Persoanele implicate sunt de vârste diferite, cu niveluri diferite de experienţă şi cu niveluri variate de cunoştinţe şi practică. Din perspectiva organizaţiei, schimbările afectează toate părţile implicate, nu numai dezvoltatorii şi din acest motiv se iau în considerare toate compartimentele.

Schimbările care au loc în mediului afacerii determină adaptarea aplicaţiei la mediu. Modelul liniar al ciclului de viaţă al dezvoltării aplicaţiilor informatice nu mai corespunde dinamismului schimbărilor şi este înlocuit cu un model iterativ. Din acest considerent, după livrarea unei aplicaţii organizaţia va proceda la actualizări în funcţie de numărul utilizatorilor, astfel:

- aplicaţii dezvoltate, la comandă, pentru un utilizator – actualizarea aplicaţiei se face la cererea utilizatorului care transmite schimbările mediului afacerii chiar înainte ca acestea să se producă; de exemplu când se intenţionează achiziţii de noi produse hardware;

- aplicaţii cu mai mulţi utilizatori, dezvoltate din iniţiativa organizaţiei producătoare; organizaţia care a realizat aplicaţia va urmări schimbările care au loc în mediul afacerii pentru care a fost dezvoltată şi va adapta aplicaţia la noile cerinţe.

Dezvoltarea unei aplicaţii este un proces continuu, cu implicaţii asupra managementului calităţii. Un proces bine stabilit asigură corespondenţa dintre funcţionalitatea aplicaţiei şi scopurile afacerii,  orientând  eforturile în direcţia optimizării raportului calitate/cost. Pe toată durata procesului de realizare a unui program, în condiţiile managementului de calitate, se procedează la efectuarea de măsurători intermediare.

Dacă se consideră procesul de realizare format din etapele E1, E2, E3, …, En, caracteristicile de calitate C1, C2, …, Ck şi matricea A, unde aij reprezintă nivelul efectiv al caracteristicii Cj în etapa Ei, trecerea la o nouă etapă se face numai dacă aij > pij, unde pij reprezintă nivelul planificat al caracteristicii Cj în etapa Ei.

În cazul în care nivelul planificat al caracteristicii Cj este dat ca nivel final, Pj,  |aij-pj’| < , diferenţa fiind astfel fixată încât recuperarea sau pierderea de calitate în etapele următoare să nu genereze costuri de reluare foarte mari pentru a atinge în final nivelul planificat.

Preocuparea pentru nivelurile caracteristicilor intermediare de calitate este specifică firmelor de software care şi-au propus să livreze programe la un număr cât mai mare de clienţi. În acest fel, valorile obţinute pentru fiecare caracteristică în parte servesc analizei nivelului general al calităţii şi se constituie ca bază în fundamentarea deciziilor în procesul de dezvoltare şi comercializare a produselor software

Managementul calităţii dezvoltării unei aplicaţii informatice cuprinde o latură tehnică şi una economică.

Componenta tehnică se referă la totalitatea măsurilor organizatorice şi de conducere luate pe durata procesului de dezvoltare în vederea realizării aplicaţiei conform cerinţelor stabilite. În componenta tehnică sunt incluse alegerea metodei de elaborare, stabilirea echipelor, alegerea algoritmului, alegerea limbajului de implementare, codificarea, remedierea erorilor, livrarea către beneficiar şi mentenanţa.

Componenta economică apare ca urmare a faptului că elaborarea unei aplicaţii informatice are loc într-un mediu competitiv. Pentru a dezvolta o aplicaţie informatică utilizabilă şi aducătoare de profit este necesar ca aceasta să îndeplinească nivelul de calitate cerut şi să asigure profit realizatorului.

Căile de creştere a calităţii aplicaţiilor informatice vizează obţinerea unui grad ridicat de generalitatea prin date, algoritmi, rezultate şi nivel ridicat de corectitudine, prin testare.

Testarea unei aplicaţii informatice este limitată. Acest aspect determină  dezvoltarea şi menţinerea unui sistem de evaluare permanenta a calităţii rezultatelor aplicaţiilor informatice pe toata durata utilizării acestora.

Modalităţi de menţinere şi îmbunătăţire a  calităţii aplicaţiilor informatice pe durata utilizării:

- utilizarea de tehnici şi metode de asistare;

- efectuarea de analize în toate etapele procesului de dezvoltare în vederea depistării şi soluţionării problemelor care ar pune în pericol termenele de livrare şi costurile de dezvoltare;

- stabilirea soluţiilor optime de proiectare, având în vedere cerinţele calităţii şi resursele financiare şi umane la dispoziţie;

- creşterea calităţii personalului prin activităţi de pregătire; se are în vedre utilizarea personalului în conformitate calificarea şi cu experienţa;

- utilizarea de proceduri riguroase pentru derularea etapelor;

- participarea utilizatorului la procesul de dezvoltare software.; această cale este folosită, în mod deosebit, în cazul utilizării metodei denumită programarea extremă.

În funcţie de tipul aplicaţiei, de resursele avute la dispoziţie se alege cea mai eficientă cale.

15.5 Managementul strategic

Organizaţiile dezvoltatoare de aplicaţii informatice îşi desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial, competiţia fiind în continuă creştere. Menţinerea în competiţie necesită adoptarea de măsuri strategice. Pentru adoptarea celor mai eficiente măsuri este necesar să se anticipeze schimbările care vor avea loc în mediile de afaceri, atât ca probabilitate de apariţie, cât şi ca impact asupra organizaţiei. Evaluarea impactului schimbărilor asupra organizaţiei are în vedere următoarele:

- dacă schimbarea este oportunitate sau ameninţare;

- semnificaţia impactului asupra operaţiilor şi performanţelor organizaţiei;

- probabilitatea  impactului;

- segmentele de piaţă specifice unde va acţiona impactul.

În baza cunoaşterii evoluţiei mediului de afaceri organizaţia dezvoltatoare de aplicaţii informatice îşi stabileşte strategia de dezvoltare. În funcţie de timpul de luare a măsurilor strategia este reactivă sau proactivă.

Strategia reactivă presupune desfăşurarea unor activităţi de anticipare  a schimbărilor posibile,de determinare a impactului acestor schimbări asupra aplicaţiei şi luarea măsurilor corespunzătoare de adaptare a aplicaţiei la schimbări.

Strategia proactivă are în vedere luarea măsurilor în urma apariţiei schimbărilor.

Utilizarea uneia dintre strategiile menţionate se face în urma unor calcule de eficienţă economică. Este posibil ca în urma unor astfel de calcule să se adopte o strategie combinată,incluzând atât măsuri proactive, cât şi reactive.

Strategiile de răspuns la problemele mediului de afaceri [BOYD95]:

- opoziţia la schimbările şi problemele mediului  de afaceri are o eficienţă limitată; neadaptarea aplicaţiei la schimbările apărute generează noi probleme care conduc la reducerea calităţii rezultatelor, consum mai mare deresurse, deci creşterea costurilor concomitent cu scăderea calităţii; este o strategie de răspuns nerecomandată;

- adaptare aplicaţiei la schimbări şi soluţionarea problemelor apărute; este o strategie reactivă deoarece implică desfăşurarea de activităţi pentru adaptarea aplicaţiei la schimbările deja produse;

- strategia ofensivă necesită anticiparea schimbărilor şi luarea, în timp util, a măsurilor necesare adaptării aplicaţiei la schimbările aşteptate; măsurile se stabilesc şi se aplică în urma unei analize de eficienţă, luând în considerare impactul schimbărilor aupra aplicaţiei;.

- strategia pasivă constă în neluarea în considerare a schimbărilor care apar, utilizând aplicaţia fără adaptările necesare; consecinţele sunt în funcţie de impactul deciziilor luate pe baza rezultatelor furnizate de aplicaţie asupra mediului în care este utilizată.

Cuantificarea calităţii aplicaţiei informatice aflată în uz presupune  cuantificarea calităţii componentelor sale, adică date de intrare, software, rezultate.

Calitatea software aflat în uz, denumită în general utilizabilitate sau perspectiva utilizatorului asupra calităţii este studiată atât de ingineria software, cât şi de comunităţile interfaţă om-calculator. Comunitatea interfaţă om-calculator a dezvoltat modele diferite pentru a specifica sau măsura utilizabilitatea. Pentru construirea unui astfel de model este necesar să se includă caracteristici precum eficienţa, uşurinţa în citire şi securitatea, precum şi caracteristici măsurabile.

Un model descrie şi relaţiile dintre caracteristici şi atributele măsurabile. Alte cerinţe pentru model sunt:

- decompozabilitatea constă în descompunerea caracteristicilor orientate spre consumator în atribute măsurabile. Spre exemplu eficienţa şi satisfacţia utilizării sunt caracteristici exprimate de mandatari; sunt uşor de înţeles, dar greu de măsurat;

- funcţionalitatea  presupune un model flexibil în aşa manieră încât să fie utilizat în diferite etape ale ciclului de dezvoltare.

- utilizabilitatea se referă la uşurinţa în utilizare şi de învăţare de către toate persoanele implicate în ciclul de dezvoltare software;

- suport automat constă în existenţa instrucţiunilor care să ajute în procesul culegerii cerinţelor utilizabilităţii la fel ca şi testarea /predicţia utilizabilităţii.

Un model al calităţii software aflat în utilizare este un cadru pentru:

- reconcilierea modelelor calităţii existente în ingineria software şi interacţiunea om–calculator, în special cele care se referă la utilizabilitate;

- facilitarea specificării şi măsurării calităţii în utilizare în corelare cu perspectivele asupra calităţii ale dezvoltatorilor, respectiv managerilor;

- să facă utilizabilitatea mult mai abordabilă de către inginerii software.

Necesităţile utilizatorilor în termeni de obiective ale calităţii sunt exprimate într-un set de cerinţe pentru comportarea produsului în uz. Cerinţele se exprimă în metrici.

Pentru realizarea unei aplicaţii informatice cu nivel ridicat al calităţii este necesară cooperarea dintre proiectanţi şi utilizatori. O aplicaţie informatică are rolul, în ultimă instanţă, de a transforma datele în informaţii necesare luării deciziilor. 	Slaba calitate a informaţilor generează haos. Pentru remedierea deficienţelor este necesar să se depisteze cauzele care le-au generat.

Ca activitate preponderent intelectuală, dezvoltarea aplicaţiilor informatice continuă să fie un domeniu predispus erorilor. Rezultatele practice demonstrează că deşi s-au dezvoltat tehnici şi metode de îmbunătăţire a proceselor de dezvoltare software, creşterea dimensiunilor şi complexităţii sistemelor de programe se manifestă, încă, prin aspecte ale crizei software, în primul rând aspecte legate de calitate Sunt frecvente cazurile în care dezvoltatorii nu sunt capabili să ofere informaţii privind stabilitatea. Acest lucru impune flexibilitatea ca una din cele mai importante caracteristici software. La produsele aflate în exploatare flexibilitatea se manifestă prin mentenabilitate. Procesul software este considerat zona cu cele mai mari posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii deoarece conţine activităţi în timpul cărora se creează produsul, iar detectarea timpurie a erorilor necesită cheltuieli scăzute de remediere, fapt ce determină reducerea costurilor. Procesul software este încă un proces creativ, depinzând de abilitatea indivizilor. Este deseori incomplet definit şi este dificil de gestionat.

Managementul calităţii unei aplicaţii informatice presupune o foarte bună definire şi înţelegere a domeniului afacerii. Consecinţele unei slabe calităţii a aplicaţiei constituie unul din factorii importanţi de care se va ţine seama. Se prezintă în continuare două exemple:

- aplicaţie informatică pentru calcului mediilor în cadrul unui concurs de admitere într-o instituţie de învăţământ;

- aplicaţie informatică de evaluare a unor analize de laborator, stabilirea unui diagnostic şi a metodei de tratament.

Dacă în primul caz   refacerea  calculelor duce la îndreptarea unei erori, în cel de al doilea caz, o dozare greşită a unui tratament are urmări grave, chiar dezastruoase, provocând decesul pacientului.

Pentru a evalua degradare unui aplicaţii se consideră următoarele măsurători directe ale degradării, aplicate datelor de intrare, software şi rezultatelor [BOYD95]:

- numărul defectelor descoperite – este numărul defectelor înregistrate pentru fiecare modul, descoperite pe timpul inspecţiilor analizei şi proiectării şi pe durata testării;

- numărul defectelor nedescoperite – constă în numărul defectelor înregistrate pentru fiecare modul care nu au fost descoperite la testare, dar descoperite pe timpul utilizării aplicaţiei;

- efortul de mentenanţă – este măsurat în ore-persoană utilizate pentru a executa mentenanţa fiecărui modul.

Metricile selectate exprimă degradarea software, astfel:

- un software degradat este dificil de menţinut; din acest motiv numărul defectelor descoperite are un trend crescător când degradarea software creşte;

- un software degradat este greu de citit, greu de înţeles şi de testat, din această cauză unele defecte existente în software nu sunt depistate pe durata inspecţiilor şi testării; numărul defectelor creşte odată cu degradarea software;

- software degradat este mai complex şi activităţile de mentenanţă reclamă mai mult efort; deci creşterea efortului de mentenanţă este semn de degradare.

Pe durata utilizării aplicaţiei apar schimbări. La fel cum se procedează pentru fiecare componentă în parte, managementul schimbărilor este o activitate esenţială a utilizării aplicaţiei informatice. Este necesar să se urmărească modul în care o schimbare într-una dintre componente se propagă în cadrul întregii aplicaţii. De exemplu o schimbare a cerinţelor privind rezultatele necesită schimbări în datele de intrare şi în algoritmul de calcul. În acest fel, apare necesitatea modificărilor în cadrul software.

15.6 Managementul calităţii proiectelor aplicaţiilor informatice

În derularea programelor de realizare a aplicaţiilor informatice există o cerinţă esenţială şi anume aceea a organizării de licitaţii şi de asigurarea finanţării pentru proiecte viabile. Proiectele IT traversează o serie de etape de la stabilirea obiectivelor, elaborarea ofertei, evaluare, obţinerea finanţării, implementarea şi auditarea. Obţinerea finanţării nu este un scop în sine întrucât contextul pe baza căruia se face  finanţarea conţine clauze descurajatoare oricărui proces de risipă sau deturnare de fonduri. Calitatea proiectului destinat realizării unei aplicaţii informatice este dată de totalitatea însuşirilor tehnico-ştiinţifice, economice şi sociale cu care este înzestrată oferta şi descrierea structural-funcţională a procesului de dezvoltare. 	Calitatea proiectului influenţează decisiv nivelul calităţii aplicaţiei informatice.  Calitatea proiectului aplicaţiei  este privită ca o importantă componentă care se planifică, este realizată şi este comparată, în final obţinându-se un proiect care supus unui proces normal de evaluare să conducă la obţinerea unui punctaj nediscriminatoriu în raport cu limitele de accesibilitate la obţinerea unei finanţări. Proiectele elaborate de echipele sau companiile orientate pe producţia de aplicaţii informatice au o serie de caracteristici de calitate, pe baza căprora se face evaluarea şi ierarhizarea [IVAN03e]

Eligibilitatea  este principala caracteristică de calitate a proiectului aplicaţiei. Un proiect este eligibil dacă:

S=i=1nαi=n

unde:

n – numărul criteriilor de eligibilitate impuse prin program.

αi – variabilă booleană cu valaorea zero dacă ofertantul sau proiectul nu îndeplinesc criteriul Ci sau cu valoarea unu în caz contrar;

Ci – criteriul de eligibilittae pentru ofertant, pentru structura proiectului sau pentru nivelul unui indicator definitoriu pentru programul de finanţare.

Eligibilitatea vizează o altă serie de aspecte calitative, cât şi unele aspecte cantitative, specificate expres de finanţatorul programului în calitate de manager al acestuia. Din punct de vedere cantitativ sunt luate în considerare apartenenţe la mulţimi definite ca şiruri de elemente sau prin intervale. Din punct de vedere calitativ eligibilitatea vizează existenţa sau inexistenţa unor proprietăţi sau caracteristici ale ofertanţilor sau a resurselor antrenate în implementarea proiectului software.

Consistenţa proiectului vizează abordarea din aproape în aproape a construcţiei şi obţinerea unor părţi coerente care se deduc unele din altele, aşa fel încât partea este inclusă în întreg şi proporţiile sunt păstrate cu rigurozitate. Un proiect este consistent dacă toate componentele sale conduc la realizarea obiectivului definit. Consistenţa se referă atât la aplicaţie în ansamblu, cât şi la consistenţa părţilor: date, software, rezultate. Consistenţa este realizată atunci când nu sunt înregistrate contradicţii între volumul activităţilor de realizat şi nivelul fondurilor solicitate sau nu se înregistrează dezechilibru care să inducă ideea riscului privind implementarea proiectului. Consistenţa proiectului vizează logica şi deci raţionalitatea tuturor aspectelor astfel încât activităţile şi resursele asigură fluenţa, fără corecţii majore a trecerii cu succes de la o etapă la alta.

Credibilitatea este caracteristica de calitate prin  care se evidenţiază, prin similitudine, că echipa care face propunerea de proiect dispune de resurse intelectuale şi fizice pentru a gestiona procese şi pentru a efectua activităţile înscrise în listele anexate fiecărei etape a proiectului. Credibilitatea este dată de forţa acestei echipe, dedusă din prezentările existente individuale şi de realizările individuale şi de grup, realizări care stau la dispoziţia evaluatorilor. Sunt deja cunoscute productivităţi medii, consumuri medii, costuri minimale, respectiv, costuri maximale. Credibilitatea devizului de cheltuieli este dată de includerea tuturor consumurilor şi de încadrarea cheltuielilor într-un interval unanim acceptat.

Structurabilitatea proiectului se obţine prin respectarea cerinţelor definite de managerul de program prin ghidul elaboratorului şi prin conţinutul setului de formulare. Proiectului aplicaţiei i se asociază o diagramă de tip arborescent, obţinută în funcţie de tehnicile şi metodele de analiză – proiectare – programare şi de multitudinea instrumentelor utilizate în etapele ciclului de dezvoltare. În primul rând se identifică etapele care se asociază unei structuri liniare. În al doilea rând se stabilesc activităţile şi se definesc precedenţele şi paralelismele, obţinându-se durata maximă a implementării proiectului. Structura arborescentă vizează abordarea gradată, din aproape în aproape cu creşterea nivelului de detaliere. Structurabilitatea vizează capacitatea ofertantului de a descompune un sistem complex în subsisteme şi de a proceda la descompunere pana se obţin partile elementare. Implementarea unui proiect presupune parcurgerea în sens invers, şi anume realizarea părţilor elementare, iar prin agregări succesive se obţine produsul software la cheie.

Complexitatea proiectului este dată de numeroşi factori dintre care numărul şi diversitatea etapelor, activităţilor, resurselor, tipologiilor de risc incluse în ofertă. De asemenea, complexitatea este influenţată de numărul interdependenţelor care apar în descrierea etapelor din ciclul de elaborare. Se deosebesc proiecte de mare complexitate, proiecte de complexitate medie şi, respectiv, proiecte simple sau de complexitate redusă. Fiecare manager de proiect are o scară proprie de  apreciere a apartenenţei ofertei sale de proiect software. O ierarhizare acceptată la scară naţională este realizabilă în momentul în care se accepta un criteriu de ierarhizare, precum numărul de mii linii sursă scrise, testate şi integrate prin transformări în construcţia direct executabilă.

Rigurozitatea proiectului este dată de respectarea unor metodologii, standarde şi modalităţi de abordare. Un proiect riguros este în primul rând un proiect complet. Conţine toate elementele necesare derulării procesului de implementare, nefiind necesare includeri de activităţi, resurse materiale şi resurse umane sau modificări ale consumurilor şi a nivelurilor de risc. Un proiect riguros are la bază evaluări fundamentate pe ipoteze realiste, care se acceptă fără explicaţii date ulterior. El include formule de calcul, tabelele cu date primare pe baza cărora au fost obţinute rezultate agregate. Este creată premisa verificării de către evaluator a tuturor afirmaţiilor incluse. Rigurozitatea proiectului este influenţată pozitiv de nivelul de performanţă a echipei care întocmeşte oferte.

Ortogonalitatea este caracteristica esenţială a oricărei oferte de proiect şi vizează lipsa oricărei asemănări cu oferte pentru care s-a obţinut finanţare deja sau proiecte oferite de aceeaşi echipă pentru obţinerea de finanţări simultane. Specializarea echipei de programatori în utilizarea de instrumente de asistare a dezvoltării de aplicaţii informatice conduce la abordări de arii comune. O echipă care depune oferte de realizarea unor magazine virtuale, evident, va avea tentaţia de a reduce în timp nivelul de ortogonalitate. În cazul în care se reduc corespunzător şi nivelurile resurselor solicitate, proiectele de realizare a unor aplicaţii informatice de serie având costuri reduse, oferta neortogonală se acceptă. Absenţa caracteristicii de ortogonalitate rezultă din titlul proiectului, din obiectiv şi cu deosebire din text, iar activităţile incluse se bazează pe reutilizarea de componente, tehnologii şi pe reluări de procese. Existenţa de echipe identice pentru oferte diferite, similitudinile frecvenţelor din vocabularul termenilor de bază şi asemănările materialelor de deviz, sunt numai câteva din elementele care afectează grav ortogonalitatea ofertelor de proiecte software.

Transparenţa [IVAN03r] este o caracteristică esenţială întrucât afectează calitatea întregului demers de comunicare specific organizării programelor, competiţiilor şi mai ales derulării proiectelor pentru care s-a alocat finanţare. Transparenţa presupune un număr de emiţători de informaţie E1, E2, …, En şi un număr de receptori de informaţii, R1, R2, …, Rm.

Dacă V1, V2, …, Vn este volumul de informaţii stocat la nivelul emiţătorilor, transparenţa este dată de cantitatea de informaţii care ajung la receptorii R1, R2, …, Rm.

Dacă receptorul Ri are nevoie de un volum de informaţii Si pentru a reuşi să gestioneze procesele sale specifice, transparenţa derulării proiectului presupune crearea de condiţii ca de la emitenţii E1, E2, …, En să fie transmise informaţii astfel încât:

adică efectivul informaţiei transmise să nu difere de necesarul de informaţii solicitat de acel receptor Ri.

Construirea indicatorilor pentru măsurarea transparenţei ia în considerare:

- factori care influenţează semnificativ dinamica proiectului;

- asigurarea caracteristicilor indicatorilor pentru ca aceştia să fie reprezentativi.

Pentru proiectul P indicatorul asociat transparenţei T(P), este un indicator normat. Dacă T(P)=0 atunci transparenţa angrenată de managementul proiectului este inexistentă. Dacă T(P)=1 atunci la nivelul managementului se asigură nivelul maxim de transparenţă, fiecare component al echipei primeşte exact informaţia de care are nevoie.

În al doilea rând, modelul care se defineşte, are o formă analitică suficient de simplă care să presupună un efort rezonabil în ceea ce priveşte culegerea de date, efectuarea de calcule şi interpretare a rezultatelor. Simplificarea nu conduce la modele simpliste, ci la construcţii operaţionale pentru toţi managerii de proiecte.

În al treilea rând, se urmăreşte stabilirea de ipoteze de lucru unanim acceptate pentru definirea variabilelor exogene ale modelelor.

Dacă N reprezintă numărul de documente care conţin informaţiile managerului, iar M reprezintă numărul documentelor furnizate de manager executantului, M ≤ N, gradul transparenţei G este dat de relaţia:

Dacă există executanţii R1, R2, …, Rm care primesc M1, M2, …, Mm documente din cele N1, N2, …, Nm câte le sunt necesare pentru a executa corect operaţii în cadrul proceselor specifice proiectului P, gradul mediu al transparenţei G este dat de relaţia:

În cazul echipelor în care există structuri ierarhice, figura 15.3, în care:

Figura 15.3 Structură ierarhică

unde:

NA – numărul documentelor aflate în punctul A;

NB – numărul documentelor transmise în punctul B;

NC – numărul documentelor aflate în punctul C;

îi corespund diferiţi indicatori ai transparenţei proiectului, în funcţie de ipotezele privind relaţiile dintre punctele B şi C. Generalizările sunt imediate.

Dacă  şi dacă , adică documentele din punctul A sunt trimise o parte celor din B şi restul rămas, se trimit în punctul C, gradul de transparenţă este dat de relaţia:

În cazul în care din punctul A pornesc spre punctele B şi C documente diferite  dar , rezultă nivelul de transparenţă:

În cazul în care spre punctele B şi C pornesc atât documente asemănătoare cât şi documente diferite  şi , atunci:

La realizarea proiectului P transparenţa vizează şi schimbul de informaţii de la executanţi către managerul de proiect, figura 15.4.

Figura 15.4 Schimbul de informaţii de la executanţi la managerul de proiect

Şi în acest caz, transparenţa vizează numărul de documente care circulă, în raport cu numărul documentelor existente.

Dacă:

NB – numărul documentelor transmise de executantul B spre managerul A;

NC – numărul documentelor transmise de executantul C spre managerul A;

HB – numărul de documente existent la executantul B;

HC – numărul de documente existent la executantul C;

atunci transparenţa C de la execuţie spre management este dată de relaţia:

Pentru exemplificare se prezintă rezultatele experimentale din figura 15.5.

Figura 15.5 Flux de informaţii

dat de matricea X , din figura 15.6 definită prin:

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| A | 40 | 20 |
| B | 30 | 5 |

Figura 15.6 Matricea rezultatelor experimentale

unde:

XAA – numărul de documente reţinut de A fără a le face cunoscute lui B;

XAB – numărul de documente oferit de A lui B;

XBA – necesarul de documente al lui B, provenind de la A pentru a executa bine operaţii;

XBB – numărul de documente generate de B strict în folosul său.

unde D(xij) reprezintă mulţimea de documente cu i≠k şi j≠l.

În acest caz transparenţa este dată de relaţia:

Dacă:

atunci se calculează:

iar:

Dacă:

H(D(XAA)∩D(XAB))=50

rezultă T = 0,60..

În cazul în care:

atunci T = 0,75.

Cercetările asupra transparenţei impun studierea corelaţiei dintre nivelul acestei caracteristici şi rata de succes a proiectului.

Indicatorii transparenţei se validează şi numai după aceea se utilizează pentru aprecierea calităţii managementului unui proiect. Când se impun restricţii de durate, de riscuri, de variaţii ale fondurilor, se fac referiri directe asupra cerinţelor de transparenţă, pentru a crea condiţiile obţinerii şanselor de succes asupra finalului care include recepţia obiectivului.

Colaborarea este o caracteristică esenţială pentru managementul de proiect întrucât constituirea echipei nu are la bază o structură administrativă existentă. Echipa se constituie de către managerul de proiect la elaborarea proiectului, prin selecţia celor pe care îi consideră cei mai potriviţi pentru a executa operaţiile care definesc procesul de implementare. Colaborarea se realizează în cadrul unui sistem de comunicare. Transparenţa este în strânsă legătură cu colaborarea. Se realizează o colaborare excelentă dacă se obţine o transparenţă a deciziilor şi a contextului pe baza căruia au fost fundamentate aceste decizii. Colaborarea se efectuează atât pe orizontală între membrii ce au aceeaşi poziţie în echipă, cât şi pe verticală, în ambele sensuri. Înseamnă că transparenţa vizează atât fluxurile dinspre nivelurile superioare spre executanţi, cât şi fluxurile de la execuţie către nivelurile superioare de conducere. Colaborarea este caracterizată prin dinamism, onestitate şi caracter operaţional. Nu se aşteaptă termene sau îndeplinirea unei formalităţi pentru a efectua corecţii necesare îndreptării unor abateri faţă de procedurile specifice normalităţii.

Continuitatea unui stil de coordonare a activităţilor înseamnă definirea şi menţinerea unui cadru stimulativ pentru toţi membrii echipei, indiferent de ponderea şi interesul stabilit în întregul proiect. Dacă este stabilit un nivel ridicat de exigenţă, acesta se caracterizează prin continuitate. Dacă este stabilit un calendar al derulării, parcurgerea tuturor etapelor ca nivel de exigenţă, ca ritm, ca proceduri de evaluare, este caracterizată prin continuitate.

Este inevitabil să se obţină efecte catastrofale dacă se înregistrează fluctuaţii la nivel managerial. Schimbările manageriale, schimbările de atitudine, schimbările structurale, luate separat au efecte negative majore, iar combinate compromit integral proiectul, fără şanse de remediere, indiferent cât de mari sunt fondurile care se alocă. Şi la nivelul continuităţii se menţine nivelul transparenţei.

Compatibilitatea dintre toate componentele care asigură execuţia proiectului, fie că e vorba de mulţimea resurselor, fie că este vorba de mulţimea activităţilor, de mulţimea deciziilor, de mulţimea fluxurilor etc. 	Compatibilitatea este sursa derulării proceselor neconflictuale. Compatibilitatea se construieşte pas cu pas prin transparenţă maximă. Cunoscând necesarul de resurse, se organizează licitaţii de materiale conform cu cerinţele calitative şi cantitative definite în reţelele de producţie. Cunoscând procedurile de execuţie se selectează persoane care au abilităţi de execuţie dar şi de obţinere şi menţinere a unui climat netensionat, în care se execută operaţii, se verifică nivelul calitativ şi se trece natural spre alte operaţii în conformitate cu graficele derulării, înscrise în documentaţia cu care s-a obţinut finanţarea proiectului.

Dinamismul defineşte managementul proiectelor prin capacitatea de a mobiliza resursele potrivite, la momentul potrivit şi la locul potrivit. Planificarea inclusă în graficul GANTT al activităţilor oferă o imagine ideală, caracterizată prin evoluţia uniformă a ritmurilor cu care se derulează proiectul. În realitate, derularea include numeroase abateri. Una este nivelul mediu al consumului unei resurse şi altceva este nivelul efectiv al acestui consum în diferite momente de timp, chiar dacă, în final consumurile sunt la nivelul planificat, figura 15.7.

Figura 15.7 Compararea nivelelor planificat şi efectiv ale consumului de resurse

Dinamismul managementului  oferă soluţii pentru a face faţă fluctuaţiilor care apar în consumul de resurse. În cazul în care apar situaţii neprevăzute, un management dinamic oferă soluţii adecvate. Dacă apar decalaje, fie în sensul reducerii duratelor, fie în sensul depăşirii duratelor, caracterul compensatoriu nu are caracter mecanic, ci este rezultatul unor decizii luate rapid, ca dovadă a existenţei unei bune capacităţi de orientare. În domeniul IT dinamismul se manifestă la toate nivelurile, respectând cerinţele strategiei cu care s-a pornit proiectul.

Toate aceste caracteristici ale managementului unui proiect presupune existenţa unui nivel optim al transparenţei şi mai ales asigurarea acesteia pe toată durata derulării proiectului. De aceea este necesară măsurarea transparenţei, pentru a vedea în timp legătura dintre proiectele de succes şi modul în care a fost asigurată transparenţa.

Realizarea de oferte de proiecte este o activitate care presupune un nivel de instruire adecvat. Este deosebit de important ca managerul de ofertă să aibă un nivel de instruire suficient de cuprinzător care să-i permită:

- identificarea obiectivelor care se realizează şi pentru care se oferă  finanţare;

- includerea în baza de date a ofertanţilor de servicii specializate pe  anumite tipologii de aplicaţii informatice, pe diferite platforme, cu utilizarea de anumite medii de programare;

- descrierea proiectelor pe care deja le-a realizat cu precizarea beneficiarilor şi modalităţi de contactare a acestora.

Managerul de oferte este o persoană cu abilităţi deosebite în a integra resurse neomogene şi în a eşalona procese, astfel încât printr-o planificare riguroasă să obţină o ofertă înzestrată cu toate caracteristicile de calitate, iar obţinerea finanţării să fie o chestiune de timp şi numai atât. Cultura managerului de oferte de proiecte software vizează în primul rând aspectul de eligibilitate. Orice ofertă are un termen de depunere. Dacă managerul cunoaşte oferta de specialişti pe care se bazează pentru elaborarea unei oferte de succes, face evaluările necesare şi dacă estimările ofertei se încadrează în termene, procedează la demararea activităţilor specifice elaborării.

Fiecare produs software nou are un cost estimat comparabil cu costurile altor produse software existente pe piaţă sau aflate deja în folosinţă. Costul estimat, criteriu deosebit de important pentru selecţia unei oferte, uneori chiar criteriu de eligibilitate, se obţine pe baza unui deviz antecalcul în care se includ o serie de ipoteze privind structura noului produs şi diferenţele de ordin calitativ.

Realizarea unui produs software conţine, pe lângă o serie de activităţi noi şi numeroase alte componente de rutină pentru care estimările sunt suficient de riguroase.

Managerul de oferte include în echipa sa persoane care au capacitatea de a identifica şi mai ales de a corela restricţiile existente la nivelul finanţatorului: nivelul fondului maxim alocabil, durata maximă de realizare, termenii tehnici, sistemul de proceduri de urmat, cerinţe de cofinanţare, structuri şi limitări ale unor tipologii de cheltuieli. Acest specialist are capacitatea şi obligaţia să intervină pe proiect şi să ceară modificări radicale în vederea respectării tuturor restricţiilor, eligibilitatea fiind determinată de acestea.

Pentru a creşte şansele obţinerii unei finanţări prin calitatea proiectului, managerul de ofertă  include în echipă specialişti care dau dovadă de o foarte bună cunoaştere a realizărilor pe plan naţional şi mai ales a produselor software de pe piaţa internaţională.

Rolul acestui tip de specialist este acela de a face o bună plasare a ofertei într-un context intern şi internaţional bine definit. Motivaţia va fi absenţa produsului şi deci necesitatea de a fi realizat, indicându-se utilizatorii potenţiali sau costul foarte mare al produsului software existent şi necesitatea ca el să fie realizat aici cu costuri suportabile.

Managerul de ofertă include în echipă şi specialişti care să ştiu să dezvolte software din tipologia inclusă în proiect cu respectarea de standarde şi metodologii. Ei au rolul de a proiecta structura produsului, de a stabili etape, activităţi, resurse, de a defini durate, interacţiuni şi colaborări. Experienţele acestora dau textului ofertei consistenţa, abordarea la obiect, succesiunea logică a evenimentelor.

Echipa include specialistul care transpune toate detaliile tehnice ale procesului de dezvoltare software în formularistica specifică, adăugând pentru forma internă de lucru toate elementele de asistenţă care să reflecte restricţiile de structură a cheltuielilor şi abaterilor în plus sau în minus, cu localizarea corespunzătoare. Acest specialist stabileşte nivelul depăşirilor de buget şi verifică unde sunt cauzele. În acelaşi fel procedează şi pentru situaţia în care nu se înregistrează depăşiri pentru a preciza care sunt rezervele de unde se alocă fonduri.

Creşterea calităţii proiectului se obţine în primul rând prin modul în care managerul de ofertă şi-a construit echipa dispusă să lanseze o ofertă de proiect software.

În cazul în care se trece la elaborarea ofertei, o importanţă deosebită o are managementul procesului de elaborare în condiţiile în care managerul de ofertă a stabilit obiectivul proiectului, titlul proiectului şi şi-a construit echipa de elaborare a acestuia. Această muncă este în principal o muncă de execuţie.

Plasarea în context naţional, respectiv, în context internaţional, este o activitate de documentare de rutină. Se identifică alţi realizatori de produse software şi produsele lor aflate în uz curent şi costurile aferente.

Pentru definirea etapelor ciclului de realizare, a structurii, a activităţilor există tehnici şi metode, întreaga muncă fiind, de asemenea, de execuţie. Completarea formularelor şi menţinerea proporţiilor pentru categorii de cheltuieli, este o activitate de execuţie.

Realizarea unei oferte este rezultatul unor executanţi, sub coordonarea managerului de ofertă. Fiecare membru al echipei imprimă un anumit specific, o anumită profunzime, dar pe ansamblu elaborarea ofertei este o activitate de execuţie.

Pentru creşterea calităţii activităţilor de execuţie se impune:

- imprimarea unei discipline în desfăşurarea fiecărei operaţii;

- reprezentarea strictă a procedurilor incluse în standarde şi metodologii;

- realizarea unui autocontrol al calităţii rezultatelor obţinute;

- obţinerea unei continuităţi a abordării de la o etapă la alta a elaborării ofertei;

- asigurarea unui nivel de omogenitate întregii abordări prin stil, prin grad de cuprindere şi prin nivel de profunzime şi detaliere.

Creşterea calităţii este rezultatul unui proces interactiv al integrării de componente în oferta de proiect. Managerul de ofertă are un rol sporit în a impune nivelul de exigenţă şi mai ales de a limita actul de creaţie în favoarea celui de execuţie. Oferta de proiect este o construcţie, iar realizarea înseamnă în primul rând execuţie.

Elaborarea proiectului software este o activitate comună oricărui proiect. Pentru construirea de software destinat asistării procesului de elaborare software sunt studiate programe de finanţare în vederea preluării caracteristicilor pe care le are oferta.

Orice proiect are un titlu. Sunt programe în care se impun restricţii de lungime a titlului. Titlul este un şir de caractere, de lungime impusă. Acest lucru este implementat în software de asistare. În conţinutul titlului se vor folosi cuvinte care se regăseşte în priorităţile programului.  În cazul în care intersecţia dintre vocabularul programului şi vocabularul proiectului este vidă, înseamnă că oferta de proiect nu aparţine respectivului program.

Software de asistare preia structura textului impus de ofertantul de fonduri, formularele precum şi toate restricţiile privind durata maximă de derulare, nivelul maxim al fondurilor alocabile pentru o categorie de proiect, sistemele de codificare şi tot ce ţine de bazele de date care stau la baza fundamentării din punct de vedere tehnic şi mai ales economic a devizului.

Software de asistare permite definirea de liste de activităţi, liste de resurse, liste de tranşe, cu specificarea momentelor şi conduce la obţinerea de vizualizări grafice din care se evidenţiază eventuale inconvenienţe.

Pe măsură ce se completează activităţi şi resurse se construiesc şi formularele pentru deviz, evidenţiindu-se situaţiile limită (activităţi fără resurse, resurse fără utilizare) precum şi concentrările de cheltuieli pe etape ale derulării.

Procesului de asistare îi este caracteristică semnalarea abaterilor, a diferenţelor şi mai ales a corelaţiilor necesare între capitole. Informatizarea asistării realizării de oferte de proiecte pentru obţinerea de finanţe în vederea construirii de produse software presupune includerea unor elemente specifice şi ofertantului revenindu-i numai rolul de a completa cu elemente specifice tipologiei de produs. Existenţa unei baze de date care conţine consumuri, costuri pentru diferite resurse şi operaţii are menirea de a oferi o bază de pornire pentru cei care elaborează oferta. Software de asistare obligă pe executant să respecte cerinţele derulării din arborescenţa asociată.

Un proiect P are în structura de prezentare rezultată din ghidul elaboratorului K părţi A1, A2, ... , Ak.  De exemplu, partea Ai este destinată activităţilor şi ofertantul enumeră activităţile Ai1, Ai2, ... , Aim. În continuare într-o structură repetitivă, elaboratorul ofertei este obligat să detalieze fiecare activitate, indicând durate, precedenţe şi resurse necesare. Partea Aj este destinată echipamentelor existente la casa de software care elaborează oferta. Realizarea acestei părţi este de execuţie, în sensul că din contabilitate sunt extrase liste de echipamente cu caracteristici şi mai ales cu înregistrarea uzurii morale. Partea Ar este destinată resurselor. Lista de resurse se construieşte pe măsura definirii activităţilor în partea Ai la care se adaugă noi resurse.

Structura arborescentă asociată ofertei de proiect devine consistentă în momentul în care sunt date toate informaţiile şi dacă reprezentările matriceale nu conţin linii şi coloane nule, situaţii asociate neutilizării de resurse şi, respectiv,  activităţi.

Odată cu specificarea de durate, consumuri unitare, la nivelul tabelelor se fac calculele necesare şi se semnalează eventualele depăşiri şi/sau nedepăşiri.

Procesul de asistare nu are menirea de a reduce cu nimic importanţa managerului de ofertă şi nici a membrilor echipei. Sunt preluate texte, se fac unele corelaţii. Sarcina elaborării ofertei revine în exclusivitate echipei conduse de managerul de ofertă. Managerul de ofertă se identifică şi cu managerul proiectului, cel care face implementarea propriu-zisă.

Procesul de asistare are menirea de a creşte nivelul anumitor caracteristici de calitate a proiectului. Un proiect realizat în acest fel are şanse să fie un proiect complet pentru că odată enumerate elementele unei mulţimi, ofertantul descrie complet fiecare element. Un proiect are şanse să fie eligibil prin obligativitatea respectării unei structuri şi a restricţiilor privind încadrarea în limitele impuse a cheltuielilor. În cazul în care asistarea înaintează în profunzime se merge şi asupra textelor în ideea că o serie de cuvinte din titlul proiectului se regăseşte în definirea obiectivului. Cuvinte cheie din definirea obiectivului se găsesc în rezumatul proiectului. Din aproape în aproape se construiesc vocabulare care sunt analizate. La un stadiu Si al elaborării proiectului sunt analizate vocabularele stadiilor anterioare V1,V2, ..., Vi-1 şi se stabileşte dacă VjVi unde j = 1, 2, ..., i-1. Şi în acest caz se identifică zonele de neacoperire, adică au fost definite în stadiul anterior cuvinte care nu sunt referite în stadii ulterioare.

În cazul în care software pentru asistare este înzestrat cu mecanisme specifice gestionării de cunoştinţe este important să îşi definească un fond de bază care să fie utilizat ori de câte ori este nevoie, cu actualizările impuse de contextul specificat în titlul proiectului. În acest mod, produsul destinat asistării procesului de elaborare a ofertei de proiecte software este înzestrat cu o componentă de generare de texte şi cu o componentă de customizare.