- SISTEME INFORMATICE. COMPLEXITATE  ŞI COSTURI

Sistemul informatic are menirea de a acoperi toate aspectele agentului economic, de a crea interdependenţe între componente, astfel încât structurii fizice din sistemul ataşat agentului economic i se suprapune o structură în plan informaţional. Fluxurilor de producţie le corespund fluxuri informatice. Actorilor implicati în procese li se asociază emiţători si receptori de informaţii cu niveluri diferite de prelucrare. Dezvoltarea directă de sisteme informatice se dovedeşte o întreprindere riscantă dacă nu este precedată de activităţi care au menirea de a impune o echipă, o tehnologie unitară de analiză, design, dezvoltare, implementare, exploatare şi mentenanţă, aspecte care trebuiesc luate în considerare la efectuarea unui audit de sistem informatic.

Sistemele informatice sunt construcţii complexe, realizate pe parcursul mai multor ani, necesitând:

- fonduri foarte mari, uriaşe în anumite cazuri;

- echipe complexe şi stabile de analişti, designeri, programatori şi

personal care se ocupă de testare, implementare şi mentenanţă ;

- stabilirea obiectivelor ;

- definirea unei strategii de dezvoltare, exploatare si mentenanţă ;

- achiziţionarea de echipamente, instrumente necesare realizării de

prelucrări, de conexiuni şi dezvoltării fluxurilor cu exteriorul ;

- calificarea personalului pentru utilizarea corectă si eficientă a

sistemului.

Complexitatea sistemelor informatice şi durata, relativ mare, de realizare a acestora generează o serie de probleme care trebuiesc luate în considerare şi soluţionate astfel încât, în final, să se obţină rezultatele scontate.

În primul rând, pe durata ciclului de dezvoltare a unui sistem informatic au loc schimbări în echipa managerială a beneficiarului. In cazul în care o nouă echipă managerială are o altă viziune asupra indicatorilor agregaţi pe care îşi fundamentează deciziile, se produc modificări în specificaţii, care atrag modificări ale structurii sistemului informatic.

În al doilea rând, noile tehnologii informatice care apar, impun adaptarea din mers, a echipei de dezvoltare a sistemului informatic. Se produc schimbări în abordarea instrumentelor de asistare, în utilizarea de opţiuni. In final, o serie de componente se construiesc utilizând noile resurse. Sistemul informatic devine neomogen din punctul de vedere al tehnologiilor de dezvoltare.

În al treilea rând, dezvoltarea companiei prin achiziţionarea de noi echipamente, reorganizarea fluxului de producţie, trecerea la realizarea de noi produse, introducerea elementelor de management total al calităţii, vin să influenţeze calitativ şi cantitativ structura şi funcţiunile sistemului informatic. Problema achiziţiilor de date capătă o altă dimensiune în cazul utilajelor cu comandă program sau în cazul liniilor de producţie robotizate.

În al patrulea rând, pe durata mai multor ani, însăşi echipa de programatori, webdesigners, testeri şi implementatori suferă modificări. Unii specialişti reîntregesc echipa. Toate aceste fluctuaţii se reflectă în sistemul de lucru, în calitatea componentelor sau stadiilor sistemului informatic.

În al cincilea rând, mediul economic, legislaţia şi dinamica proceselor din societatea informaţională conduc la evoluţii care trebuie reflectate în sistemul informatic.

Modificările unor algoritmi de calcul, necesitatea de a utiliza noi coeficienţi, apariţia unor schimburi de informaţii între companie şi instituţiile publice ale statului trebuie reflectate, de asemenea din mers în sistemul informatic aflat ân construcţie.

Toate aceste procese se derulează concomitent, producând efecte conjugate, în timp ce obiectivul stabilit iniţial, acela de a realiza un sistem informatic pentru managementul companiei, rămâne nemodificat. Sunt situaţii în care chiar condiţiile ce privesc termenele de predare rămân neschimbate. În cazul în care noile cerinţe conduc la creşterea semnificativă a complexităţii produsului final – sistemul informatic pentru management -se impune creşterea volumului investiţiei pentru a suplimenta resursele necesare dezvoltării unui volum mai mare de activităţi. Creşterea volumului de activităţi care se derulează în paralel impun noi abordări, atât la nivelul concepţiei sistemului informatic, dar mai ales la nivelul de concepţie.

Un sistem informatic are în structura sa modulele de prelucrare MO1, MO2, .., MOn  şi structurile de date Str1, Str2, ..., Strm. Forma fizică a acestora este foarte variată depinzând de tehnica de dezvoltare utilizată.

Se construieşte matricea de corespondenţă Ann pentru module. Elementul aij = 1 dacă modului MOi este apelat de modulul MOj, iar în caz contrar aij = 0.

Se construieşte matricea Bmn pentru a stabili relaţia modul – date. Elementul bij = 1 dacă modulul MOj foloseşte structura de date Stri, iar în caz contrar bij = 0. Matricea Ann evidenţiază referirile între module. Matricea Bmn evidenţiază referirile de date de către module.

Se evidenţiază indicatorul Nrm – numărul total al referirilor de module, prin relaţia:

Nrm=i=1nj=1naij

Se  calculează indicatorul Nrd – numărul total al referirilor de date de către module prin relaţia:

Nrd=i=1mj=1nbij

Complexitatea sistemului informatic CSI, în sens Halstead, este dată de relaţia:

CSI = Nrm log2 Nrm + Nrd log2 Nrd.

În cazul în care sunt luate în considerare modificările care apar pe durata ciclului de dezvoltare, procesul de realizare a sistemului capătă un caracter iterativ convergent. O iteraţie k include toate procesele care se produc între două modificări.

Caracterul convergent vizează atingerea scopului iniţial, simultan cu reducerea efortului de includere a modificărilor, pe măsură ce procesul de realizare a sistemului informatic se apropie de final.

Pentru fiecare iteraţie k se definesc Nrmk, Nrdk, respectiv CSIk.

Dacă se calculează:

k= CSIk – CSIk-1,

caracterul iterativ convergent vizează ca :

- şirul 1, 2, ... L, să fie un şir cu număr finit de termeni;

- 1 > 2> … >L = 0.

În [BARO88] este stabilită o relaţie între costul CO al sistemului informatic şi complexitatea acestuia, de forma

CO=α eβ⋅CSI+γ,

unde α,  şi  sunt coeficienţii estimaţi ai modelului.

Între productivitatea W a celor care elaborează un sistem informatic şi complexitatea acestuia există relaţia:

W= f(CSI).

În [BARO88] relaţia dintre complexitate şi productivitate este de forma

W=α⋅e−βCSI+γ,

unde α,  şi  sunt coeficienţii estimaţi.

Durata de realizare D a sistemului informatic în funcţie de complexitate şi numărul salariaţilor, ns, este dată de relaţia

D = h(CSI, ns)

Numărul de salariaţi ns, funcţie de complexitatea sistemului şi de durata de realizare este dat de relaţia:

ns = g(CSI1, D).

Dacă se iau în considerare iteraţiile 1 şi L ale procesului de elaborare a sistemului informatic, pentru a menţine acelaşi termen de predare la cheie, sunt estimate nivelurile:

ns1=gCSI1,D

nsL=gCSLL,D,

iar diferenţa

ΔL1=nsL−ns1

reprezintă sporul de salariaţi necesar asigurării încadrării elaborării sistemului informatic în termenul stabilit, chiar dacă apar modificări în toate direcţiile care privesc sistemul informatic respectiv.

Realizarea unui sistem informatic are menirea de a sprijini actul decizional la toate nivelurile. Sporul de informaţie, calitatea acesteia, promptitudinea cu care se obţine sunt argumente puternice pentru a determina saltul calitativ pe care îl presupune societatea bazată pe cunoaştere.

Din aceste considerente, implementarea unui sistem informatic trebuie să genereze efecte pozitive atât pentru utilizatorii săi, cât mai ales, pentru beneficiarii direcţi ai informaţiei prelucrate.

Pentru a se obţine acest deziderat, în procesul de elaborare este necesară aplicarea tuturor cerinţelor privind managementul calităţii sistemului informatic. De asemenea, este necesar să se realizeze auditul sistemului informatic pentru a se obţine garanţia că acesta realizează corect şi complet prelucrările pentru care a fost proiectat, iar orice combinaţie de date, alta decât cea corectă şi completă, este semnalată şi nu este generatoare de efecte colaterale pe termen mediu şi lung.

În realizarea proceselor de auditarea dezvoltării SI este necesar să se ia în considerare caracteristicile organizaţiei pentru care se proiectează sistemul şi, în primul rând, stabilitatea organiţzaţiei. Dezvoltarea SI se face in contextul evoluţiei mediului economico-social. Dinamismul schimbărilor în cadrul organizaţiilor, indiferent de dimensiunea acestora, impune adaptarea metodelor de dezvoltare a SI la noile condiţii, sau apariţia unor concepte şi metode noi de dezvoltare a SI.

Organizaţiile în dezvoltare, denumite în limba engleză, organizaţii emergente, sunt organizaţiile a căror constantă o constituie încercarea continuă de adaptare la mediile în schimbare, dar care nu ating niciodată stabilitatea pentru care acţionează.

Acest tip de organizaţii este  foarte diferit de cele stabile. Din cauza ipotezelor fundamental diferite privind realitatea şi dezvoltarea SI, procesele de proiectare a SI pentru organizaţii stabile, respectiv emergente, sunt diferite.  De fapt obiectivele celor două procese sunt contradictorii  [ALAT03].

Dezvoltarea SI pentru organizaţii stabile are în vedere următoarele obiective [ALAT03]:

- avantajele economice ale unei analize amănunţite;

- satisfacţia utilizatorilor;

- cerinţe abstracte;

- specificaţii complete şi lipsite de ambiguităţi.

Obiectivele propuse pentru dezvoltarea SI destinate organizaţiilor emergente sunt următoarele:

- analiza dinamică;

- negocierea cerinţelor dinamice;

- specificaţii utile ambigui şi incomplete;

- redezvoltare continuă.

Printre metodele utilizate în dezvoltarea SI pentru organizaţiile emergente se numără: modelarea conceptuală şi evaluarea utilităţii şi utilizabilităţii. Modelarea conceptuală la reproiectarea schimbărilor sistemului iar evaluările utilizabilităţii pot fi văzute ca o formă de analiză referitor la analiza permanentă care necesită a fi aplicată organizaţiilor emergente. Analizele publicate în literature de specialitate şi unele cercetări ale autorilor demonstrează că în cadrul SI sunt întotdeuna necesare schimbări, aspect care se ia în considerare la auditarea SI