Anexa 4

Indicaþii metodologice privind realizarea

sistemelor informatice ºi a produselor program

- I.C.I. Bucureºti, 1982 -

[Extras]

A. Elaborarea temei de realizare

a) Studiul sistemului informaþional existent

b) Evaluarea sistemului existent

c) Evaluarea gradului de utilizare a echipamentelor

d) Formularea cerinþelor ºi restrucþiilor pentru realizarea

sistemului informatic

Documentaþia elaboratã: TEMA DE REALIZARE A SISTEMULUI INFORMATIC

B. Elaborarea concepþiei sistemului informatic

a) Definirea sistemului informatic

b) Adoptarea soluþiilor pentru codificarea datelor ºi conversia

unor fiºiere

c) Proiectarea de principiu a noului flux informaþional

d) Stabilirea necesarului de echipamente

e) Stabilirea necesarului de programe ºi evaluarea

disponibilului de software

f) Structurarea sistemului informatic pe componente

g) Elaborarea graficului de eºalonare a proiectãrii ºi

implementãrii

h) Evaluarea implicaþiilor ºi stabilirea mãsurilor pregãtitoare

i) Estimarea eficienþei economice

Documentaþia elaboratã: PROIECTUL DE ANSAMBLU

C. Proiectarea tehnicã a sistemului informatic

a) Proiectarea funcþionalã detaliatã a componentelor ºi

legãturilor

b) Stabilirea cerinþelor ºi a condiþiilor tehnice de realizare a

programelor

c) Stabilirea resurselor necesare la proiectant ºi beneficiar

pentru etapele 	urmãtoare

Documentaþia elaboratã:	PROIECTUL LOGIC DE DETALIU

PROIECTUL TEHNIC DE DETALIU

Anexa 4 (continuare)

D. Elaborarea programelor

a) Elaborarea programelor pentru toate tipurile de

echipamente utilizate

b) Testarea de ansamblu a componentei realizate ºi

integrarea acesteia în sistem

c) Definitivarea documentaþiei rezultate

Documentaþia elaboratã:	MANUALUL DE PREZENTARE

MANUALUL DE UTILIZARE

MANUALUL DE EXPLOATARE

DOCUMENTAÞIA DE REALIZARE

E. Implementarea ºi experimentarea

Documentaþia elaboratã:	RAPORTUL DE IMPLEMENTARE